**APSTIPRINĀTS**

Kandavas novada domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2017.gada 18. decembrī

protokols Nr.2

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

**IEPIRKUMA**

„Telpu vienkāršotā atjaunošana Tirgus laukumā 11, Kandavā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/37)

**NOLIKUMS**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums:** | Kandavas novada dome |
| **Juridiskā adrese:** | Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120 |
| **Reģistrācijas numurs:** | 90000050886 |
| **Banka:**  **Konta numurs:**  **Kods:** | A/S „SEB banka”  LV73UNLA0011 0101 3057 3  UNLALV2X |
| **Kontaktpersonas:** | Valda Stova, t. 63107375  [valda.stova@kandava.lv](mailto:valda.stova@kandava.lv) |
| **Tālruņa numurs :** | 63182028 |
| **Faksa numurs:** | 63182027 |
| **E-pasta adrese:** | [dome@kandava.lv](mailto:dome@kandava.lv) |
| **Darba laiks:** | Pirmdienās: 08:00 – 19:00  Piektdienās: 08:00 - 15:00  Pārējās darba dienās: 08:00 – 17:00  Pusdienu pārtraukums: 12:00 – 13:00 |

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu:**

2.1. Iepirkuma priekšmets ir 1. un 2. stāva tualešu un 2.stāva virtuves telpas vienkāršotā atjaunošana, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120 (turpmāk – Būvdarbi), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (5.pielikums), izmaksu tāmi, apliecinājuma karte „1. un 2. stāva tualešu un 2. stāva virtuves telpas vienkāršotā atjaunošana” un iepirkuma „Telpu vienkāršotā atjaunošana Tirgus laukumā 11, Kandavā” nolikuma (turpmāk- Nolikuma) prasībām.

* 1. Iepirkuma CPV klasifikatora kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi);

45330000-9 (Sanitārtehnikas darbi).

* 1. Iepirkuma identifikācijas numurs - KND 2017/37.
  2. Iepirkuma darbības termiņš- 1 (viens) mēnesis no līguma parakstīšanas dienas.

2.5. Iepirkuma līguma darbības vieta: Kandava, Kandavas novads.

2.6. Pasūtītājs patur sev tiesības neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja visu Pretendentu piedāvātās Līgumcenas pārsniedz Kandavas novada domes budžetā piešķirtos līdzekļus.

2.7. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana negarantē Iepirkuma līguma slēgšanu.

1. **Informācijas apmaiņas kārtība**
   1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā <http://kandava.lv/iepirkumi>. Ar Nolikumu un tā pielikumiem Pretendenti var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā [www.kandava.lv](http://www.kandava.lv) vai arī Kandavas novada domē (103. kabinetā, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā) pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.15.00.
   2. Ieinteresēto Pretendentu pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.
   3. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par Nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa pastu, faksu (+371) 63182027 vai uz e-pastu: [dome@kandava.lv](mailto:dome@kandava.lv) bez droša elektroniskā paraksta (vienlaicīgi nosūtot to pa pastu), adresējot iepirkuma komisijai.
   4. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums (pasūtītāja mājas lapā internetā [<http://kandava.lv/iepirkumi>](http://www.vni.lv/lat/iepirkumi_/)), norādot arī uzdoto jautājumu.
   5. Papildu informācija par Nolikumu pieprasāma tikai Nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā un ieinteresētajam Pretendentam nav tiesību to pieprasīt kontaktpersonai. Kontaktpersona iepirkuma gaitā sniedz tikai organizatorisku informāciju par Iepirkumu.

**4. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība**

4.1 Pretendenti savus piedāvājumus Iepirkumam var iesniegt līdz 2018.gada 4. janvārim, plkst. 11:00, Kandavas novada domē, 202.kabinetā (Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā). Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc minētā laika, paziņojumā par līgumu noteiktā termiņā, netiks izskatīti un neatvērti tiks atgriezti atpakaļ Pretendentam.

* 1. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Dārza ielā 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, ne vēlāk, kā līdz Nolikuma 4.1.punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
  2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums saņemts ar norādi par saņemšanas laiku.
  3. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas laiks. Mainīt vai atsaukt piedāvājumu Pretendents var personīgi vai ar tā pārstāvja starpniecību (pārstāvim jāuzrāda Pretendenta pilnvarojums ar tiesībām atsaukt vai mainīt piedāvājumu).

1. **Piedāvājuma noformēšana.**
   1. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un 2 (divas) kopijas, katrs savā iesējumā. Izmaksu tāmei jābūt iesniegtai arī elektroniskā formātā, CD vai USB zibatmiņas datu nesējā. Uz katra iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”. Jebkuru dokumentu kopijām, kas tiek pievienotas piedāvājumam, jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
   2. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (bandrolē), uz kuras jānorāda:
      1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
      2. Pretendenta nosaukums un adrese;
      3. Atzīme „Telpu vienkāršotā atjaunošana Tirgus laukumā 11, Kandavā” iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2017/37. Neatvērt līdz 2018.gada 4. janvārim, plkst. 11:00.
   3. Piedāvājums sastāv no trim daļām:
      1. Pretendenta atlases dokumentiem;
      2. Tehniskā piedāvājuma;
      3. Finanšu piedāvājuma.
   4. Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā;
   5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā;
   6. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;
   7. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti atpakaļ Pretendentiem, izņemot Nolikuma 4.1. punkta otrajā teikumā minētajā gadījumā.

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Pasūtītāja kvalifikācijas prasības:** | **7. Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:** |
| |  | | --- | | 6.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | | 7.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto formu.  Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara. |
| 6.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam būs jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā. Ārvalstīs reģistrēts Pretendents uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi var nebūt reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. Gadījumā, ja ārvalstīs reģistrēts Pretendents tiks atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, Pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju un paziņojusi par rezultātiem Pretendentam, kas atzīts par Iepirkuma uzvarētāju jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. | 7.2. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamā datubāzē <http://bis.gov.lv/>.  Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā Komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 6.3. Pretendentam vidējais gada (neto) finanšu apgrozījums pēdējos 3 (trijos) gados (t.i. 2014.; 2015. un 2016) ir ne mazāks kā 30 000 EUR. Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad Pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika periodā. | 7.3. Pretendenta rakstisks apliecinājums par Pretendenta finansiālo stāvokli, saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumā noteikto formu. |
| 6.4. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i. 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir bijusi pozitīva pieredze ne mazāk kā 2 (divu) līdzīga rakstura objekta būvniecības, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanā, kā būvdarbu veicējam par līguma summu ne mazāku kā EUR 10 000,00 katram no objektiem. Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem. | 7.4. Izvērtējot Pretendenta piedāvājumā iekļauto, parakstīto Kvalifikāciju, kas izstrādāta atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam, klāt pievienojot 2 (divas) atsauksmes. |
| 6.5. Pretendentam iepirkuma priekšmeta izpildei jāpiesaista šādi galvenie speciālisti:  **6.5.1.** **siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadītājs/a,** darbu vadītājam/ai uz plānotā Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts un pieredze vismaz divu līdzīga rakstura objekta būvdarbu vadīšanā, kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam;  **6.5.2. elektroietaišu izbūves darbu vadītājs/-a,** darbu vadītājam/ai jābūt pieredzei divu līdzīga rakstura objekta būvdarbu vadīšanā, kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam.  **6.5.3. darba aizsardzības koordinators**, kurš līguma izpildes laikā veiks darba aizsardzības funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citu normatīvo aktu noteikumiem. | 7.5.Informācija par Pretendenta piedāvātābūvdarbu speciālistu kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts, kas iesniedzams saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu un kvalifikācijas apliecinošu dokumentu (sertifikāti, diplomi, apliecības u.c.) apliecinātas kopijas, kas apliecina piesaistīto speciālistu kvalifikāciju.  Ja pieredzes apliecinošie būvdarbi veikti citā valstī, jāiesniedz dokumentu, kas apliecina šo pieredzi. |
| 6.6. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.  Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 7.6. Personu saraksts, uz kuras iespējām Pretendents balstās lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām, saraksts (5.pielikums), rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.  Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |
| 6.7. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji. | 7.7. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (3.pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuāli vērtību, aizpildot apakšuzņēmēja apliecinājumu par gatavību iesaistīties līguma izpildē (4.pielikums). Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:  7.7.1. nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;  7.7.2. katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. |

8. Tehniskais piedāvājums.

8.1. Tehniskais piedāvājums, kuru pretendents sagatavo, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 8.pielikums) un klāt pievienoto Izmaksu tāmi.

8.2. Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo Nolikuma Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 8.pielikums) minimālo prasību izpilde.

8.3. Tehnisko piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis, kura pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, vai pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgo pilnvaru.

9. Finanšu piedāvājums.

9.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo, atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 6.pielikums).

9.2. Pretendents finanšu piedāvājumā, norāda cenu (*euro)* bez PVN.

9.3. Pretendents finanšu piedāvājumā, norāda cenu ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

9.4. Finanšu piedāvājumā norādītajās cenājāiekļauj Izmaksu tāmē norādītās izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā piegādes un ar to saistītie izdevumi (administrācijas, dokumentu sagatavošanas), transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

9.5. Pretendents nedrīkst iesniegt Finanšu piedāvājuma variantus.

9.6. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā Līguma darbības laikā.

9.7. Finanšu piedāvājumā jābūt ietvertām visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi.

**10. Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana.**

**10.1. Vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā cenu.**

10.2. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 4.punkta prasībām.

10.3. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 6.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 7.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

10.4. Ja kvalifikācija neatbilst Nolikuma 6.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 7.punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

10.5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

10.6. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

10.7. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

10.7.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta astotās daļas 4.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

10.7.1.1. par minētā panta astotās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

10.7.1.1. par minētā panta astotās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un Nolikuma 6.1.punktā minētās personas piekrišanu.

10.7.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Nolikuma 7.6. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un šā Nolikuma 7.6. punktā minēto personu neattiecas šā Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

10.8. Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

10.8.1 neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Publisko iepirkumu likumā 9.panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*;

10.8.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai Publisko iepirkumu likumā 9.panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

10.9. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Nolikuma 7.6. punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 *euro*, 10 dienu termiņā iesniedz:

10.9.1. attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

10.9.2. pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;

10.9.3. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,- kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību.

10.10. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

10.11. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem un sniedz tiem lēmumā norādāmo informāciju, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

* 1. Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līgums jāparaksta 10 (desmit) dienu laikā no Komisijas lēmuma par iepirkuma rezultātiem, publicēšanas dienas Kandavas novada mājas lapā [www.kandava.lv](http://www.kandava.lv) .

**11. Iepirkuma līgums**

11.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (Nolikuma 9.pielikums) ar pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām.

11.2. Grozījumus iepirkuma līgumā izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus.

**12. Pretendenta pienākumi un tiesības:**

12.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju;

12.2. segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta;

12.3. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

12.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā;

12.5. Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**13. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:**

13.1. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

13.2. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai;

13.3. pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai;

13.4. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu;

13.5. pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

13.6. pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

13.7. ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu;

13.8. Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**Pielikumā:**

1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumam (veidne) uz 2 (divas) lp.;

2.pielikums –Kvalifikācijauz 2(divām) lp.

3.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz 2 (divām) lp.;

4.pielikums - Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē uz 1 (vienas) lp.;

5. pielikums - Personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām, saraksts uz 1 (vienas) lp.;

6.pielikums - Finanšu piedāvājums (veidne) uz 2 (divām) lp.;

7.pielikums – Pretendenta finansiālais stāvoklis (veidne) uz 1 (vienas) lp.;

8.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 5 (piecām) lp.;

9. pielikums - Līguma projekts uz 5 (piecām) lp.

**1.pielikums**

Iepirkumam “Telpu vienkāršotā atjaunošana

Tirgus laukumā 11, Kandavā”, ID Nr. KND 2017/37

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMAM**

„ Telpu vienkāršotā atjaunošana Tirgus laukumā 11, Kandavā”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  | |
| *sastādīšanas vieta* | | |  | | | *datums* | |
| **Informācija par pretendentu\*** | | | | | | | |
| Pretendenta nosaukums: | | |  | | | | |
| Reģistrācijas numurs: | | |  | | | | |
| Juridiskā adrese: | | |  | | | | |
| Pasta adrese: | | |  | | | | |
| Tālrunis: | | |  | | Fakss: |  | |
| E-pasta adrese: | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Finanšu rekvizīti\*** | | | | | | | |
| Bankas nosaukums: | |  | | | | | |
| Bankas kods: | |  | | | | | |
| Konta numurs: | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Informācija par pretendenta atbildīgo personu\*** | | | | | | | |
| Vārds, uzvārds (personas kods): | |  | | | | | |
| Ieņemamais amats: | |  | | | | | |
| Tālrunis: | |  | | | Fakss: |  | |
| E-pasta adrese: | |  | | | | | |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

* uzņemas pilnu atbildību par Iepirkumā iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Nolikuma prasībām;
* apliecina, ka noslēgtā Iepirkuma līguma izpildē nesniegs nepatiesu informāciju;
* ka izpildītāja kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām, un tas ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju;
* apņemas nodrošināt telpu vienkāršoto atjaunošanu, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Izmaksu tāmei, piekrīt Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē to izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
* apliecina, ka pilnībā izprot un piekrīt Nolikumam un pievienotā Iepirkuma līguma projekta noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt Iepirkuma nosacījumus saskaņā ar visiem Nolikuma, tā pielikumu, Pretendenta piedāvājuma un Iepirkuma līguma projekta noteikumiem;
* apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā Iepirkuma procedūrā;
* kontaktinformācija ir aktuāla un Pretendents nodrošinās, ka informācija, kas tiks uz to nosūtīta, no tā puses tiks saņemta;
* apliecina, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija, ziņas un dati ir patiesas;
* atļauj Pasūtītājam apstrādāt savus fiziskas personas datussaskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu;
* piekrīt, savstarpējā sarakstē Iepirkuma ietvaros un Iepirkuma rezultātā noslēgtā Iepirkuma līguma ietvaros, izmantot Pretendenta aizpildītajā pieteikuma veidlapā norādīto e – pasta adresi.
* **Lūdzam norādīt informāciju** par to, vai Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā\* vai vidējā uzņēmuma\*\* statusam.
* Pretendents */nosaukums/*  ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */jānorāda mazais vai vidējais/* uzņēmums.
* Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs */nosaukums/* ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */jānorāda mazais vai vidējais/* uzņēmums.
* Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs */nosaukums/* ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */jānorāda mazais vai vidējais/* uzņēmums.
* \***Mazais uzņēmums**, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus *euro*;
* \*\* **Vidējais uzņēmums**, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai , kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus *euro*.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

Z.v.

**\* *Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkuma procedūrā***

**2.pielikums**

Iepirkumam “Telpu vienkāršotā atjaunošana

Tirgus laukumā 11, Kandavā”, ID Nr. KND 2017/37

### KVALIFIKĀCIJA

**1.** **Pretendenta pieredze**

Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i. 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir bijusi pozitīva pieredze ne mazāk kā 2 (divu) līdzīga rakstura objekta būvniecības, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanā, kā būvdarbu veicējam par līguma summu ne mazāku kā EUR 10 000,00 katram no objektiem. Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem.

Lai apliecinātu pieredzi:

* tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajai prasībai.
* **pievienot pasūtītāju atsauksmes par vismaz 2 (diviem) līgumiem, ar kuriem pretendents pamato savu pieredzi, izpildi, kurā norādīts pasūtītājs, darbu objekts (līguma nosaukums), veikto darbu raksturojums, un informācija par to, vai darbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Līguma darbības laiks (no – līdz), objekta nosaukums, adrese** | **Līguma cena *euro* (bez PVN)** | **Līguma ietvaros veikto darbu apraksts** | **Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | | | | |

1. **Speciālists siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadītājs/a.**

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, veikto darbu īss raksturojums | Būvdarbu veikšanas laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) | Amats (pozīcija būvdarbos) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstāk minētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie līguma „Telpu vienkāršotā atjaunošana Tirgus laukumā 11, Kandavā”darbu izpildes.

1. **Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs/-a,**

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, veikto darbu īss raksturojums | Būvdarbu izstrādes laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) | Amats (pozīcija būvdarbos) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstāk minētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie līguma „Telpu vienkāršotā atjaunošana Tirgus laukumā 11, Kandavā”darbu izpildes.

1. **Darba aizsardzības koordinators**

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstāk minētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie līguma „Telpu vienkāršotā atjaunošana Tirgus laukumā 11, Kandavā”darbu izpildes

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

**3.pielikums**

Iepirkumam “Telpu vienkāršotā atjaunošana

Tirgus laukumā 11, Kandavā”, ID Nr. KND 2017/37

**APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Iesaistīto personu, Apakšuzņēmēju (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi, MVU statuss[[1]](#footnote-1))** | **Veicamā Darba daļa** | | |
| **Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas** | **Apjoms**  **(euro)** | **% no piedāvātās līguma summas** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kopā: | | |  |  |

\*pievienojot katra apakšuzņēmēja apliecinājumu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

2017. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

**4.pielikums**

Iepirkumam “Telpu vienkāršotā atjaunošana

Tirgus laukumā 11, Kandavā”, ID Nr. KND 2017/37

## Apakšuzņēmēja apliecinājums

## par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*apakšuzņēmēja nosaukums*) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma “Telpu vienkāršotā atjaunošana Tirgus laukumā 11, Kandavā„ ID Nr. KND 2017/37 izpildes kā pretendenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Pretendenta nosaukums)* apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(apakšuzņēmēja nosaukums)* apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. \* | Nododamo darbu vērtība % no kopējās finanšu piedāvājuma summa | Nododamo darbu apraksts |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājumu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Apakšuzņēmēja nosaukums** |  |
| **Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**5.pielikums**

Iepirkumam “Telpu vienkāršotā atjaunošana

Tirgus laukumā 11, Kandavā”, ID Nr. KND 2017/37

**PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU, KA TĀ KVALIFIKĀCIJA ATBILST NOLIKUMĀ NOTEIKTAJĀM, SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Nosaukums/**  **Vārds, uzvārds** | **Reģ. nr./**  **Personas kods** | **Adrese** | **Kontaktpersona, tālrunis** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |

\* Pievienojot visu norādīto personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, apliecinājumu vai vienošanos (darba līgumu) par sadarbību konkrētā Iepirkuma līguma izpildei.

2017. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

**6.pielikums**

Iepirkumam “Telpu vienkāršotā atjaunošana

Tirgus laukumā 11, Kandavā”, ID Nr. KND 2017/37

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

“Telpu vienkāršotā atjaunošana Tirgus laukumā 11, Kandavā”

(identifikācijas Nr. KND 2017/37)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *sastādīšanas vieta* |  | *datums* |

1. Finanšu piedāvājumā ir norādīta kopējā cena, par kādu tiks veikta telpu vienkāršotā atjaunošana Tirgus laukumā 11, Kandavā, atbilstoši tehniskajam piedāvājumam un atbilstoši Nolikuma nosacījumiem.
2. Pretendents Finanšu piedāvājumu aizpilda saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un pievienoto Izmaksu Tāmi (pievienota xls formātā)
   1. Piedāvājam veikt Būvdarbus**:**

EUR, bez PVN:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(piedāvājuma cena *euro* vārdiem bez PVN)

* 1. **Norēķinu kārtība:**
     1. Līguma ietvaros netiek izmaksāts avansa maksājums.
     2. Pasūtītājs samaksā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

1. **Pretendenta apliecinājums:**

**Mēs apliecinām:**

* mūsu sniegtās ziņas ir patiesas;
* ka esam iepazinušies ar iepirkuma „ Telpu vienkāršotā atjaunošana Tirgus laukumā 11, Kandavā” Nolikumu (tā skaidrojumiem), iepirkuma līgumu, un esam to pilnībā izpratuši un apņemamies ievērot Nolikuma, un iepirkuma līguma prasības, kā arī apliecinām apņemšanos veikt būvdarbus saskaņā ar Nolikuma un iepirkuma līguma prasībām.
* ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehnisko specifikāciju, Izmaksu tāmi, apliecinājuma karti un mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbiem, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.

Piedāvājumā ir iekļautas visas veikto būvdarbu garantijas termiņa, 5 (pieci) gadi no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža, izmaksas.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

**7.pielikums**

Iepirkumam “Telpu vienkāršotā atjaunošana

Tirgus laukumā 11, Kandavā”, ID Nr. KND 2017/37

**PRETENDENTA FINANSIĀLAIS STĀVOKLIS**

„ Telpu vienkāršotā atjaunošana Tirgus laukumā 11, Kandavā”

( iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/37)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Gada finanšu (neto) apgrozījums |
| 2016.gads |  |
| 2015.gads |  |
| 2014.gads |  |
| **Vidēji gadā:** |  |

Pielikumā: Finanšu pārskats par katru norādīto finanšu gadu apliecinātas kopijas kopā uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

2017. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8.pielikums**

Iepirkumam “Telpu vienkāršotā atjaunošana

Tirgus laukumā 11, Kandavā”, ID Nr. KND 2017/37

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. **Uzdevums**:

Darba uzdevums ir līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē, atbilstoši Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām veikt 1. un 2. stāva tualešu un 2.stāva virtuves telpas vienkāršoto atjaunošanu Kandavā, Kandavas novadā (turpmāk – Būvdarbi) .

* 1. Saskaņā ar Apliecinājuma karti Būvdarbi sevī ietver visus būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu iekārtu piegādi būvniecības laikā.

1.2. Garantijas termiņam ir jābūt ne mazākam par **5 (pieciem) gadiem** no darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.).

* 1. Pretendentam ir iespēja veikt objekta apskati, iepriekš (vismaz 1(vienu) darba dienu) sazinoties ar Kandavas novada domes izpilddirektoru Egīlu Dudi tālr. 63107365, mob. tālr. 25652445, e-pasts: [egils.dude@kandava.lv](mailto:egils.dude@kandava.lv).

1.4. Būvmateriālu un būvizstrādājumu izvēlē ievērot Pasūtītāja prasības, Tehnisko specifikāciju, un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus.

1. **Būvdarbu apraksts un apjomi.**

2.1. Būvdarbu laikā ir jāveic visi Iepirkuma līgumā un tā pielikumos noteiktie Būvdarbi, ievērojot Pasūtītāja prasības, Tehnisko specifikāciju un Kandavas novada Būvvaldes prasības.

2.2. Pirms piedāvājuma iesniegšanas vēlama objekta apsekošana, lai varētu sagatavot pēc iespējas kvalitatīvāku piedāvājumu.

**3. Darbu izpildes termiņš**.

3.1. Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem **1(mēneša) laikā no līguma parakstīšanas dienas.**

**4. Būvdarbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi.**

4.1. Būvdarbu būvuzraudzību – Būvdarbu pārbaudi un pieņemšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, veic Pasūtītāja nozīmēts pārstāvis – Būvuzraugs.

4.2. Izpildītāja pienākums ir pirms veikto Būvdarbu akta iesniegšanas, saskaņot ar Būvuzraugu visus veikto darbu apjomus, pamatojot katrus darbu apjomus ar atbilstības dokumentāciju (deklarācijām, sertifikātiem, izpildshēmām u.c.). Iesniedzot Būvuzraugam akceptēšanai veikto darbu aktu, tam jābūt pievienotam pilnam izpilddokumentācijas komplektam.

4.3. Pabeidzot Būvdarbus, Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam pilnībā nokomplektētu veikto darbu pilnu izpilddokumentāciju trīs oriģinālos komplektos, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un Pasūtītāja prasībām.

4.4. Izpildītāja pilna atbildība ir veikt visus nepieciešamos darbus, tajā skaitā organizēt un saņemt visas nepieciešamās atļaujas, lai izpildītu visus līguma darbu apjomus līgumā noteiktajā termiņā.

**5. Īpašas prasības būvniecībai.**

5.1. Izpildītājs visu būvniecības laiku ir atbildīgs par darba aizsardzību un ugunsdrošību objektā atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 1. marta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

5.2. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt objektu ar Būvdarbu izpildes darba aizsardzības koordinatoru, atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 1. marta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

5.3. Izpildītāja pienākums ir būvniecības laikā apmaksāt visus izmantotos komunālos pakalpojumus (elektroenerģija, ūdens un kanalizācija).

5.4. Izpildītāja atbildība ir paredzēt cenu piedāvājumā visas izmaksas, saistītas ar būvlaukuma ierīkošanu un uzturēšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, darba drošības inventāra nodrošināšanu katram darbiniekam.

5.5. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par būvlaukumu un tajā izvietoto materiālo vērtību apsardzi būvdarbu laikā.

**6.Prasības piedāvājuma izstrādei**

6.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu un tam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai, kas jāskata kopā ar Apliecinājuma karti. Izstrādājot piedāvājumu, Pretendents rūpīgi pārskata Apliecinājuma karti, un apjomos iekļauj arī neuzrādītos darbus un materiālus, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā Pretendenta pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Izmaksu tāmē nedrīkst iekļaut papildus izmaksu pozīcijas, nedrīkst tās apvienot. Ja papildus izmaksu pozīcijas nepieciešamas Būvdarbu realizācijai saskaņā ar Apliecinājuma karti, to veikšanai nepieciešamie izdevumi iekļaujami jau Izmaksu tāmē nosauktajās pozīcijās.

6.2. Tāmes jāsastāda atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.), iesniedzot tās xls formātā, ņemot vērā norādīto darbu apjomus un prasības, kā arī Apliecinājuma kartē noteiktās prasības. Izmaksu tāmē izmaksas par vienu vienību norādāmas ar divām zīmēm aiz komata, tālākie aprēķini veicami, izejot no noapaļotās vienas vienības cenas un šādi noapaļojamas arī tālākās aprēķinu summas.

6.3. Jāievērtē visas Izmaksu tāmes un Tehniskās dokumentācijas prasības, tajā skaitā to realizācijai nepieciešamie resursi, iespējami nepieciešamo detalizēto tehnisko risinājumu izstrādāšana, izpilddokumentācijas noformēšanas izmaksas, būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas, darba aizsardzības izmaksas, nodokļi un citas līguma pilnīgai un kvalitatīvai realizācijai nepieciešamās izmaksas.

6.4. Izstrādājot Izmaksas tāmi, jāizceno visas tajās iekļautās pozīcijas un apjomus. Nav pieļaujama jaunu pozīciju un apjomu iekļaušana, kā arī esošo ignorēšana vai mainīšana.

6.5. Izmaksas tāmes pozīcijas nedrīkst dzēst un veidot jaunas pozīcijas. Ja nepieciešams, konkrēto „Būvdarbu apjomu” pozīciju var papildināt ar ierakstu „pretendenta ekvivalents \_\_\_\_\_\_” norādot pretendenta piedāvāto ekvivalentu.

6.6. Ja Pretendents aizvieto Izmaksu tāmē norādītos materiālus ar ekvivalentiem, viņam piedāvājuma tāmēs jānorāda šie materiāli un ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības.

**Veicamie Būvdarbi, saskaņā ar Izmaksu tāmi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **1. Stāva tualetes izbūve** |  |  |
|  | **Demontāžas darbi** |  |  |
| 1 | Grīdu seguma un grīdas konstrukcijas demontāžas darbi | m2 | 5,09 |
| 2 | Esošo sienu konstrukciju demontāža | m3 | 0,28 |
| 3 | Sienu apdares demontāža | m2 | 30,07 |
| 4 | Griestu apdares demontāža | m2 | 5,09 |
| 5 | Esošās elektroinstalācijas un gaismas ķermeņu demontāža | kompl | 1,00 |
| 6 | Esošo santehnisko iekārtu demontāža | kompl | 1,00 |
| 7 | Esošo ūdens un kanalizācijas tīklu demontāža | kompl | 1,00 |
| 8 | Esošā stāvvada un šahtas demontāža | kompl | 1,00 |
| 9 | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 6,05 |
| 10 | **Sienas** |  |  |
| 11 | Mūra sienas gruntēšana iesk. ailas | m2 | 30,07 |
| 12 | Grunts Betokontakt | kg | 9,02 |
| 13 | Mūra sienas apmešana iesk. ailas | m2 | 30,07 |
| 14 | Apmetums Knauf MP75 | kg | 4 81,12 |
| 15 | Palīgmateriāli | m2 | 30,07 |
| 16 | Sienas izbūve no ģipškartona 150 mm | m2 | 5,12 |
| 17 | CW-Profils 100 | m | 11,25 |
| 18 | UW-Profils 100 | m | 3,94 |
| 19 | Amortizējošā lenta vienpus., pašlīm. 100 mm | m | 12,28 |
| 20 | Dībelis K 6/35 = 100 gb./Paka | gb | 25,58 |
| 21 | Akmens vate 100 mm | m2 | 5,63 |
| 22 | Ģipškartons "Knauf" GKBI 2x12.5mm | m2 | 24,55 |
| 23 | Papīra lenta 150 m-rullis | m | 8,44 |
| 24 | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 mm | 1000gb | 0,16 |
| 25 | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 mm | 1000gb | 0,16 |
| 26 | Nodalošā lenta, plastm., vienpus., pašlīm. 50 mm 66m | m | 9,21 |
| 27 | Šuvju špaktelēšana ar UNIFLOT | kg | 8,18 |
| 28 | Tualešu starpsienu izbūve ELTETE (H=2 m ) | kompl | 1,00 |
| 29 | Hidroizolācijas ieklāšana sienām zem flīzēm | m2 | 40,30 |
| 30 | Sienu flīzēšana H=2,7m | m2 | 40,30 |
| 31 | Sienas flīzes 150x150 | m2 | 42,32 |
| 32 | flīžu līme | kg | 1 53,14 |
| 33 | šuvju masa | kg | 32,24 |
| 34 | grunts | l | 8,06 |
| 35 | **Grīda** |  |  |
| 36 | Esošās grīdas izlīdzināšana | m2 | 5,09 |
| 37 | Hidroizolācijas ieklāšana grīdām | m2 | 5,09 |
| 38 | Grīdu flīzēšana | m2 | 5,09 |
| 39 | Grīdas flīzes 150x150 | m2 | 5,34 |
| 40 | flīžu līme | kg | 19,34 |
| 41 | šuvju masa | kg | 4,07 |
| 42 | grunts | l | 1,02 |
| 43 | **Griesti** |  |  |
| 44 | Ģipškartona piekārto griestu izbūve | m2 | 5,09 |
| 45 | Griestu špaktelēšana | m2 | 5,09 |
| 46 | Knauf grunts Tiefgrund LF 15L | l | 1,02 |
| 47 | Vetonit LR smalkais līdzinātājs 25 kg | kg | 12,22 |
| 48 | Griestu krāsošana | m2 | 5,09 |
| 49 | Grunts | l | 0,81 |
| 50 | krāsa | l | 1,27 |
| 51 | Krāsotāju lenta balta 50m:50mm | m | 5,09 |
| 52 | **Durvis** |  |  |
| 53 | Jaunu MDF durvju montāža 800x2700 | gab | 1,00 |
| 54 | Esošo durvju atjaunošana | gab | 1,00 |
| 55 | **Elektroapgāde** |  |  |
| 56 | Jaunas elektroinstalācijas izbūve | kompl | 1,00 |
| 57 | Gaismekļu montāža griestiem | gab | 3,00 |
| 58 | Sienas gaismeklis virs spoguļa | gab | 2,00 |
| 59 | **Apkure un Ventilācija** |  |  |
| 60 | Ventilācijas gaisa vadu montāža | kompl | 1,00 |
| 61 | Nosūces difuzors D100 | gab | 3,00 |
| 62 | Nosūces ventilators K160 XL | gab | 1,00 |
| 63 | Pieslēgums esošajam kanālam ar ventilācijas izvadu virs jumta d125mm | kompl | 1,00 |
| 64 | Esošā čuguna radiatora pārkrāsošana | kompl | 1,00 |
| 65 | **Ūdensapgāde un kanalizācija** |  |  |
| 66 | *Ūdensapgāde* |  |  |
| 67 | Karstā ūdens boilers | kompl | 1,00 |
| 68 | Karstā ūdens cauruļvadi | t.m | 7,10 |
| 69 | Aukstā ūdens cauruļvadi | t.m | 8,00 |
| 70 | Ūdensvada pievienojums izlietnei | gab | 2,00 |
| 71 | Ūdensvada pievienojums Klozetpodam | gab | 1,00 |
| 72 | Ūdensvada pievienojums urinālam | gab | 1,00 |
| 73 | *Kanalizācija* |  |  |
| 74 | Kanalizācijas cauruļvadi | t.m | 13,00 |
| 75 | Kanalizācijas un ūdensvada revīzijas lūka 200x500 | kompl | 1,00 |
| 76 | Pieslēgums esošajai kanalizācijai | kompl | 1,00 |
| 77 | **Santehnika un aprīkojums** |  |  |
| 78 | Klozetpods | gab | 1,00 |
| 79 | Urināls | gab | 1,00 |
| 80 | Keramiskā izlietne | gab | 1,00 |
| 81 | Keramiskā izlietne ar virsmu un skapīti | gab | 1,00 |
| 82 | Jaucējkrāns | gab | 2,00 |
| 83 | Pakaramais | gab | 2,00 |
| 84 | Spogulis 900x1500 | gab | 1,00 |
| 85 | Spogulis 900x1300 | gab | 2,00 |
|  |  |  |  |
|  | **2. Stāva tualetes un virtuves izbūve** |  |  |
|  | **Demontāžas darbi** |  |  |
| 1 | Grīdu seguma un grīdas konstrukcijas demontāžas darbi | m2 | 4,80 |
| 2 | Sienu apdares demontāža tualetē | m2 | 28,21 |
| 3 | Sienu apdares demontāža virtuvē | m2 | 9,92 |
| 4 | Griestu apdares demontāža | m2 | 4,80 |
| 5 | Esošās elektroinstalācijas un gaismas ķermeņu demontāža | kompl | 1,00 |
| 6 | Esošo santehnisko iekārtu demontāža | kompl | 1,00 |
| 7 | Esošo ūdens un kanalizācijas tīklu demontāža | kompl | 1,00 |
| 8 | Esošā stāvvada un šahtas demontāža | kompl | 1,00 |
| 9 | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 5,50 |
| 10 | **Sienas** |  |  |
| 11 | *Tualete* |  |  |
| 12 | Mūra sienas gruntēšana iesk. ailas tualetē | m2 | 28,21 |
| 13 | Grunts Betokontakt | kg | 8,46 |
| 14 | Mūra sienas apmešana iesk. ailas tualetē | m2 | 28,21 |
| 15 | Apmetums Knauf MP75 | kg | 4 51,36 |
| 16 | Palīgmateriāli | m2 | 28,21 |
| 17 | Sienas izbūve no ģipškartona 150 mm | m2 | 5,27 |
| 18 | CW-Profils 100 | m | 11,59 |
| 19 | UW-Profils 100 | m | 4,06 |
| 20 | Amortizējošā lenta vienpus., pašlīm. 100 mm | m | 12,65 |
| 21 | Dībelis K 6/35 = 100 gb./Paka | gb | 26,35 |
| 22 | Akmens vate 100 mm | m2 | 5,80 |
| 23 | Ģipškartons "Knauf" GKBI 2x12.5mm | m2 | 25,30 |
| 24 | Papīra lenta 150 m-rullis | m | 8,70 |
| 25 | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 mm | 1000gb | 0,17 |
| 26 | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 mm | 1000gb | 0,17 |
| 27 | Nodalošā lenta, plastm., vienpus., pašlīm. 50 mm 66m | m | 9,49 |
| 28 | Šuvju špaktelēšana ar UNIFLOT | kg | 8,43 |
| 29 | Hidroizolācijas ieklāšana sienām zem flīzēm tualetē | m2 | 38,75 |
| 30 | Sienu flīzēšana tualetē H=2,7 m | m2 | 38,75 |
| 31 | Sienas flīzes 150x150 | m2 | 40,69 |
| 32 | flīžu līme | kg | 1 47,25 |
| 33 | šuvju masa | kg | 31,00 |
| 34 | grunts | l | 7,75 |
| 35 | *Virtuve* |  |  |
| 36 | Mūra sienas gruntēšana virtuvē | m2 | 9,92 |
| 37 | Grunts Betokontakt | kg | 2,98 |
| 38 | Mūra sienas apmešana virtuvē | m2 | 9,92 |
| 39 | Apmetums Knauf MP75 | kg | 1 58,72 |
| 40 | Palīgmateriāli | m2 | 9,92 |
| 41 | Hidroizolācijas ieklāšana sienām zem flīzēm virtuvē | m2 | 1,60 |
| 42 | Sienu flīzēšana virtuvē H=0,5 m | m2 | 1,60 |
| 43 | Sienas flīzes 150x150 | m2 | 1,68 |
| 44 | flīžu līme | kg | 6,08 |
| 45 | šuvju masa | kg | 1,28 |
| 46 | grunts | l | 0,32 |
| 47 | Sienu špaktelēšana | m2 | 3,84 |
| 48 | Knauf grunts Tiefgrund LF 15L | l | 0,77 |
| 49 | Vetonit LR smalkais līdzinātājs 25 kg | kg | 9,22 |
| 50 | Sienu krāsošana | m2 | 3,84 |
| 51 | Grunts | l | 0,61 |
| 52 | krāsa | l | 0,96 |
| 53 | Krāsotāju lenta balta 50m:50mm | m | 3,84 |
| 54 | **Grīda** |  |  |
| 55 | Esošās grīdas izlīdzināšana | m2 | 4,80 |
| 56 | Hidroizolācijas ieklāšana grīdām | m2 | 4,80 |
| 57 | Grīdu flīzēšana | m2 | 4,80 |
| 58 | Grīdas flīzes 150x150 | m2 | 5,04 |
| 59 | flīžu līme | kg | 18,24 |
| 60 | šuvju masa | kg | 3,84 |
| 61 | grunts | l | 0,96 |
| 62 | **Griesti** |  |  |
| 63 | Ģipškartona piekārto griestu izbūve | m2 | 4,80 |
| 64 | Griestu špaktelēšana | m2 | 4,80 |
| 65 | Knauf grunts Tiefgrund LF 15L | l | 0,96 |
| 66 | Vetonit LR smalkais līdzinātājs 25 kg | kg | 11,52 |
| 67 | Griestu krāsošana | m2 | 4,80 |
| 68 | Grunts | l | 0,77 |
| 69 | krāsa | l | 1,20 |
| 70 | Krāsotāju lenta balta 50m:50mm | m | 4,80 |
| 71 | **Durvis un logi** |  |  |
| 72 | Jaunu MDF durvju montāža 800x2100 | gab | 1,00 |
| 73 | Esošo durvju atjaunošana | gab | 1,00 |
| 74 | Esošā loga slīpēšana un pārkrāsošana | gab | 1,00 |
| 75 | **Elektroapgāde** |  |  |
| 76 | Jaunas elektroinstalācijas izbūve | kompl | 1,00 |
| 77 | Gaismekļu montāža griestiem | gab | 2,00 |
| 78 | Sienas gaismeklis virs spoguļa | gab | 2,00 |
| 79 | **Apkure un Ventilācija** |  |  |
| 80 | Ventilācijas gaisa vadu montāža | kompl | 1,00 |
| 81 | Nosūces difuzors D100 | gab | 3,00 |
| 82 | Nosūces ventilators K160 XL | gab | 2,00 |
| 83 | Pieslēgums esošajam kanālam ar ventilācijas izvadu virs jumta d125mm | kompl | 2,00 |
| 84 | Esošā čuguna radiatora pārkrāsošana un pārnešana zem loga | kompl | 1,00 |
| 85 | **Ūdensapgāde un kanalizācija** |  |  |
| 86 | *Ūdensapgāde* |  |  |
| 87 | Karstā ūdens cauruļvadi | t.m | 6,50 |
| 88 | Aukstā ūdens cauruļvadi | t.m | 6,50 |
| 89 | Ūdensvada pievienojums izlietnei | gab | 3,00 |
| 90 | Ūdensvada pievienojums Klozetpodam | gab | 1,00 |
| 91 | *Kanalizācija* |  |  |
| 92 | Kanalizācijas cauruļvadi ar kanalizācijas vēdinšanas izvadu uz jumta | t.m | 11,00 |
| 93 | Kanalizācijas un ūdensvada revīzijas lūka 200x500 | kompl | 1,00 |
| 94 | Pieslēgums esošajai kanalizācijai | kompl | 1,00 |
| 95 | **Santehnika un aprīkojums** |  |  |
| 96 | Klozetpods | gab | 1,00 |
| 97 | Keramiskā izlietne | gab | 1,00 |
| 98 | Keramiskā izlietne ar virsmu un skapīti | gab | 1,00 |
| 99 | Jaucējkrāns tualetē | gab | 2,00 |
| 100 | Pakaramais | gab | 1,00 |
| 101 | Spogulis 600x1500 | gab | 1,00 |
| 102 | Spogulis 1300x1300 | gab | 1,00 |
| 103 | Iebūvējamā virtuves mēbele ar skapīšiem, izlietne iebūvēta darba virsmā ar jaucējkrānu | kompl | 1,00 |
| 104 | Jaunizbūvējams sienas skapis | kompl | 1,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

**9.pielikums**

Iepirkumam “Telpu vienkāršotā atjaunošana

Tirgus laukumā 11, Kandavā”, ID Nr. KND 2017/37

**LĪGUMA projekts**

**BŪVDARBU VEIKŠANAI**

Kandavā 2018.gada \_\_\_. janvāris

***Kandavas novada dome*,** reģistrācijas numurs 90000050886, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā LV-3120, tās priekšsēdētājas Ingas Priedes personā, kurš rīkojas uz Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums” (apstiprināti ar Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu (prot.Nr.11, 3.§)) pamata, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

***Pretendenta nosaukums*** *reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds personā, kurš darbojas uz dokumenta nosaukums pamata vai vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese* (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji,

saskaņā ar iepirkuma  **“**Iepirkumam “Telpu vienkāršotā atjaunošana Tirgus laukumā 11, Kandavā”, ID Nr. KND 2017/37(turpmāk – iepirkums) rezultātiem un iepirkuma komisijas 2018.gada *dat. mēn.* lēmumu, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk - līgums):

**1.Līguma priekšmets un darbu izpildes vieta**

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt **telpu vienkāršoto atjaunošanu Tirgus laukumā 11, Kandavā** (turpmāk – DARBI)**.**

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt DARBUS pienācīgā kvalitātē saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Apliecinājuma karti „1. un 2. stāva tualešu un 2. stāva virtuves telpas vienkāršotā atjaunošana” un iepirkumā (Iepirkuma identifikācijas Nr. **KND 2017/37**) iesniegto IZPILDĪTĀJA piedāvājumu (2. pielikums), 1. un 2.pielikums ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, IZPILDĪTĀJA piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

1.4. Veicot DARBU, IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darba vietas aprīkošanu un drošības noteikumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem, kā arī par prasījumiem no trešajām personām, kas radušies IZPILDĪTĀJA darbības rezultātā.

1. **Līguma summa un norēķinu kārtība**
   1. Līguma summa ir **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*euro*** (vārdiem) bez PVN. Papildus līguma summai Pasūtītājs maksā PVN Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
   2. Līguma summā ietilpst visas izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar Izmaksu tāmi un Finanšu piedāvājumu.
   3. Priekšapmaksa nav paredzēta un apmaksa par DARBIEM tiks veikta pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
   4. 2.1.apakšpunktā minētā līguma summa tiks pārskaitīta 30 (trīsdesmit) dienu laikā uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu pēc DARBU pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
   5. DARBU izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līguma summas.
   6. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līguma summas.
   7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
   8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.

**3. IZPILDĪTĀJA apliecinājumi**

3.1. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu PASŪTĪTĀJA prasības, un lai izpildītu DARBU un nodotu to PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar līgumu.

3.2. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt DARBA izpildi un samaksas noteikšanu par DARBA izpildi, tajā skaitā veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, remontdarbu vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par DARBA izpildi – līguma summu.

3.3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti līgumā noteiktā DARBA veikšanai.

3.4. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka būvdarbu laikā netiks bojāta apkārtējā infrastruktūra.

3.5. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka DARBU nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā DARBA veikšanai.

**4.Līguma termiņš**

4.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. Tas darbojas līdz abu Līdzēju pilnīgai saistību izpildei.

4.2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt DARBU 1(viena) mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas**.**

4.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties PASŪTĪTĀJAM, ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma 4.2.punktā noteikto termiņu.

**5.Līguma izpilde un kontrole**

5.1. Pirms rēķina apstiprināšanas Pasūtītājs pārliecinās, ka veiktie DARBI atbilst līguma nosacījumiem un ir atbilstošā kvalitātē.

5.2. Pabeigtie DARBI tiek pieņemti, sastādot DARBU pieņemšanas – nodošanas aktu, ko paraksta abi Līdzēji.

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no IZPILDĪTĀJA ar pasūtījumu izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas.

**6. Līdzēju tiesības un pienākumi**

6.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:

6.1.1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem DARBIEM saskaņā ar līguma nosacījumiem;

6.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt grozījumus līguma 1.1. punktā paredzētajā DARBU apjomā, līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

6.1.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu, veikt DARBU kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;

6.1.4. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar DARBU veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā;

6.1.5.PASŪTĪTĀJS saskaņā ar Izmaksu tāmē noteiktajām DARBU izpildes cenām maksā IZPILDĪTĀJAM tikai par faktiski izpildīto un PASŪTĪTĀJAM ar abpusēji parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu nodot DARBU apjomu. Tāmē noteiktās vienību cenas ir fiksētas un tās nekādā gadījumā nevar tikt paaugstinātas;

6.1.5. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro līgumā noteiktās prasības, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt DARBU veikšanu līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai;

6.1.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem Līguma 2.4.punktā norādīto līgumsodu.

6.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:

6.2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas ievērot iepirkuma Piedāvājuma nosacījumus un līguma noteikumus.

6.2.2. IZPILDĪTĀJAM jāpabeidz Darbs līguma 4.2. punkta norādītajā datumā.

6.2.3. IZPILDĪTĀJS ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda DARBUS saskaņā ar tehnisko specifikāciju un līguma nosacījumiem, t.sk. nodrošina DARBU izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;

6.2.4. IZPILDĪTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz DARBU veikšanu;

6.2.5. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā DARBU pabeigšanas dienā veic visu būvgružu izvešanu no objekta un sakārto būvdarbu veikšanas vietas apkārtni IZPILDĪTĀJA darbības zonā;

6.2.6. IZPILDĪTĀJS nodrošina atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

6.2.7. IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus.

* 1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par otras puses nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas puses vai tā darbinieku, kā arī Līdzēju līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
  2. Ja IZPILDĪTĀJS nav ievērojis būvniecības ieceres dokumentācijā, Tehniskajā specifikācijā, piedāvājumā, līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz DARBU veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 4.2. punktā minētā termiņa beigām PASŪTĪTĀJA izveidotā komisija, kur piedalās IZPILDĪTĀJA pārstāvji, un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto DARBU neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja IZPILDĪTĀJS nepamatoti kavē defektu novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt samaksu par izpildītajiem darbiem līdz defektu novēršanai un aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5 % (viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMSUMMAS par katru nokavēto izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no LĪGUMSUMMAS.
  3. Ja IZPILDĪTĀJS bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas nodarbina apakšuzņēmējus vai nodarbina personas bez rakstveida darba līguma noslēgšanas PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pārtraukt DARBUS līdz pārkāpumu novēršanas un aprēķināt līgumsodu 0,5 % (viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no līgumsummas, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no LĪGUMSUMMAS.
  4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt līguma summu IZPILDĪTĀJAM, kas paredzēta par izpildītajiem DARBIEM tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. Jebkura līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
  5. Būvsapulces pēc vajadzības, būvniecības procesa dalībniekiem, sasauc Būvuzraugs, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā DARBA izpildes laikā. Pirmo būvsapulci sasauc Būvuzraugs ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms DARBA uzsākšanas.
  6. Telpas un aprīkojumu būvsapulcēm nodrošina PASŪTĪTĀJS. Būvsapulcēs izskata veicamo DARBU apjomus un papildinājumus, paveiktos un atlikušos DARBUS, nepieciešamās būvdarbu izmaiņas.
  7. Līdzējiem ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, speciālistu vai apakšuzņēmēju, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
     1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana.
     2. nekompetence vai nolaidība.
     3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

6.10. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja DARBU izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji.

6.11. Līdz DARBU pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam, segto darbu pieņemšanas aktus, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus, darbu izpildes aktu kopijas (arī elektroniski xls formātā) un visa nepieciešamā remontdarbu pabeigšanas dokumentācija saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”.

6.12. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

6.13. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa:

6.13.1. Ja IZPILDĪTĀJA personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

6.13.2. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

6.13.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

6.13.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

6.13.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

1. **Apdrošināšana**

7.1. IZPILDĪTĀJA Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

7.1.1. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas par saviem līdzekļiem veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā DARBU veikšanas laikā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

* + 1. Būvdarbu veicējam apdrošināšanas līgumā jāparedz:

7.1.2.1. mantas bojājuma gadījumi;

7.1.1.2. mantas bojāejas gadījumi;

7.1.1.3. izdevumi par trešās personas (fiziskas personas) dzīvībai un veselībai nodarīto kaitējumu.

* + 1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par kopējo līgumcenu, kas sastāda *euro* \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
    2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā, ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.
    3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz uz DARBU izpildes laiku un DARBU garantijas termiņu.
    4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas polises kopiju 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, kura tiek pievienota līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

**8. darbu izpilde un pieņemšana - nodošana**

8.1.Līgumā noteiktie DARBI tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad Līdzēji ir parakstījuši DARBU pieņemšanas - nodošanas aktu.

8.2. Ja IZPILDĪTĀJS noteiktā termiņā ir veicis DARBU nekvalitatīvi vai neatbilstoši PASŪTĪTĀJA noteiktajām prasībām, tiek sastādīts defektu akts, kurā PASŪTĪTĀJS norāda atklātos trūkumus. Defektu aktu paraksta abi Līdzēji. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abiem Līdzējiem. Par termiņu, kādā jānovērš defektu aktā konstatētie trūkumi, PASŪTĪTĀJS izdara atzīmi defektu aktā.

8.3. Ja nepilnības netiek novērstas PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc sava ieskata samazināt LĪGUMCENU vai vienpusēji lauzt līgumu. Tad Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto DARBU apjomu un to vērtību. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina.

8.4.DARBU pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

8.5. DARBU pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

8.6. .DARBU pieņemšanas - nodošanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

8.7. Pirms DARBU pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAMA visu ar DARBU izpildi saistīto dokumentāciju.

8.8. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz veiktajiem DARBIEM un visiem izmantotajiem materiāliem, kā arī sagatavēm un ar DARBIEM saistīto dokumentāciju (aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju) pēc DARBU pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

8.9. Līdzēji vienojas, ka par 10 % (desmit procentiem) no LĪGUMCENAS IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objektu pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas sabiedrības vai bankas galvojumu, kas ir derīgs uz visu līguma 5.2.7. apakšpunktā noteikto garantijas termiņu. Šo galvojumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neveic garantijas darbus.

**9.Garantijas**

* 1. Izpildīto DARBU garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi pēc DARBU pieņemšanas – nodošanas akta, abpusējas parakstīšanas dienas.
  2. Garantijas laiks tiek pagarināts par to laiku, kurā tiek veikta defektu novēršana.
  3. Ja līgums tiek lauzts, tad garantijas laiks sākas no līguma lauzšanas datuma un attiecas tikai uz tiem veiktajiem darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar DARBU pieņemšanas – nodošanas aktu.

**10.Nepārvaramā vara**

10.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

* 1. 10.2. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
  2. 10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi un to sekas ilgst vairāk nekā 60 (sešdesmit) dienas, katrs no Līdzējiem ir tiesīgs atteikties no līguma turpmākās izpildes. Šādā gadījumā nevienam no Līdzējiem nav tiesības prasīt otram Līdzējam iespējamo zaudējumu atlīdzināšanu.

**11.Līguma grozīšana un darbības pārtraukšana**

11.1. Līguma darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 61. panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 61. panta otrās daļas regulējuma.

11.2. Ja IZPILDĪTĀJS veic prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu IZPILDĪTĀJS ir vienpusīgi lauzis līgumu un IZPILDĪTĀJS zaudē visas ar līgumu saistītās saistības.

11.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu un IZPILDĪTĀJAM ir pienākums samaksāt vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas:

11.3.1. Ja IZPILDĪTĀJS bez PASŪTĪTĀJA piekrišanas sevi aizstājis ar citu personu.

11.3.2. Ja DARBU izpilde kavēta vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām.

11.4. Izbeidzot līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puse, kura izbeidz līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas.

**12.Noslēguma noteikumi**

12.1. Par līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Līdzēji atbild saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma nosacījumus. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.

12.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, nosūtot rakstisku paziņojumu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 10 (desmitajā) dienā, pēc rakstiska paziņojuma nosūtīšanas dienas IZPILDĪTĀJAM.

12.4. Visas domstarpības, kas saistītas ar līguma izpildi tiek risinātas līdzējiem savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12.5. Līgums saistošs līdzējiem, to pilnvarotajām personām, tiesību un saistību pārņēmējiem.

12.6. Līguma nodaļu virsraksti lietoti tikai atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti līguma noteikumu interpretācijai.

12.7. apstiprinājušas abi līdzēji, un tie ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

12.8. Līgums sastādīts uz \_\_\_lapām divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – IZPILDĪTĀJA. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

12.9. Līgumam parakstīšanas brīdī tiek pievienoti sekojoši pielikumi:

12.9.1. Tehniskā specifikācija uz \_\_ lp.;

12.9.2. Pretendenta piedāvājums uz \_\_ lp .

**13. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti**

**Pasūtītājs Izpildītājs**

Kandavas novada dome

Dārza iela 6, Kandava,

Kandavas novads, LV-3120

Reģ.Nr. 90000050886

Banka: SEB Banka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV73UNLA0011 0101 3057 3

Priekšsēdētāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /I. Priede/

1. Pretendentam jānorāda vai tā apakšuzņēmumu statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkuma piedāvājumos ir pieaicināti apakšuzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai <https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf> [↑](#footnote-ref-1)