**APSTIPRINĀTS**

Kandavas novada domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2017.gada 23.maijā

protokols Nr.1

**IEPIRKUMA**

„ Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts”

(Iepirkuma identifikācijas numurs KND 2017/12)

**NOLIKUMS**

(CPV kodi 45231400-9;50232100-1)

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

Kandavas novads

2017.gads

1. **Vispārīgā informācija.**
   1. Pasūtītājs:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums:** | Kandavas novada dome |
| **Juridiskā adrese:** | Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120 |
| **Reģistrācijas numurs:** | 90000050886 |
| **Banka:**  **Konta numurs:**  **Kods:** | A/S „SEB banka”  LV73UNLA0011 0101 3057 3  UNLALV2X |
| **Kontaktpersonas:** | Par iepirkuma norisi:  Valda Stova, t. 63107375  [valda.stova@kandava.lv](mailto:valda.stova@kandava.lv), |
| **Tālruņa numurs :** | 63182028 |
| **Faksa numurs:** | 63182027 |
| **E-pasta adrese:** | [dome@kandava.lv](mailto:dome@kandava.lv) |
| **Darba laiks:** | Pirmdienās: 08:00 – 19:00  Piektdienās: 08:00 - 15:00  Pārējās darba dienās: 08:00 – 17:00  Pusdienu pārtraukums: 12:00 – 13:00 |

* 1. Iepirkuma priekšmets un apjoms: Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts, saskaņā ar tehniskās specifikāciju (8. pielikums) un iepirkuma „Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts’’ nolikuma (turpmāk- Nolikums) prasībām.

## Iepirkuma CPV klasifikatora kods: 45231400-9 (Elektrolīniju būvdarbi);

## 50232100-1 (Ielu apgaismojuma tehniskās apkopes pakalpojumi).

* 1. Iepirkuma identifikācijas numurs - KND 2017/12;
  2. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus;
  3. Līguma darbības termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, vai līdz brīdim, kad sasniegta iepirkuma līguma kopējā summa par visām iepirkuma daļām EUR 170 000,00 bez PVN, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Ja pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas kopējā pasūtījumu summa līguma ietvaros nav sasniegusi noteikto kopējo līgumsummu, Līdzēji ir tiesīgi pagarināt līguma darbības laiku līdz līguma kopējās līgumsummas sasniegšanai, nepārsniedzot Publisko iepirkumu likuma 60. panta ceturtās daļā noteikto termiņu.

1. **Iepirkuma nolikuma saņemšana un papildu informācijas sniegšana par nolikumu**
   1. Sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi, ar Iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem Pretendenti var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā [www.kandava.lv](http://www.kandava.lv) vai arī Kandavas novada domē (103. kabinetā, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā) pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.15.00.
   2. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā.
   3. Papildu informāciju ieinteresētais Pretendents pieprasa, nosūtot jautājumu Pasūtītājam uz faksa Nr. (+371) 63182027, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Kandavas novada domē: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, 202.kabinets, nosūtot elektroniski uz e – pasta adresi: [dome@kandava.lv](mailto:dome@kandava.lv).
   4. Komisija pēc ieinteresētā Pretendenta rakstiska pieprasījuma sniedz papildu informāciju par nolikumu, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma

procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, trīs dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

* 1. Papildu informācija par Iepirkuma nolikumu pieprasāma tikai nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā un ieinteresētajam Pretendentam nav tiesību to pieprasīt kontaktpersonai. Kontaktpersona iepirkuma gaitā sniedz tikai organizatorisku informāciju par Iepirkumu.

1. **Piedāvājuma iesniegšanas kārtība**
   1. Pretendenti savus piedāvājumus Iepirkumam var iesniegt līdz **2017.gada 5. jūnijam plkst. 11:00,** Kandavas novada domē, 202.kabinetā (Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā). Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc minētā laika, paziņojumā par līgumu noteiktā termiņā, netiks izskatīti un neatvērti tiks atgriezti atpakaļ Pretendentam.
   2. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Dārza ielā 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, ne vēlāk, kā līdz nolikuma 3.1.punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
   3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums saņemts ar norādi par saņemšanas laiku.
   4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas laiks. Mainīt vai atsaukt piedāvājumu Pretendents var personīgi vai ar tā pārstāvja starpniecību (pārstāvim jāuzrāda Pretendenta pilnvarojums ar tiesībām atsaukt vai mainīt piedāvājumu).
2. **Piedāvājuma sagatavošana**

## Piedāvājuma noformēšana:

* + 1. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un 2 (divas) kopijas, katrs savā iesējumā. Izmaksu tāmēm jābūt iesniegtām arī elektroniskā formātā, CD vai USB zibatmiņas datu nesējā. Uz katra iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”. Jebkuru dokumentu kopijām, kas tiek pievienotas piedāvājumam, jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (bandrolē), uz kuras jānorāda:
       1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
       2. Pretendenta nosaukums un adrese;
       3. Atzīme “Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts” iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2017/12. Neatvērt līdz 2017.gada 5. jūnijam plkst. 11:00.
    2. Piedāvājums sastāv no trim daļām:
       1. Pretendenta atlases dokumentiem;
       2. Tehniskā piedāvājuma;
       3. Finanšu piedāvājuma.
  1. Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
  2. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.
  3. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

4.5. Iepirkuma piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti atpakaļ Pretendentiem, izņemot nolikuma 3.1. apakšpunkta otrajā teikumā minētajā gadījumā.

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Pretendenta kvalifikācijas prasības:** | **6. Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:** |
| |  | | --- | | 5.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | | 6.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto formu.  Lai pārbaudītu Nolikuma 6.1.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām Komisija pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datu bāzē. Pretendentam, kas nav reģistrēts komercreģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju.  Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.  Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara.  Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. |
| 5.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā. Ārvalstīs reģistrēts Pretendents uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi var nebūt reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. Gadījumā, ja ārvalstīs reģistrēts Pretendents tiks atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, Pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju un paziņojusi par rezultātiem Pretendentam, kas atzīts par Iepirkuma uzvarētāju jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. | 6.2. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamā datubāzē <http://bis.gov.lv/>.  Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 5.3. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk, nostrādātā laika periodā), ir pieredze vismaz 2 (divu) līgumu izpildē, kuru ietvaros ir veikti ielu (apdzīvotās vietās) apgaismojuma uzturēšanas (tajā skaitā veiktas dežūras un avārijas remontdarbi ielu apgaismojumam) darbi 24h diennaktī visa gada garumā un kuru (katra līguma) līgumcena ir bijusi vismaz 50 000 EUR bez PVN. | 6.3. Aizpildīta un parakstīta Pretendenta kvalifikācija (2.pielikums), klāt pievienojot 2 (divas) pasūtītāja pozitīvas atsauksmes, kas apliecina nolikuma 5.3.apakšpunktā prasīto pieredzi. |
| 5.4. Pretendentam vidējais gada (neto) finanšu apgrozījums pēdējos 2 (divos) gados (t.i. 2015. un 2016.) ir ne mazāks kā 50 000 EUR. Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad Pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika periodā.  Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad vismaz vienam no personu apvienības dalībniekiem ir šajā punktā minētais atbilstošs apgrozījums vai arī vairāku personu apvienības dalībnieku apgrozījuma summa veido nepieciešamo apgrozījuma apmēru. | 6.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums par finanšu apgrozījumu, saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā noteikto formu. |
| 5.5. Pretendents darbu izpildes procesu nodrošina ar kvalificētiem speciālistiem:  1) **1 (viens) sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā (ar apakš jomu- gaisvadu elektropārvades līnijas līdz 1kV, kabeļu elektropārvades līnijas līdz 1kV un spēka, un apgaismes instalācijas līdz 1000 V)**, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2012.,2013.,2014.,2015.,2016 un 2017. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 1 (viena) līguma par ielu (apdzīvotās vietās) apgaismojuma uzturēšanas darbu vadīšanu, kura ietvaros 24h diennaktī visa gada garumā veiktas dežūras un avārijas remontdarbi ielu apgaismojumam. Speciālistam ir izsniegtas AS “Sadales tīkls” apliecības par elektrodrošības C grupu.  2) **2 (divi) sertificēti speciālisti elektroietaišu izbūvē (ar apakšjomām- gaisvadu elektropārvades līnijas līdz 1kV, kabeļu elektropārvades līnijas līdz 1kV**;  3) **1 (viens) sertificēts speciālists, kuram ir sertifikāts elektroietaišu līdz 1kV tehnisko parametru pārbaude un mērīšana elektroietaisēm līdz 1kV**.  3) **Autopacēlāja operators**.  Speciālistiem ir darba tiesiskās attiecībās ar pretendentu vai ir parakstījis apliecinājumu par dalību Iepirkuma līguma izpildē. | 6.5. 5.5. apakšpunktā minēto speciālistu saraksts, pievienojot apliecību un sertifikātu kopijas (3. pielikums). |
| 5.6. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls. | 6.6. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma veidni. |
| 5.7. Pretendentam jābūt derīgai AS „Sadales tīkls” Dienvidu reģiona pielaidei elektrisko tīklu līnijām šim iepirkumam paredzēto pakalpojumu izpildes nodrošināšanai. | 6.7. Pretendenta iesniegta apliecināta atļaujas kopija. |
| 5.8. Pretendenta īpašumā, tiesiskajā valdījumā, patapinājumā vai nomā jābūt pacēlājam virs 3 (trīs) metriem, kurš atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. | 6.8. Dokumenti, kas apliecina pacēlāja atbilstību normatīvajiem aktiem.  Sertifikāti, kas apliecina, ka speciālisti ir attiecīgi apmācīti un ir apguvuši attiecīgās konstrukcijas pacēlāju drošu lietošanu. |
| 5.9. Pretendentam ir spēkā esoša Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise. | 6.9. Pretendents iesniedz spēkā esošu Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju |
| 5.10. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.  Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 6.10. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā),gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.  Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |
| 5.11. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji. | 6.11. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuāli vērtību. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. PIL 20.panta piektās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:  6.12.1. nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;  6.12.2. katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. |

**7. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments**

* 1. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
  2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
  3. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, un tā pieejama: <http://www.iub.gov.lv/lv/node/587>.

1. **Tehniskais piedāvājums.**
   1. Tehniskais piedāvājums sastāv no Tehniskās specifikācijas (nolikuma 5. pielikums), kuru Pretendents paraksta un, kurš skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami atspoguļo nolikuma Tehniskās specifikācijas minimālo prasību izpildi.

8.2. Tehnisko piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis, kura pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, vai pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgo pilnvaru.

1. Finanšu piedāvājums
   1. Pretendents finanšu piedāvājumu izstrādā, izmantojot nolikuma 6.pielikuma formu.
   2. Pretendents finanšu piedāvājumā, norāda cenu (*euro)* bez PVN.
   3. Pretendents finanšu piedāvājumā, norāda cenu ar precizitāti divas zīmes aiz komata.
   4. Ja Pretendents finanšu piedāvājuma sagatavošanā neievēro šajā punktā noteikto kārtību, Komisija nevērtē Pretendenta finanšu piedāvājumu.
   5. Visas Pretendenta izmaksas, kas saistītas ar Iepirkuma priekšmetu, izņemot PVN, iekļaujamas veiktajos aprēķinos. Papildu izmaksas, kas nav iekļautas aprēķinos un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā pie Iepirkuma līguma noslēgšanas un to darbības laikā.
   6. Katram Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājumu. Ja Pretendents iesniedz piedāvājuma variantus, Komisija neizskata nevienu no iesniegtajiem piedāvājumu variantiem un attiecīgo Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.
   7. Kopējā cenā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, kā arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, piegādes un citām izmaksām, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.
2. **Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana.**

10.1. **Vērtēšanas kritērijs – s**aimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, vērtējot cenu.

* 1. Komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atzīst piedāvājumu ar viszemāko cenu.Komisija piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantos pretendenta Finanšu piedāvājumā norādīto līgumcenu EUR bez PVN (Nolikuma 6.pielikums).Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis nolikumam atbilstošu
  2. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs.
  3. Komisija pārbauda vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma 4. punkta noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
  4. Komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 5.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 6.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.
  5. Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 5.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 6.punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
  6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, Komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.
  7. Ja iesniegtajos dokumentos ietvertā informācijas par Pretendenta kvalifikāciju ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.
  8. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, Komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo Pretendentu.
  9. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām, vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.
  10. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām, vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

1. **Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana**
   1. Komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu.
   2. Komisija par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu.
   3. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

11.3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

11.3.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

11.3.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

11.3.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 7.3.1., 7.3.2. un 7.3.3.punkta nosacījumi.

* 1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 9.panta panta astotās daļas 1., 2. vai 4. punktā (Nolikuma 11.3.1., 11.3.2., 11.3.4.punkts) minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

11.4.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4. punktā (Nolikuma 11.3.4.punktā) minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

11.4.1.1. par Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 1. punktā (Nolikuma 11.3.1.punktā) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

11.4.1.2. par Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 2. punktā (Nolikuma 11.3.2.punktā) minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un šā panta astotās daļas 4.punktā (Nolikuma 11.3.4.punktā) minētās personas piekrišanu;

11.4.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā (Nolikuma 11.3.4.punktā) minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā (Nolikuma 11.3.4.punktā) minēto personu neattiecas Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotajā daļā (Nolikuma 11.3.punktā) noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

* 1. Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 9.panta devītās daļas 1. punkta "b" apakšpunktam (Nolikuma 11.4.punkts) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
     1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā (Nolikuma 11.3.4. punktā) minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*;
     2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā (Nolikuma 11.3.4. punktā) minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
  2. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā (Nolikuma 11.3.4. punktā) minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 *euro*, Publisko iepirkumu likuma 9. panta desmitās daļas 2.punktā (Nolikuma 11.3.4.punktā) minētajā termiņā iesniedz:
     1. attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;
     2. pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;
     3. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, — kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.
  3. Lēmumu par Iepirkuma rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Iepirkuma rezultātiem.
  4. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
  5. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
  6. Ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta.
  7. Komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

1. **Iepirkuma līgums**
   1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (Nolikuma 8. pielikums) ar pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām.
   2. Grozījumus iepirkuma līgumā izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus.
2. **Pretendenta pienākumi un tiesības:**
   1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju;
   2. segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta;
   3. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
   4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā;
   5. Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. **Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:**
   1. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
   2. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai;
   3. pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai;
   4. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu;
   5. pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
   6. pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;
   7. ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko indikatīvo cenu;
   8. iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**Pielikumā:**

1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā uz 2 (divām) lpp.;

2.pielikums – Kvalifikācija uz 2 (divas) lpp.;

3.pielikums - Piedāvātais personāla sastāvs *(veidne)* uz 1 (vienas) lpp.;

4. pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē uz 1 (vienas) lpp.;

5. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lpp.;

6. pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lpp.;

7. pielikums - Līguma projekts uz 5 (piecām) lpp.

**Atsevišķi pievienots:**

1. Apjomu tāme (Tehniskās specifikācijas pielikums nr.1);
2. Kandavas novada gaismekļu saraksts saraksts (Tehniskās specifikācijas pielikums nr.2).

.

**1.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas novada teritorijā esošo ielu

apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts” nolikumam

Iepirkuma identifikācijas numurs KND 2017/12

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS KONKURSĀ**

„Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts”

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/12)

**Pretendents:**

|  |  |
| --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| reģ. Nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| pasta adrese (*ja atšķiras*): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| telefona/faksa numurs:  e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Bankas rekvizīti:** |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

* uzņemas pilnu atbildību par Konkursam iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Nolikuma prasībām;
* apliecina, ka noslēgtā iepirkuma līguma izpildē nesniegs nepatiesu informāciju, ka izpildītāja kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām, un tas ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju;
* apņemas nodrošināt Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanu un remontu, saskaņā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt Konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
* apliecina, ka pilnībā izprot un piekrīt Nolikumam un pievienotā iepirkuma līguma (turpmāk – Līguma) projekta noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt Konkursa nosacījumus saskaņā ar visiem Nolikuma, tā pielikumu, Pretendenta piedāvājuma un Līguma projekta noteikumiem;
* apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;
* apliecina, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija, ziņas un dati ir patiesas, kā arī norādītā kontaktinformācija ir aktuāla un Pretendents nodrošinās, ka informācija, kas tiks uz to nosūtīta, no tā puses tiks saņemta;
* atļauj Pasūtītājam apstrādāt savus fiziskas personas datussaskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu
* piekrīt, savstarpējā sarakstē Iepirkuma ietvaros un Iepirkuma rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros, izmantot Pretendenta aizpildītajā pieteikuma veidlapā norādīto e – pasta adresi.
* **Lūdzam norādīt informāciju** par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā\* vai vidējā uzņēmuma\*\* statusam.
* Pretendents */nosaukums/*  ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */jānorāda mazais vai vidējais/* uzņēmums.
* Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs */nosaukums/* ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */jānorāda mazais vai vidējais/* uzņēmums.
* Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs */nosaukums/* ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */jānorāda mazais vai vidējais/* uzņēmums.
* \***Mazais uzņēmums**, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus *euro*;
* \*\* **Vidējais uzņēmums**, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai , kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus *euro*.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

**2.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas novada teritorijā esošo ielu

apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts” nolikumam

Iepirkuma identifikācijas numurs KND 2017/12

**Pretendenta KVALIFIKĀCIJA**

„Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts”

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/12)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pasūtītājs  (nosaukums, adrese, kontaktpersona) | Objekta nosaukums, adrese, līguma izpildes laiks | Veikto darbu apraksts | Noslēgtā līguma summa bez PVN (summa par vienu darbības gadu) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |

\*ziņas norāda par nolikuma 5.3. apakšpunktā norādīto periodu.

Pielikumā: \_\_ (\_\_\_\_) atsauksmes, uz \_\_ (\_\_\_) lapām.

**LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. \* | Nododamo pakalpojumu vērtība % no kopējās finanšu piedāvājuma summas | Nododamo pakalpojumu apraksts |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*pievienojot katra apakšuzņēmēja apliecinājumu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

Ar šo apstiprinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

2017. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas novada teritorijā esošo ielu

apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2017/12)

**Speciālistu profesionālās pieredzes apraksts**

1. **Elektroietaišu izbūves darbu vadītāja un būvuzrauga (ar apakšjomu- gaisvadu elektropārvades līnijas, kabeļu elektropārvades līnijas un spēka, un apgaismes instalācijas līdz 1000 V), profesionālā pieredze.**

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, veikto darbu īss raksturojums (saskaņā ar Nolikuma 5.5. apakšpunktu) | Amats (pozīcija līguma izpildē) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu darba pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie līguma „ Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts ”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, atšifrējums)

2017. gada\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Speciālists elektroietaišu izbūvē (ar apakšjomām- gaisvadu elektropārvades līnijas līdz 1kV, kabeļu elektropārvades līnijas līdz 1kV.**

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, veikto darbu īss raksturojums (saskaņā ar Nolikuma 5.5. apakšpunktu) | Amats (pozīcija līguma izpildē) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu darba pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie līguma „ Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, atšifrējums)

2017. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Sertificēts speciālists, kuram ir sertifikāts elektroietaišu līdz 1kV tehnisko parametru pārbaude un mērīšana elektroietaisēm līdz 1kV.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, veikto darbu īss raksturojums (saskaņā ar Nolikuma 5.5. apakšpunktu) | Amats (pozīcija līguma izpildē) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu darba pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie līguma „Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, atšifrējums)

2017. gada\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Pacēlāja operatora profesionālā pieredze.**

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, veikto darbu īss raksturojums (saskaņā ar Nolikuma 5.5. apakšpunktu) | Amats (pozīcija līguma izpildē) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu darba pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie līguma „ Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts ”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, atšifrējums)

2017.gada\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pielikumā:

Apliecības un/vai sertifikātu kopijas uz \_\_.lpp.

2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

**4.pielikums**

Atklāta konkursa „Kandavas novada teritorijā esošo ielu

apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2017/12)

**Apakšuzņēmēja apliecinājums**

**par gatavību iesaistīties līguma izpildē**

Ar šo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*apakšuzņēmēja nosaukums*) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts”ID Nr. KND 2017/12izpildes kā pretendenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Pretendenta nosaukums)* apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(apakšuzņēmēja nosaukums)* apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmēja nosaukums |  |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

**5.pielikums**

Atklāta konkursa „Kandavas novada teritorijā esošo ielu

apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2017/12)

**APAKŠUZŅĒMĒJU KVALIFIKĀCIJA**

„Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts”

**1. Apakšuzņēmēju pieredze**

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par vismaz 2 (diviem) objektiem, kas atbilst iepirkuma prasībai, **kā arī pievienot atsauksmes** par vismaz **2 (divu)** tabulā norādīto līgumu izpildi, kurās norādīts objekta nosaukums, izpildes termiņš, veikto darbu vērtība un veikto darbu apraksts.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Pasūtītājs  (nosaukums, adrese, kontaktpersona) | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms, % no Līguma apjoma | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas laiks (datums no – līdz) | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

**6.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas novada teritorijā esošo ielu

apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts” nolikumam

Iepirkuma identifikācijas numurs KND 2017/12

**PRETENDENTA FINANSIĀLAIS STĀVOKLIS**

**„** Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts”**”**

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/12)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Gada finanšu (neto) apgrozījums |
| 2016.gads |  |
| 2015.gads |  |
| 2014.gads |  |
| **Vidēji gadā:** |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

2017. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas novada teritorijā esošo ielu

apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2017/12)

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

„Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *sastādīšanas vieta* |  | *Datums* |

Finanšu piedāvājumā ir norādīta kopējā cena, par kādu tiks veikta Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un atbilstoši Iepirkuma nolikuma nosacījumiem.

Piedāvātajās cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar uzskaitīto darbu veikšanu, tajā skaitā visiem nodokļiem un nodevām, kā arī citām izmaksām līguma izpildei, izņemot materiālu cenas un PVN.

Pretendenta piedāvātās darba vienību un materiālu vienību cenas ir nemainīgas visā līguma izpildes laikā.

Pretendents Finanšu piedāvājumu aizpilda saskaņā ar Tehniskās specifikācijas pielikumu Nr 1 “Apjomu tāme”.

Piedāvātā kopējā līguma cena EUR, bez PVN:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(piedāvājuma cena *euro* vārdiski bez PVN)

Ar šo apliecinu, ka esam pilnībā iepazinušies ar Konkursa apjomu un tehnisko specifikāciju un šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanu un remontu, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

**8.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas novada teritorijā esošo ielu

apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2017/12)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

„Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts”

* 1. **Tehniskais skaidrojums:**
     1. Darba uzdevums ir gādāt par ielu, laukumu, skvēru un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu Kandavas novadā, atbilstoši Kandavas novada gaismekļu sarakstam (Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2).
     2. Izpildītājam veicamie darbi dalās divās grupās:
* Avārijas darbi;
* Plānotie darbi.

Avārijas darbi ir visu nepieciešamo detaļu tūlītēja nomaiņa, lai pilnvērtīgi darbotos ielu apgaismojums.

* + 1. Darbu izpildes laiki:
* ikdienas Kandavas novada ielu apgaismojuma ieslēgšanās pārbaude – katru vakaru;
* avārijas darbi veicami ne vēlāk kā 12 (***divpadsmit***) stundu laikā no bojājumu atklāšanas brīža;
* plānotie remontu vai būvdarbu termiņi tiek saskaņoti ar Pasūtītāja pārstāvi.
  + 1. Galveno darbu veidi ir ielu izdegušo apgaismojuma spuldžu nomaiņa, bojāto gaismekļu nomaiņa, ielu apgaismojuma balstu krāsošana, drošinātāju pamatu, droseļu pārbaude vai nomaiņa, bojāto balstu un gaismekļu kronšteinu, kabeļu līniju vai to posmu nomaiņa vai remonts.
    2. Darbu veikšanā jānodrošina Latvijas būvnormatīvu un elektroenerģijas iekārtu ekspluatācijas noteikumu prasību ievērošana.
    3. Izpildītājam, darbu izpildē (tranšeju izrakšana, gultnes sagatavošana un aizbēršana u.tml.) jāpiesaista LR normatīvajiem aktiem atbilstoši speciālisti.
    4. Uzturēšanas darbi jāorganizē un jāveic atbilstoši elektroenerģijas ekspluatācijas un drošības noteikumu prasībām.
    5. No 15.augusta līdz 15.aprīlim apsekošana jāveic vienu reizi nedēļā un visu ielu apgaismojuma tīklu profilaktisko pārbaudi vienu reizi mēnesī.
    6. No 16.aprīļa līdz 14.augustam apsekošana jāveic divas reizes mēnesī un vienu reizi mēnesī visu ielu apgaismojuma tīklu profilaktisko pārbaudi.
    7. Pēc apsekošanas sastāda darba uzdevumu, kuru apstiprina pasūtītājs.
    8. Pasūtītājs var dot Izpildītājam arī papildus uzdevumus par nepieciešamajiem remontiem un spuldžu nomaiņu.
    9. Veicot avārijas remontus un citus būvdarbus, pirms darbu uzsākšanas izpildītājs iesniedz paredzamo darbu izmaksu tāmi, kuru apstiprina pasūtītājs.
    10. Izpildītājam jānodrošina diennakts dežuranta dienests avārijas izsaukuma nodrošināšanai. Darba laikā no 8.00 līdz 17.00 jābūt dispečeram, kas sasniedzams ar tālruņa, faksa un e-pasta palīdzību.
    11. Izpildītājam līdz katra nākamā mēneša 5.datumam kopā ar rēķinu jāiesniedz kopējais darbu uzdevums, izpildīto darbu izmaksu tāme un darbu nodošanas pieņemšanas akts.
    12. Visas nepieciešamās atļaujas būvdarbu un uzturēšanas darbu veikšanai Kandavas novadā saņem izpildītājs.
    13. Tehniskās specifikācijas pielikumu Nr.1 “Apjomu Tāmē” noteiktie darbi var tikt mainīti atbilstoši Kandavas novada domes budžetā paredzētajam finansējumam.
  1. **Tehniskie noteikumi**
     1. Kvalitātes kontrole tiek veikta atbilstoši Latvijas Valsts standartiem, Enerģētikas likumā noteiktajām prasībām un Latvijas būvnormatīvu aktu prasībām publisko teritoriju izgaismošanā.
     2. Nekvalitatīvi veikts darbs netiek apmaksāts un ir jāizlabo atbilstoši līguma nosacījumiem.
     3. Par noteikto darbu termiņu neievērošanu sodi tiek piemēroti atbilstoši līguma nosacījumiem un īpašajiem noteikumiem.
     4. Darbu termiņš tiek noteikts darbu nodošanas – pieņemšanas aktā. Darbs tiek uzskatīts par pabeigtu, kad Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījuši aktu par uzdoto darbu izpildi.
     5. Gadījumos ja esošās specifikācijas vai citi normatīvie akti tiek grozīti vai papildināti ar jaunākiem, tad tiek piemērotas jaunākos dokumentos izvirzītās prasības.

1.3.Pretendents apliecina, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktiem standartiem.

1.4.Veicamie darbu apjomi saskaņā ar Tehniskās specifikācijas pielikumu Nr.1 **“Apjomu tāme”:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
|
| **Ielu apgaismojuma spuldžu nomaiņa** | | |
| 1 | Spuldzes kvēles 60-100 W E27 | gab | 450 |
| 2 | Spuldzes DRL 160 W E27 | gab | 50 |
| 3 | Spuldzes DRL 250 W E40 | gab | 20 |
| 4 | Spuldzes MH 70 W G12 | gab | 5 |
| 5 | Spuldzes LED 6 W Gu10 | gab | 10 |
| 6 | Spuldzes LED 10 W E27 | gab | 25 |
| 7 | Nātrija augstspiediena spuldze 70 W E27 | gab | 50 |
| 8 | Nātrija augstspiediena spuldze 100 W E40 | gab | 40 |
| 9 | Nātrija augstspiediena spuldze 150 W E40 | gab | 30 |
|  | **Gaismekļu montāža** | | |
| 1 | Gaismekļi IP 65 ar Na spuldzi 70 W(SGS vai analogs) | gab | 20 |
| 2 | Gaismekļi IP 65 ar Na spuldzi 100 W(SGS vai analogs) | gab | 8 |
| 3 | Gaismekļi IP 65 ar Na spuldzi 150 W(SGS vai analogs) | gab | 5 |
| 4 | Gaismekļi IP 65 ar Na spuldzi 70 W parka(Street vai analogs) | gab | 7 |
| 5 | Gaismekļi IP 65 LED 50-70 W(Philips vai analogs) | gab | 40 |
| 6 | Gaismekļi IP 65 LED 80-100 W(Philips vai analogs) | gab | 20 |
| 7 | Gaismekļi IP 65 LED 110-120 W(Philips vai analogs) | gab | 15 |
| 8 | Prožektors IP65 MH250 | gab | 4 |
| 9 | Aizsargstikls ar pretsitienu plēvi dekoratīvajam gaismeklim (uz 1 gaism. 6 gab. ) | kompl | 30 |
|  | **Ielu apgaismojuma balstu montāža** | | |
| 1 | Koka balsts 10m | gab | 3 |
| 2 | Dekoratīva sienas kronšteina nomaiņa | gab | 4 |
| 3 | Cinkota metāla balsta 4m montāža | gab | 15 |
| 4 | Cinkota metāla balsta 6m montāža | gab | 25 |
| 5 | Cinkota metāla balsta 8m montāža | gab | 45 |
| 6 | Montāžas palīgmateriāli uz balsta montāžu | kompl | 45 |
| 7 | Vienzaru konsoles montāža metāla balstā | gab | 40 |
| 8 | Divzaru konsoles montāža metāla balstā | gab | 7 |
| 9 | Koka balsta konsoles montāža | gab | 4 |
| 10 | Pievienojuma spaile SV -15 | gab | 60 |
| 11 | Balsta gumijas blīve | gab | 60 |
| 12 | Balstu betona pamatnes montāža | gab | 60 |
| 13 | Koka balsta demontāža | gab | 8 |
| 14 | Betona balsta demontāža | gab | 10 |
| 15 | Metāla balsta demontāža | gab | 3 |
|  |  |  |  |
|  | **Pārējie elektroietaišu uzturēšanas darbi** |  |  |
| 1 | Droseles pārbaude un nomaiņa | gab | 20 |
| 2 | Ignitora pārbaude un nomaiņa | gab | 40 |
| 3 | Spuldzes ietveres nomaiņa | gab | 20 |
| 4 | Drošinātāja(NH ) līdz 100A nomaiņa | gab | 20 |
| 5 | Dežūru nodrošinājums,apgaismojuma sistēmas regulāra apsekošana, defektēšana un elektrības skaitītāju rādījumu nolasīšana(ielu gaismai) | mēnesis | 12 |
| 6 | Elektromontiera darbu izmaksas dabiem, kas nav sarakstā | cilv./h | 1 |
| 7 | Autopacēlāja izmaksas darbiem , kas nav sarakstā | h | 1 |
| 8 | Transporta izmaksas darbiem , kas nav sarakstā | km | 1 |
|  | **Sadales un vadības iekārtu remontdarbi** |  |  |
| 1 | Uzskaites sadalne LU tipa - nomaiņa | gab | 2 |
| 2 | Pamatne LU sadalnei L=2000 (P) | gab | 2 |
| 3 | Sadale-apgaismojuma vadībai IP54 (LUKS-2 korpusā) - nomaiņa | gab | 1 |
| 4 | Digitālais pulkstenis 16A, 250v (-30˚ C) | gab | 4 |
| 5 | Fotorelejs 16A, 250v (-30˚ C) | gab | 2 |
| 6 | Automātslēdzis1P 6A C | gab | 60 |
| 7 | Automātslēdzis1P 10A C | gab | 35 |
| 8 | Automātslēdzis1P 16A C | gab | 8 |
| 9 | Automātslēdzis1P 20A C | gab | 8 |
| 10 | Automātslēdzis1P 25A C | gab | 8 |
| 11 | Automātslēdzis 3P 20A C | gab | 8 |
| 12 | Automātslēdzis 3P 32A C | gab | 4 |
| 13 | Automātslēdzis 3P 63A C | gab | 4 |
| 14 | Kontaktors 4kW - 9A | gab | 2 |
| 15 | Kontaktors 5.5kW - 12A | gab | 2 |
| 16 | Kontaktors 7.5kW - 18A | gab | 2 |
| 17 | Kontaktors 11kW - 25A | gab | 3 |
| 18 | Kontaktors 15kW - 32A | gab | 5 |
| 19 | Slodzes slēdzis 40A | gab | 1 |
| 20 | Slodzes slēdzis 63A | gab | 2 |
| 21 | Slodzes slēdzis 100A | gab | 3 |
| 22 | Pievienojuma klemme SM 2.2 | gab | 24 |
| 23 | Pievienojuma klemme SL 4.2 | gab | 8 |
| 24 | Kontaktrozetes 230V 16A montāža | gab | 20 |
| 25 | Kontaktrozetes 400V 16A montāža | gab | 5 |
|  | **Kabeļu līnijas montāža** | | |
| 1 | Tranšeju izrakšana, gultnes sagatavošana un aizbēršana | m | 2000 |
| 2 | Seguma noņemšana,atjaunošana ar pamatnes sagatavošanu atbilstoši paredzamā seguma prasībām |  |  |
|  | -melnzeme ar zālāja sēšanu | m2 | 1000 |
|  | -grants seguma ietve | m2 | 30 |
|  | -grants seguma braucamā daļa | m2 | 30 |
|  | -asfaltbetona ietve ABT - 6 min. 4 cm. biezumā | m2 | 20 |
|  | -asfaltbetona ietve ABT - 8 min. 10 cm. biezumā | m2 | 20 |
|  | -betona bruģēts segums ietvēs | m2 | 50 |
|  | -betona bruģēts segums braucamā daļa | m2 | 30 |
| 3 | Kailvadu montāža A 35 | m | 100 |
| 4 | Zemē ieguldāmo kabeļu montāža Al 4\*16 | m | 700 |
| 5 | Zemē ieguldāmo kabeļu montāža Al 4\*25 | m | 1800 |
| 6 | Zemē ieguldāmo kabeļu montāža Al 5\*25 | m | 700 |
| 7 | Zemē ieguldāmo kabeļu montāža Al 4\*35 | m | 300 |
| 8 | Zemē ieguldāmo kabeļu montāža Al 4\*70 | m | 80 |
| 9 | Zemē ieguldāmo kabeļu montāža Al 4\*95 | m | 80 |
| 10 | Zemē ieguldāmo kabeļu montāža Cu 5\*4 | m | 100 |
| 11 | Zemē ieguldāmo kabeļu montāža Cu 5\*6 | m | 200 |
| 12 | Zemē ieguldāmo kabeļu montāža Cu 5\*10 | m | 300 |
| 13 | Zemē ieguldāmo kabeļu montāža Cu 5\*16 | m | 300 |
| 14 | Montāžas palīgmateriāli uz kabeļa montāžas metru | m | 2000 |
| 15 | Kabeļu montāža Cu 3\*2,5 | m | 1500 |
| 16 | Kabeļu montāža Cu 3\*4 | m | 300 |
| 17 | Piekarkabeļa nomaiņa A 1\*16+25 | m | 200 |
| 18 | Piekarkabeļa nomaiņa A 3\*16+25 | m | 300 |
| 19 | Piekarkabeļa nomaiņa A 3\*25+35 | m | 80 |
| 20 | Kabeļa aizsargcaurules AROT d=50 450N montāža | m | 2000 |
| 21 | Kabeļa aizsargcaurules AROT d=75 450 N montāža | m | 800 |
| 22 | Kabeļa aizsargcaurules AROT d=110 450N montāža | m | 400 |
| 23 | Ielu caurdure un caurules d=110 1250N montāža | m | 50 |
| 24 | Signāllentas montāža | m | 2000 |
| 25 | Atsaites montāža | gab. | 4 |
| 26 | Kabeļu gala apdare 10-70mm2 | gab | 120 |
| 27 | Kabeļu savienojuma uzmavas 10-70mm2 | gab | 30 |
| 28 | Vada uzgaļu montāža 16-70mm2 | gab | 40 |
| 29 | Objekta nodošanas dokumentācijas sagatavošana | obj | 5 |
| 30 | Topogrāfiskā kabeļtrases uzmērīšana | m | 2000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

**9.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas novada teritorijā esošo ielu

apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2017/12)

**Iepirkuma līguma projekts**

**Par Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanu un remontu**

|  |  |
| --- | --- |
| Kandavā | 2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Kandavas novada dome,** reģistrācijas numurs 90000050886, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā LV-3120, tās priekšsēdētāja *vārds uzvārds* personā, kurš rīkojas uz Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums” (apstiprināti ar Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu (prot.Nr.11, 3.§)) pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

***uzņēmēja nosaukums*** *un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds* personā, kurš darbojas uz *dokumenta nosaukums* pamata (turpmāk- Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji,

saskaņā ar atklāta konkursa **„Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts”, ID Nr. KND 2017/12** (turpmāk – iepirkums) rezultātiem un iepirkuma komisijas 2017.gada *dat. mēn.* lēmumu, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk - Līgums):

**1.LĪGUMA PRIEKŠMETS**

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas **nodrošināt ielu apgaismojuma darbību un veikt ielu apgaismojuma nepieciešamos uzturēšanas remontdarbus Kandavas novadā,** saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un tās pielikumiem (Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1 un Nr.2), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas Izpildītāja piedāvājumu iepirkumam, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa (2.pielikums), atbilstoši Latvijas Republikas Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktām prasībām, elektroietaišu ekspluatācijas noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem (turpmāk - Darbs).

1. **LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA**
   1. 2.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus šajā Līgumā noteiktajā apjomā un Darba izpildes vietā (dabā nosprausta teritorija, arī iela, kurā notiek Darbs) laika posmā 12 (divpadsmit) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz brīdim, kad sasniegta iepirkuma līguma kopējā summa par visām iepirkuma daļām EUR 170 000,00 (viens simts septiņdesmit tūkstoši *euro,* 00 centi) bez PVN, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais un Līdzēju šajā Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
   2. 2.2. Ja pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas kopējā pasūtījumu summa līguma ietvaros nav sasniegusi noteikto kopējo līgumsummu, Līdzēji ir tiesīgi pagarināt līguma darbības laiku līdz līguma kopējās līgumsummas sasniegšanai, nepārsniedzot Publisko iepirkumu likuma 60. panta ceturtās daļā noteikto termiņu. Darba izpildes vieta ir Kandavas novada ielu apgaismojuma tīkla objekti.
   3. 2.3. Darbu izpildes normatīvie laiki ir sekojoši:
   4. 2.3.1.ikdienas Kandavas novada ielu apgaismojuma ieslēgšanās pārbaude – katru vakaru;

2.3.2.avārijas darbi veicami 12 (divpadsmit) stundu laikā;

2.3.3.plānotie remonti vai būvdarbi tiek veikt termiņos, kas saskaņoti ar Pasūtītāja pārstāvi.

1. **LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**
   1. 3.1. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu pēc faktiski paveiktā Darba apjoma, kurus akceptējis Pasūtītājs saskaņā ar Izpildītāja piestādītajiem rēķiniem, defektu aktiem, tekošo (avārijas) Darbu tāmēm un Darba nodošanas – pieņemšanas aktiem. Gadījumos, ja kādā no mēnešiem netiek veikti Darbi, Pasūtītājs neveic maksājumus.

3.2. Kopējā LĪGUMCENA Līguma darbības laikā par visām Iepirkuma daļām nedrīkst pārsniegt EUR 170 000,00 (viens simts septiņdesmit tūkstoši *euro,*00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļu likmes, pievienotās vērtības nodokļu likme tiek piemērota saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rēķina apmaksas dienā.

* 1. 3.3. Rēķini, defektu akti, tekošo (avārijas) Darbu tāmes un abpusēji parakstīti Darba nodošanas – pieņemšanas akti Izpildītājam par iepriekšējo mēnesi jāiesniedz Pasūtītājam līdz nākamā mēneša 5. (piektajam) datumam.
  2. 3.4. Izmaksu izmaiņas vai termiņa kavējumi, kuri Izpildītājam rodas nepietiekamas informētības gadījumā, netiek ņemti vērā.
  3. 3.5. Vienīgi Izpildītājs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo cenu sadārdzinājumu Darba veikšanas gaitā, un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Iepirkumā piedāvāto cenu.
  4. 3.6. Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata pieprasīt no Izpildītāja papildus dokumentus, kas nepieciešami norēķinu veikšanai.
  5. 3.7. Tikai attiecīgā Darba izpildījuma pieņemšana ar Darba nodošanas - pieņemšanas aktu ir pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus.
  6. 3.8. Ikmēneša maksājumi Izpildītājam tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā EUR, \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) dienu laikā pēc ikmēneša Darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
  7. 3.9. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ar Pasūtītāja pieņemtajiem Darba apjomiem.
  8. 3.10. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
  9. 3.11. Ja Izpildītājs ir pārsniedzis šī Līguma 2.3.2. apakšpunktā noteikto avārijas Darba izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit *euro* un 00 centi) apmērā par katrām nokavētām 6 (sešām) stundām katrā gadījumā, saskaņā ar iesniegto rēķinu. Tālākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.
  10. 3.12. Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no laikā nesamaksātās naudas summas par katru nokavētu dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātā Darba vērības saskaņā ar iesniegto rēķinu.
  11. 3.13. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma turpmākas pildīšanas.
  12. 3.14. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs iesniedz rēķinu Izpildītājam.

1. **LĪDZĒJU SAISTĪBAS**
   1. 4.1. Izpildītāja saistības:
      1. 4.1.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbu izpildi Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā, kvalitātē un izpildīt garantijas saistības atbilstoši šī Līguma nosacījumiem;
      2. 4.1.2. Izpildītājs apņemas nekavējoties un uz sava rēķina novērst nepilnības un defektus, kuri radušies nekvalitatīvi veiktu Darbu vai nekvalitatīvu materiālu izmantošanas rezultātā, ja tādi tiek atklāti;
      3. 4.1.3. Izpildītājs garantē, ka Darbi būs augstas kvalitātes un būs atbilstoši visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas, tai skaitā darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības u.c., un uzņemas atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;
      4. 4.1.4. Visā Darba izpildes laikā Izpildītājs uzņemas pildīt visos normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos paredzētos Darba drošības pasākumus;
      5. 4.1.5. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītājam vai Pasūtītājam un jebkurām trešajām personām darba drošības tehnikas neievērošanas gadījumā;
      6. 4.1.6. Izpildītājs nodrošina Darbu izpildē un pārraudzībā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
      7. 4.1.7. Izpildītājs apņemas Darbus izpildīt ar Latvijā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem un iekārtām;
      8. 4.1.8. Izpildītājs apņemas iegūt Darbu izpildei nepieciešamās atļaujas.
      9. 4.1.9. Izpildītājs līdz Darba uzsākšanai atbilstoši vietējiem apstākļiem, kā arī valsts un pašvaldību institūciju priekšrakstu prasībām izņem visas nepieciešamās atļaujas Darba veikšanai;
      10. 4.1.10. Izpildītājs ir atbildīgs par trešo personu saskaņojumiem ar pakalpojumu sniedzējiem un saimnieciskās darbības veicējiem;
      11. 4.1.11. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš saskaņot ar trešajām personām tāda Darba veikšanu, kura laikā ir iespējami traucējumi saimnieciskai darbībai;
      12. 4.1.12. Izpildītājs apņemas sagatavot un nodot Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju, ja tāda būs.
   2. 4.1.13. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu satiksmes organizēšanas Darba laikā.
   3. 4.1.14. Pagaidu ceļa zīmēm, horizontālajiem apzīmējumiem, signālugunīm, kā arī to izvietojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   4. 4.1.15. Ja Darba izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.
   5. 4.1.16. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem un sedz visus zaudējumus, kas radušies trešajām pusēm Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.
   6. 4.2. Pasūtītāja saistības:
      1. 4.2.1. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāja piekļūšanu Līguma 1.1.punktā minētajiem objektiem Darbu veikšanas laikā;
      2. 4.2.2. Pasūtītājs ir tiesīgs dot norādījumus un kontrolēt šajā Līgumā paredzēto Darbu izpildi.
      3. 4.2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Darbus, kuri neatbilst šī Līguma nosacījumiem.
      4. 4.2.4. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā izpildītiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
      5. 4.2.5. Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Izpildītāja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.
   7. 4.2.6. Līdzēji apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Līdzēju finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par cita Līdzēja darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
   8. 4.2.7. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.
   9. 4.2.8. Līguma 4.2.6. un 4.2.7.apakšpunktā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

**5. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA**

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenu) vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

5.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Pusēm savstarpēji vienojoties.

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Izpildītājam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski 1 (vienu) mēnesi iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

5.4.1. ja Izpildītājs atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darba pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

5.4.2. ja Izpildītājs Darba izpildes gaitā atkārtoti neievēro Līguma noteikumus, izmanto nesertificētus vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Darbu veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, licences, darba atļaujas, pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

5.5. Līdzēji vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus pēc kārtas.

5.6. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu 5.5.punktā paredzētajā kārtībā, tad Pasūtītājs 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā mēneša termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, kas pamatojas ar ikmēneša izpildītā Darba aktiem un līgumsodiem.

**6. NEPĀRVARAMA VARA**

* 1. 6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
  2. 6.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
  3. 6.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi un to sekas ilgst vairāk nekā 60 (sešdesmit) dienas, katrs no Līdzējiem ir tiesīga atteikties no Līguma turpmākās izpildes. Šādā gadījumā nevienam no Līdzējiem nav tiesību prasīt otram Līdzējam iespējamo zaudējumu atlīdzināšanu.

**7. LĪDZĒJU PĀRSTĀVJI**

7.1. Līdzēji garantē, ka personām, kas slēdz Līgumu, ir visas likumiskās tiesības, juridiskais pamats un attiecīgs pilnvarojums, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības.

7.2. Pasūtītājs par pilnvarotajiem pārstāvjiem šī Līguma izpildes laikā nozīmē:

7.2.1. Egils Dude, Kandavas novada domes izpilddirektors, tālrunis 63107370;

7.2.2. Jānis Kālis, Zantes pagasta pārvaldnieks, tālrunis 63155304;

7.2.3. Daina Priede, Vānes pagasta pārvaldniece, tālrunis 63155168;

7.2.4. Rita Diduha, Zemītes pagasta pārvaldniece, tālrunis 63155358;

7.2.5. Dzidra Jansone, Matkules pagasta pārvaldniece, tālrunis 63154041;

7.2.6. Maija Jēce, Cēres pagasta pārvaldniece, tālrunis 63154991.

7.3. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē \_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_.

7.4. Pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līgumā vai tā pielikumos.

7.5. Pilnvarotie pārstāvji, veicot savstarpējo saraksti, izmanto šī Līguma 8.2. un 8.3.punktā minētos rekvizītus.

7.6. Pilnvarotie pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus, defektu aktus, ziņot par avārijas situācijām un nepieciešamajiem Darbiem un risina organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar šī Līguma izpildi.

**8. CITI NOTEIKUMI**

8.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. Līgums ir saistošs Pusēm līdz no Līguma izrietošo saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi ir izdarāmi pusēm savstarpēji vienojoties un tiek noformēti rakstveidā. Tie pievienojami Līgumam kā Pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.3. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Līdzēju pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.4. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss vai kāds Līgumā minētais Līdzēju rekvizīts, tālruņa, faksa numuri, e-pasta adreses, adreses u.c., tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzēji neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otram Līdzējam ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju.

*8.5. Izpildītājs Līguma izpildē iesaista šādus apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*8.6. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kurus drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt minētajai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:*

*8.6.1. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;*

*8.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;*

*8.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst 42. panta desmitajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.*

*8.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.*

8.8. Līdzēju reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēju tiesību pārņēmējam.

8.9. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros, katrs uz \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, bet otrs – pie Pasūtītāja.

8.10. Līgumam parakstīšanas brīdī tiek pievienoti sekojoši pielikumi:

8.10.1. Tehniskā specifikācija ar pielikumiem uz \_\_\_ lp.

8.10.2. Pretendenta Finanšu piedāvājums uz \_\_ lp.

8.10.3. Pretendenta Tehniskais piedāvājums uz \_\_\_ lp.

**10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**