**APSTIPRINĀTS**

Kandavas novada domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2017.gada 6.jūlijā

protokols Nr.1

**IEPIRKUMA**

„Kandavas internātvidusskolas sporta zāles

vienkāršotā atjaunošana divās kārtās”

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/17)

**NOLIKUMS**

(CPV kods 45000000-7)

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

Kandavas novads

2017.gads

1. **Vispārīgā informācija.**
   1. Pasūtītājs:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums:** | Kandavas novada dome |
| **Juridiskā adrese:** | Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120 |
| **Reģistrācijas numurs:** | 90000050886 |
| **Banka:**  **Konta numurs:**  **Kods:** | A/S „SEB banka”  LV73UNLA0011 0101 3057 3  UNLALV2X |
| **Kontaktpersonas:** | Par iepirkuma norisi:  Valda Stova, t. 63107375  [valda.stova@kandava.lv](mailto:valda.stova@kandava.lv),  Elita Lavrinoviča, t. 29574120  lavrinovica@kivs.lv |
| **Tālruņa numurs :** | 63182028 |
| **Faksa numurs:** | 63182027 |
| **E-pasta adrese:** | [dome@kandava.lv](mailto:dome@kandava.lv) |
| **Darba laiks:** | Pirmdienās: 08:00 – 19:00  Piektdienās: 08:00 - 15:00  Pārējās darba dienās: 08:00 – 17:00  Pusdienu pārtraukums: 12:00 – 13:00 |

**Līguma slēdzēja iestāde:**

**Kandavas novada Izglītības pārvalde**

Reģ. Nr.LV90009230143

Zīļu iela 2, Kandava

Kandavas novads, LV-3120

Tālrunis:63126520

Bankas rekvizīti:

Banka: A/S SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Bankas konts: LV86UNLA0050015030326

* 1. Iepirkuma priekšmeta un apjoms: Kandavas internātvidusskolas sporta zāles vienkāršotā atjaunošana, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (8.pielikums) un iepirkuma nolikuma prasībām (turpmāk – Būvdarbi).
     1. Iepirkuma CPV klasifikatora kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi);.
  2. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
  3. Iepirkuma identifikācijas numurs - KND 2017/17.
  4. Iepirkuma līguma darbības vieta: Kandava, Kandavas novads.
  5. Būvdarbu realizācija paredzēta 2 (divās) kārtās:
     1. 1. kārta- vispārceltnieciskie darbi, elektroapgāde, ūdensapgāde, apkure un ventilācijas gaisa vadu ierīkošana;
     2. 2. kārta- ventilācijas sistēmu uzstādīšana un atlikušo gaisa vadu ierīkošana.
  6. Būvdarbu realizācijas termiņi:
     1. Būvdarbu 1.kārtas realizācijas termiņš ir **2017.gada 31.oktobris;**
     2. Būvdarbu 2. kārtas realizācija notiks no 2018.gada 15.jūnija līdz 2018.gada 1.augustam.
  7. Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz par abām Būvdarbu kārtām.
  8. Līgumā paredzēts avansa maksājums.
  9. Pasūtītājs patur sev tiesības neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, vai realizēt tikai vienu no kārtām, ja visu Pretendentu piedāvātās Līgumcenas pārsniedz Kandavas novada Izglītības pārvaldes budžetā piešķirtos līdzekļus.

**2.Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība**

2.1. Ar Iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem Pretendenti var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā [www.kandava.lv](http://www.kandava.lv) vai arī Kandavas novada domē (103. kabinetā, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā) pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.15.00.

2.2. Informāciju par Iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā <http://kandava.lv/iepirkumi>.

* 1. Ieinteresēto pretendentu pienākums irpastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.
  2. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā.
  3. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par Iepirkuma nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa pastu, faksu 63182027 vai uz e-pastu: [dome@kandava.lv](mailto:dome@kandava.lv) bez droša elektroniskā paraksta (vienlaicīgi nosūtot to pa pastu), adresējot Komisijai.
  4. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums (pasūtītāja mājas lapā internetā [<http://kandava.lv/iepirkumi>](http://www.vni.lv/lat/iepirkumi_/)), norādot arī uzdoto jautājumu.
  5. Skaidrojumi par Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata un ievietoti Pasūtītāja mājas lapā internetā [<http://kandava.lv/iepirkumi>](http://www.vni.lv/lat/iepirkumi_/).
  6. Papildu informācija par Iepirkuma nolikumu pieprasāma tikai Iepirkuma nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā un ieinteresētajam Pretendentam nav tiesību to pieprasīt kontaktpersonai. Kontaktpersona iepirkuma gaitā sniedz tikai organizatorisku informāciju par Iepirkumu.

1. **Piedāvājuma iesniegšanas kārtība**
   1. Pretendenti savus piedāvājumus Iepirkumam var iesniegt līdz **2017.gada 17.jūlijs, plkst. 11:00,** Kandavas novada domē, 202.kabinetā (Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā). Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc minētā laika, paziņojumā par līgumu noteiktā termiņā, netiks izskatīti un neatvērti tiks atgriezti atpakaļ Pretendentam.
   2. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Dārza ielā 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, ne vēlāk, kā līdz nolikuma 3.1.punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
   3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums saņemts ar norādi par saņemšanas laiku.
   4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas laiks. Mainīt vai atsaukt piedāvājumu Pretendents var personīgi vai ar tā pārstāvja starpniecību (pārstāvim jāuzrāda Pretendenta pilnvarojums ar tiesībām atsaukt vai mainīt piedāvājumu).
   5. Atklāta iesniegto piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav paredzēta.

1. **Piedāvājuma noformēšana**
   1. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un 2 (divas) kopijas, katrs savā iesējumā. Izmaksu tāmēm jābūt iesniegtām arī elektroniskā formātā, CD vai USB zibatmiņas datu nesējā. Uz katra iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”. Jebkuru dokumentu kopijām, kas tiek pievienotas piedāvājumam, jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (bandrolē), uz kuras jānorāda:
      * 1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
        2. Pretendenta nosaukums un adrese;
        3. Atzīme „Kandavas internātvidusskolas sporta zāles vienkāršotās atjaunošana divās kārtās.” iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2017/17. Neatvērt līdz 2017.gada 17.jūlijam, plkst. 11:00.
      1. Piedāvājums sastāv no trim daļām:
         1. Pretendenta atlases dokumentiem;
         2. Tehniskā piedāvājuma;
         3. Finanšu piedāvājuma.
   2. Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā;
   3. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā;
   4. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;
   5. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti atpakaļ Pretendentiem, izņemot nolikuma 3.1. apakšpunkta otrajā teikumā minētajā gadījumā.

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Pretendenta kvalifikācijas prasības:** | **6. Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:** |
| |  | | --- | | 5.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | | 6.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto formu.  Lai pārbaudītu Nolikuma 5.1.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām Komisija pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datu bāzē. Pretendentam, kas nav reģistrēts komercreģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju.  Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.  Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara.  Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. |
| 5.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam būs jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministra kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.  Ārvalstīs reģistrēts Pretendents uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi var nebūt reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. Gadījumā, ja ārvalstīs reģistrēts Pretendents tiks atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, Pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju un paziņojusi par rezultātiem Pretendentam, kas atzīts par Iepirkuma uzvarētāju jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. | 6.2. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamā datubāzē <http://bis.gov.lv/>.  Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā Komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 5.3. Pretendentam vidējais gada (neto) finanšu apgrozījums pēdējos 2 (divos) gados (t.i. 2015. un 2016.) ir ne mazāks kā 50 000 EUR. Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad Pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika periodā.  Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad vismaz vienam no personu apvienības dalībniekiem ir šajā punktā minētais atbilstošs apgrozījums vai arī vairāku personu apvienības dalībnieku apgrozījuma summa veido nepieciešamo apgrozījuma apmēru. | 6.3. Pretendenta rakstisks apliecinājums par finanšu apgrozījumu, saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumā noteikto formu. |
| 5.4. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i. 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir bijusi pozitīva pieredze ne mazāk kā 2 (divu) līdzīga rakstura objekta būvniecības, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanā, kā galvenajam būvdarbu veicējam par līguma summu ne mazāku kā EUR 50 000,00 katram no objektiem. Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem. | 6.4. Izvērtējot pretendenta piedāvājumā iekļauto, parakstīto pieredzes aprakstu, kas izstrādāta atbilstoši nolikuma 2.pielikumam, klāt pievienojot 2 (divas) atsauksmes. |
| 5.5. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls. | 6.5. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 3. pielikumu. |
| 5.6. Pretendentam līguma izpildē ir jānodrošina sertificēti būvdarbu vadītāji:  **5.6.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs/-a,** kuram uz plānotā Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un pieredze vismaz divu līdzīga rakstura objekta būvdarbu vadīšanā, kuros veikti vispārējie celtniecības darbi (telpu būvdarbi);  **5.6.2. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs/a,** darbu vadītājam/ai uz plānotā Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs serifikāts un pieredze vismaz divu līdzīga rakstura objekta izbūvēti iekšējie siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas tīklu darbu izbūvē;  **5.6.3. elektroietaišu izbūves darbu vadītājs/-a,** darbu vadītājam/ai uz plānotā Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esoš sertifikāts un pieredze divu līdzīga rakstura objekta elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā.  5.6.4.. Pretendentam līguma izpildē ir jānodrošina sertificēts speciālists:  **5.6.4.1. darba aizsardzības koordinators -** kurš Iepirkuma līguma izpildes laikā veiks darba aizsardzības funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citu normatīvo aktu noteikumiem. | 6.6. Izvērtējot pretendenta piedāvājumā iekļauto Kvalifikāciju, kas izstrādāta atbilstoši nolikuma 4.pielikumam. |
| 5.7. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.  Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 6.7. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.  Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |
| 5.8. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji kā arī visi apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji. | 6.8. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuāli vērtību. Apakšuzņēmēja sniedzamo darbu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo darbu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:  6.7.1. nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;  6.7.2. katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. |

**7. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras documents**

* 1. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

7.2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

7.3. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, un tā pieejamahttp://www.iub.gov.lv/lv/node/587

**8. Tehniskais piedāvājums**

8.1. Tehniskais piedāvājums sastāv no Tehniskās specifikācijas (nolikuma 8. pielikums), kuru Pretendents paraksta un, kurš skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami atspoguļo nolikuma Tehniskās specifikācijas minimālo prasību izpildi.

8.2. Tehnisko piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis, kura pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, vai pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgo pilnvaru.

9.Finanšu piedāvājums

* 1. Pretendents finanšu piedāvājumu izstrādā, izmantojot nolikuma 6.pielikuma formu.
  2. Pretendents finanšu piedāvājumā, norāda cenu (*euro)* bez PVN.
  3. Pretendents finanšu piedāvājumā, norāda cenu ar precizitāti divas zīmes aiz komata.
  4. Ja Pretendents finanšu piedāvājuma sagatavošanā neievēro šajā punktā noteikto kārtību, Komisija nevērtē Pretendenta finanšu piedāvājumu.
  5. Visas Pretendenta izmaksas, kas saistītas ar Iepirkuma priekšmetu, izņemot PVN, iekļaujamas veiktajos aprēķinos. Papildu izmaksas, kas nav iekļautas aprēķinos un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā pie Iepirkuma līguma noslēgšanas un to darbības laikā.
  6. Katram Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājumu. Ja Pretendents iesniedz piedāvājuma variantus, Komisija neizskata nevienu no iesniegtajiem piedāvājumu variantiem un attiecīgo Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.
  7. Kopējā cenā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, kā arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, piegādes un citām izmaksām, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.

**10. Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēle**

**10.1. Vērtēšanas kritērijs – s**aimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, vērtējot cenu.

10.2. Komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atzīst piedāvājumu ar viszemāko cenu.Komisija piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantos pretendenta Finanšu piedāvājumā norādīto līgumcenu EUR bez PVN (Nolikuma 6.pielikums).Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis nolikumam atbilstošu

10.3. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs.

10.4. Komisija pārbauda vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma 4. punkta noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

10.5. Komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 5.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 6.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

10.6. Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 5.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 6.punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

10.7. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, Komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

10.8. Ja iesniegtajos dokumentos ietvertā informācijas par Pretendenta kvalifikāciju ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

10.9. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, Komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo Pretendentu.

10.10. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām, vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

**11. Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana**

11.1. Komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu.

11.2. Komisija par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu.

11.3. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

11.3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

11.3.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

11.3.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

11.3.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 7.3.1., 7.3.2. un 7.3.3.punkta nosacījumi.

11.4. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 9.panta panta astotās daļas 1., 2. vai 4. punktā (Nolikuma 11.3.1., 11.3.2., 11.3.4.punkts) minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

11.4.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4. punktā (Nolikuma 11.3.4.punktā) minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

11.4.1.1. par Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 1. punktā (Nolikuma 11.3.1.punktā) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

11.4.1.2. par Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 2. punktā (Nolikuma 11.3.2.punktā) minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un šā panta astotās daļas 4.punktā (Nolikuma 11.3.4.punktā) minētās personas piekrišanu;

11.4.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā (Nolikuma 11.3.4.punktā) minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā (Nolikuma 11.3.4.punktā) minēto personu neattiecas Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotajā daļā (Nolikuma 11.3.punktā) noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

11.5. Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 9.panta devītās daļas 1. punkta "b" apakšpunktam (Nolikuma 11.4.punkts) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

11.5.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā (Nolikuma 11.3.4. punktā) minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*;

11.5.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā (Nolikuma 11.3.4. punktā) minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

11.6. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā (Nolikuma 11.3.4. punktā) minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 *euro*, Publisko iepirkumu likuma 9. panta desmitās daļas 2.punktā (Nolikuma 11.3.4.punktā) minētajā termiņā iesniedz:

11.6.1. attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

11.6.2. pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;

11.6.3. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, — kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.

* 1. Lēmumu par Iepirkuma rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Iepirkuma rezultātiem.

11.8. Iepirkuma uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītā termiņā uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

11.9. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

11.10. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

11.11. Iepirkumā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 62.panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus.

11.12. Ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta.

11.13. Komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

**12. Iepirkuma līgums**

12.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (Nolikuma 10.pielikums) ar pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām.

12.2. Grozījumus iepirkuma līgumā izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus.

12.3. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu (ja tādi tiks veikti) teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

**13. Pretendenta pienākumi un tiesības:**

13.1. Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju;

13.2. segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta;

13.3. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

13.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā;

13.5. Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**14. Komisijas pienākumi un tiesības:**

14.1. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

14.2. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Komisijai;

14.3. pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai;

14.4. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu;

14.5. pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

14.6. pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

14.7. ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu;

14.8. Komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**Pielikumā:**

1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā uz 2 (divas) lp.;

2.pielikums – Pretendenta pieredze iepriekšējos 3 (trijos) gados 1 (vienas) lp.;

3.pielikums – Piedāvātais personāla sastāvs(veidne) uz 1 (vienas) lp.;

4.pielikums – Kvalifikācija uz 3 (trīs) lp.;

5.pielikums – Līguma izpildē iesaistīto personas uz kuras iespējām pretendents balstās/apakšuzņēmēju saraksts uz 1 (vienas) lp.;

6. pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lp.;

7. pielikums - Pretendenta finansiālais stāvoklis uz uz 1 (vienas) lp.;

8. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 21 (divdesmit vienas) lp.;

9.pielikums- Objekta apsekošanas lapa uz 1 (vienas) lp.;

10. pielikums – Līguma projekts Būvdarbu veikšanai uz 5 (piecām) lp..

Atsevišķi pievienoti:

Kandavas internātvidusskolas sporta zāles vienkāršotās atjaunošanas projekts un tāmes.

1.pielikums

Iepirkuma „Kandavas internātvidusskolas

sporta zāles vienkāršotā atjaunošana divās kārtās”

ID Nr. KND 2017/17

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

„Kandavas internātvidusskolas sporta zāles vienkāršotā atjaunošana divās kārtās.”

ID Nr. KND 2017/17

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  | |
| *sastādīšanas vieta* | | |  | | | *datums* | |
| **Informācija par pretendentu\*** | | | | | | | |
| Pretendenta nosaukums: | | |  | | | | |
| Reģistrācijas numurs: | | |  | | | | |
| Juridiskā adrese: | | |  | | | | |
| Pasta adrese: | | |  | | | | |
| Tālrunis: | | |  | | Fakss: |  | |
| E-pasta adrese: | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Finanšu rekvizīti\*** | | | | | | | |
| Bankas nosaukums: | |  | | | | | |
| Bankas kods: | |  | | | | | |
| Konta numurs: | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Informācija par pretendenta atbildīgo personu\*** | | | | | | | |
| Vārds, uzvārds (personas kods): | |  | | | | | |
| Ieņemamais amats: | |  | | | | | |
| Tālrunis: | |  | | | Fakss: |  | |
| E-pasta adrese: | |  | | | | | |

*Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība* *(personu grupa):*

* persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* katras personas atbildības apjoms: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

piesakās piedalīties iepirkumā „ Kandavas internātvidusskolas sporta zāles vienkāršotā atjaunošana divās kārtās” (iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/17);

uzņemas pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju noformējumu, atbilstību Nolikuma prasībām;

* apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un ir gatavs līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā slēgt līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu;
* apņemas nodrošināt izglītības iestāžu telpu atjaunošanu, saskaņā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt Iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
* apliecina, ka noslēgtā iepirkuma līguma izpildē nesniegs nepatiesu informāciju, ka izpildītāja kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām, un tas ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju;
* apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;
* apliecina, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija, ziņas un dati ir patiesas, kā arī norādītā kontaktinformācija ir aktuāla un Pretendents nodrošinās, ka informācija, kas tiks uz to nosūtīta, no tā puses tiks saņemta;
* atļauj Pasūtītājam apstrādāt savus fiziskas personas datussaskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu;
* piekrīt, savstarpējā sarakstē Iepirkuma ietvaros un Iepirkuma rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros, izmantot Pretendenta aizpildītajā pieteikuma veidlapā norādīto e – pasta adresi.

**Lūdzam norādīt informāciju** par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā\* vai vidējā uzņēmuma\*\* statusam.

Pretendents */nosaukums/*  ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */jānorāda mazais vai vidējais/* uzņēmums.

Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs */nosaukums/* ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */jānorāda mazais vai vidējais/* uzņēmums.

Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs */nosaukums/* ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */jānorāda mazais vai vidējais/* uzņēmums.

\***Mazais uzņēmums**, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus *euro*;

\*\* **Vidējais uzņēmums**, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai , kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus *euro*.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

Z.v.

**\* *Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkuma procedūrā***

**2.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas internātvidusskolas

sporta zāles vienkāršotā atjaunošana divās kārtās”

ID Nr. KND 2017/17

**Pretendenta pieredze iepriekšējos 3 (trijos) gados\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītājs  (nosaukums, adrese), kontaktpersona, tālrunis | Sniegto būvdarbu apraksts | Būvdarbu veikšanas laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*Atbilstoši Nolikuma 6.4. prasībām

Pielikumā: tabulā uzrādīto 2 Pasūtītāju atsauksmes uz \_\_ lapām.

2017. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums)*

**3.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas internātvidusskolas

sporta zāles vienkāršotā atjaunošana divās kārtās.”

ID Nr. KND 2017/17

**Piedāvātais personāla sastāvs** *(veidne)*

Iepirkumam „Kandavas internātvidusskolas sporta zāles vienkāršotā atjaunošana divās kārtās.”

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/17)

*[Pretendentiem jānorāda amata nosaukumi atbilstoši kvalificētajam personālam, lai atbilstu*

*noteiktajām prasībām.]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p. k. | Vārds, uzvārds, personas kods | Amata nosaukums līguma izpildē | Sertifikāta Nr., sertifikāta  izdevējs |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2017.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**4.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas internātvidusskolas

sporta zāles vienkāršotā atjaunošana divās kārtās.”

ID Nr. KND 2017/17

### KVALIFIKĀCIJA

**Pretendenta piedāvātā kvalificētā personāla saraksts, kas apliecina kvalifikācijas atbilstību nolikuma 6.5. punkta prasībām**

1. **Atbildīgā būvdarbu vadītāja** profesionālā pieredze.

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, veikto darbu īss raksturojums, informācija par ēku būvdarbu vadīšanu, kuros veikti vispārējie celtniecības darbi (telpu remontdarbi) | Datums, kad veikti vispārējie celtniecības darbi (telpu remontdarbi) | Amats (pozīcija veiktajos darbos) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstāk minētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie Būvdarbu līguma Iepirkumā „ Kandavas internātvidusskolas sporta zāles vienkāršotā atjaunošana divās kārtās”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, atšifrējums)

2017.gada\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītāja** profesionālā pieredze.

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, veikto darbu īss raksturojums | Datums, kad veikti iekšējie siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūves darbi | Amats (pozīcija veiktajos darbos) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstāk minētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie Būvdarbu līguma Iepirkumā „ Kandavas internātvidusskolas sporta zāles vienkāršotā atjaunošana divās kārtās”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, atšifrējums)

2017.gada\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Elektroietaišu izbūves darbu vadītāja** profesionālā pieredze.

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, veikto darbu īss raksturojums | Datums, kad veikti elektroietaišu izbūves darbi | Amats (pozīcija veiktajos darbos) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstāk minētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie Būvdarbu līguma Iepirkumā „ Kandavas internātvidusskolas sporta zāles vienkāršotā atjaunošana divās kārtās”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, atšifrējums)

2017.gada\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Līguma izpildē piesaistītais speciālists:

**4.1. darba aizsardzības koordinators:**

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie Būvdarbu līguma Iepirkumā „ Kandavas internātvidusskolas sporta zāles vienkāršotā atjaunošana divās kārtās”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, atšifrējums)

2017.gada\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas internātvidusskolas

sporta zāles vienkāršotā atjaunošana divās kārtās.”

ID Nr. KND 2017/17

**LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO PERSONU UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS/APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosaukums, reģ. Nr. \* | Nododamo darbu vērtība % no kopējās finanšu piedāvājuma summa | Nododamo darbu apraksts |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*pievienojot katras personas apliecinājumu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

2017. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

**6.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas internātvidusskolas

sporta zāles atjaunošana divās kārtās.”

ID Nr. KND 2017/17

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Iepirkumam „ Kandavas internātvidusskolas

sporta zāles atjaunošana divās kārtās”

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/17)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *sastādīšanas vieta* |  | *datums* |

Finanšu piedāvājumu pretendents aizpilda saskaņā ar pievienoto Excel failu ( Lokālā Tāme 1.kārta un Lokālā Tāme 2.kārta), kur pretendents norāda katras vienības izmaksas.

Saskaņā ar Iepirkuma “Kandavas internātvidusskolas sporta zāles atjaunošana divās kārtās” nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma Kandavas novada Izglītības pārvaldes noteikumiem, un piedāvājam veikt Iepirkumu “Kandavas internātvidusskolas sporta zāles atjaunošana divās kārtās”-

* pirmo kārtu “Vispārceltnieciskie darbi, elektroapgāde,ūdensapgāde, apkure un ventilācijas gaisa vadu ierīkošana” būvdarbus par kopējo cenu EUR \_\_\_\_\_\_(*summa vārdiem*) un PVN 21% EUR \_\_\_\_\_\_\_, kopā EUR \_\_\_\_\_\_;
* otro kārtu “Ventilācijas sistēmu uzstādīšana un atlikušo gaisa vadu ierīkošana” būvdarbus par kopējo cenu EUR \_\_\_\_\_\_(*summa vārdiem*) un PVN 21% EUR \_\_\_\_\_\_\_, kopā EUR \_\_\_\_\_\_.

Kopējā līgumcena par abām kārtām ir – EUR \_\_\_\_\_\_ (*summa vārdiem)\** un PVN 21% EUR \_\_\_\_\_\_, kopā EUR \_\_\_\_\_\_\_.

Apliecinām, ka:

Finanšu piedāvājumā ir norādīta kopējā cena, par kādu tiks veikta Kandavas internātvidusskolas sporta zāles vienkāršotā atjaunošana, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām nosacījumiem un atsevišķi klāt pievienotajiem skaidrojošajiem rakstiem un projektiem

- Piedāvājumā ir iekļautas visas veikto būvdarbu garantijas termiņa, kas ir 60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža, izmaksas.

- Ar šo apliecinu, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā.

- Apliecinām, ka Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums:** |  |
| **Amatpersonas paraksts:** |  |

\* vērtējamais lielums

**7.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas internātvidusskolas

sporta zāles atjaunošana divās kārtās”

ID Nr. KND 2017/17

**PRETENDENTA FINANSIĀLAIS STĀVOKLIS**

Iepirkumam „ Kandavas internātvidusskolas

sporta zāles atjaunošanas divās kārtās”

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/17)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Gada finanšu (neto) apgrozījums |
| 2016.gads |  |
| 2015.gads |  |
| 2014.gads |  |
| **Vidēji gadā:** |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

2017. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas internātvidusskolas

sporta zāles atjaunošana divās kārtās”

ID Nr. KND 2017/17

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Darba uzdevumus jāveic Iepirkuma līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē, atbilstoši šai Tehniskajai specifikācijai, Lokālajām tāmēm, klāt pievienotajiem skaidrojošajiem aprakstiem un projektiem, Pasūtītāja iesniegtajam piedāvājumam un normatīvo aktu prasībām veikt sporta zāles vienkāršoto atjaunošanu.

**2. Darbu apraksts un apjomi**

2.1. Būvdarbu laikā ir jāveic Kandavas internātvidusskolas sporta zāles vienkāršotā atjaunošana (turpmāk- Būvdarbi) saskaņā ar Iepirkuma līguma un tā pielikuma nosacījumiem, lokālajām tāmēm, klāt pievienotajiem skaidrojošajiem aprakstiem un projektiem, ievērojot Pasūtītāja prasības, šo Tehnisko specifikāciju un Kandavas novada būvvaldes prasības.

2.2. Lai piedāvājums būtu sagatavots iespējami objektīvi, ņemot vērā faktisko situāciju objektā Kandavas internātvidusskolā Izpildītājam ir vēlams veikt ēkas un telpu apsekošanu pirms piedāvājuma iesniegšanas, par ko jāiesniedz apliecinājums atbilstoši Nolikumā paredzētajai formai. Ja Pretendents uzskata, ka objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas nav nepieciešama, tad objekta apsekošanas lapa nav jāiesniedz, bet tādā gadījumā Pretendentam jāņem vērā, ka tas būvniecības laikā nevarēs celt pretenziju par neatbilstošas skices, un papildus darbiem, kuri objekta apsekošanas laikā Pretendentam, kā profesionālam būvniekam, nevarēja būt apslēpti (minētie darbi bija acīmredzami un bez to iekļaušanas tāmē pasūtījuma izpilde nav iespējama), nevar tikt uzskatīti par neparedzētiem papildus darbiem, līdz ar to, šo darbu izpildi Pretendentam būvniecības laikā būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

2.3. Būvdarbu pirmās kārtas “ Vispārceltnieciskie darbi, elektroapgāde, ūdensapgāde, ūdensapgāde, apkure un ventilācijas gaisa vadu ierīkošana”, pabeigšanas laiks tiek noteikts **2017.gada 31.oktobris**.

2.4. Būvdarbu otrās kārtas “Ventilācijas sistēmu uzstādīšana un atlikušo gaisa vadu ierīkošana”, realizācija paredzēta no **2018.gada** **15.jūnija- 2018.gada 1.augustam.**

2.5. Būvdarbi jāuzsāk 10 (dienu) laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.5. Veikto Būvdarbu garantijas laiks ir **60 (sešdesmit) kalendārie mēneši**.

2.6. Būvmateriālu un būvizstrādājumu izvēlē ievērot Pasūtītāja prasības, Tehnisko specifikāciju un Latvijas Republikas normatīvos aktus.

2.7. Izpildītāja atbildība ir Būvdarbu izpildei iespējami nepieciešamo detalizācijas risinājumu un darba rasējumu izstrāde, un to savlaicīga iesniegšana saskaņošanai ar Pasūtītāju, tā lai netiktu kavēts kopējais Būvdarbu laika grafiks. Saskaņojumu pamatota nesaņemšana, nekādā gadījumā nav par iemeslu laika grafika termiņu pagarinājumam. Iespējamo detalizācijas risinājumu izstrādes izmaksas, kā arī Būvdarbu veikšana atbilstoši detalizētajiem risinājumiem, Izpildītājam ir jāievērtē Būvdarbu izmaksās, sagatavojot savu Finanšu piedāvājumu.

**3. Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi**

3.1. Būvdarbu būvuzraudzību – pārbauda un pieņem saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, veic Kandavas novada izglītības pārvaldes attiecīgās iestādes nozīmēts pārstāvis – Būvuzraugs.

3.2. Izpildītāja pienākums ir pirms veikto Būvdarbu akta iesniegšanas, saskaņot ar Būvuzraugu visus veiktos Būvdarbu apjomus, pamatojot katrus Būvdarbu apjomus ar atbilstības dokumentāciju (deklarācijām, sertifikātiem, izpildshēmām u.c.). Iesniedzot Būvuzraugam akceptēšanai veikto Būvdarbu aktu, tam jābūt pievienotam pilnam izpilddokumentācijas komplektam.

3.3. Pabeidzot Būvdarbus, Izpildītājs sagatavo un iesniedz Iepirkuma līgumā nozīmētai pilnvarotajai personai pilnībā nokomplektētu veikto Būvdarbu pilnu izpilddokumentāciju trīs oriģinālos komplektos, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja prasībām.

3.4. Izpildītāja pilna atbildība ir veikt visus nepieciešamos Būvdarbus, tajā skaitā organizēt un saņemt visas nepieciešamās atļaujas, lai izpildītu visus Iepirkuma līguma Būvdarbu apjomus noteiktajā termiņā.

**4. Īpašas prasības būvniecībai**

4.1. Izpildītājs visu būvniecības laiku ir atbildīgs par Būvdarba aizsardzību un ugunsdrošību objektā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

4.2. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt objektu ar projekta izpildes darba aizsardzības koordinatoru, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

4.3. Izpildītāja pienākums ir būvniecības laikā apmaksāt visus izmantotos komunālos pakalpojumus (elektroenerģija, ūdens un kanalizācija).

4.4. Izpildītāja atbildība ir paredzēt Finanšu piedāvājumā visas izmaksas, saistītas ar būvlaukuma ierīkošanu un uzturēšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, darba drošības inventāra nodrošināšanu katram darbiniekam.

4.5. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par būvlaukumu un tajā izvietoto materiālo vērtību apsardzi būvdarbu laikā.

**5. Prasības piedāvājuma izstrādei**

5.1. Būvdarbu tāmes (lokālās, kopsavilkuma aprēķini un būvniecības koptāme) jāizstrādā atbilstoši LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšana”, tajās jāievērtē visas Tehniskās specifikācijas un Tehniskās dokumentācijas prasības, tajā skaitā to realizācijai nepieciešamie resursi, iespējami nepieciešamo detalizēto tehnisko risinājumu izstrādāšana, darba rasējumu izstrāde, izpilddokumentācijas noformēšanas izmaksas, būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas, darba aizsardzības izmaksas, nodokļi un citas līguma pilnīgai un kvalitatīvai realizācijai nepieciešamās izmaksas.

5.2. Izstrādājot lokālās tāmes, jāizceno visas pielikumā „Lokālās tāmes”, iekļautās pozīcijas un apjomi. Nav pieļaujama jaunu pozīciju un apjomu iekļaušana, kā arī esošo ignorēšana vai mainīšana.

5.3. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, tad pretendents piedāvājumā var piedāvāt un norādīt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

5.4. Pielikumā „Lokālā tāme”, atbilstoši būvdarbu kārtai, pozīcijas nedrīkst dzēst un veidot jaunas pozīcijas. Ja nepieciešams, konkrēto „Būvdarbu apjomu” pozīciju var papildināt ar ierakstu „pretendenta ekvivalents \_\_\_\_\_\_” norādot pretendenta piedāvāto ekvivalentu.

**6. Veicamie Būvdarbi:**

**6.1. Saskaņā ar “Lokālā Tāme 1.kārta” - vispārceltnieciskie darbi, elektroapgāde, ūdensapgāde, , apkure un ventilācijas gaisa vadu ierīkošana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Būvlaukuma izmaksas** |  |  |
| 1. | Būvlaukuma iekārtošana (saskaņā ar DOP)/ novākšana | k-ts | 1,00 |
| 1.2 | Būvlaukuma uzturēšana | mēn | 3,00 |
| **2.** | **Demontāža** |  |  |
| 2.1 | Esošās grīdas demontāža līdz pārseguma panelim vai nesošajai konstrukcijai, grīdas materiālu utilizācija | m2 | 496,20 |
| 2.2 | Esošā griestu apdares demontāža līdz griestu konstrukcijai | m2 | 36,80 |
| 2.3 | Sporta zāles koka piekārto griestu, t.sk. to stiprinājumu demontāža, utilizācija | m2 | 410,00 |
| 2.4 | Attīrīt esošo sporta zāles griestus un kopnes no krāsojuma, špaktelējuma, balsinājuma, arī citām apdares kārtām | m2 | 570,00 |
| 2.5 | Esošo koka kāpņu demontāža, utilizācija | kpl. | 1,00 |
| 2.6 | Esošā sienu apdares demontāža līdz sienas konstrukcijai | m2 | 844,10 |
| 2.7 | Sienu demontāža, būvgružu utilizācija | m3 | 5,00 |
| 2.8 | Esošo ūdenstīklu demontāža, utilizācija, esošo un neizmantojamo atvērumu aizdare (t.sk. no citām inženierkomunikācijām) | objekts | 1,00 |
| 2.9 | Esošo durvju (t.sk. durvju kārbu) demontāža vai akurāta izņemšana (ja tiks izmantotas atkārtoti arī citus), utilizācija | gb. | 11,00 |
| 2.10 | Esošo logu, ārējo un iekšējo palodžu demontāža, pildījuma starp loga rāmi un sienu demontāža, utilizācija | gb. | 9,00 |
| **3.** | **Būvkonstrukcijas** |  |  |
| 3.1 | Esošo vēdināšanas kanālu aizmūrēšana ar pilnķieģeļiem | kpl. | 1,00 |
| 3.2 | Margu mūrēšana no vieglbetona mūra | vietas | 2,00 |
| 3.3 | Balkona stiprinājumu izbūve | kg | 208,74 |
| **4.** | **Grīda** |  |  |
|  | ***G-1, Masīvkoka sporta grīda "Flex kombi"*** |  |  |
| 4.1 | Taisnstūra formas amortizējošie polsteri FLEX pad b=10mm, kas stiprināti ar speciālām grīdas skavām 50mm, kārtas ieklāšana. | m2 | 391,00 |
| 4.2 | Impregnētas (kalibrētas pēc stiprības, CE marķējums) priedes koka brusas 38x63mm, ar soli 300mm starp centriem, kārtas izbūve | m2 | 391,00 |
| 4.3 | Saplāksnis 1 kārtā b=12mm 1.šķira, kārtas izbūve | m2 | 391,00 |
| 4.4 | 21x60mm oša masīvkoka grīdas dēļi, kārtas izbūve | m2 | 391,00 |
| 4.5 | Virsmas sagatavošana, grīdas lakošana 3 kārtās (sporta laka, atbilst DIN 18032. Laukumu, zonu un līniju marķējums - basketbolam, futbolam, volejbolam - profesionāls uzklājums atbilstoši federāciju rekomendācijām) | m2 | 391,00 |
| 4.6 | Vēdināmas masīvkoka grīdlīstes (bez sagarinājumiem), montāža (stiprinājumi nav redzami, poliuretāna hermētiķis) | t.m. | 85,00 |
|  | ***G-2, G-3, G-4, G-6*** |  |  |
| 4.7 | Gulsnis (kalibrēts pēc stiprības, CE marķējums), d=100-200mm, montāža | m2 | 71,54 |
| 4.8 | Siltumizolācijas PAROC EXTRA, d=100-200mm, kārtas ieklāšana | m2 | 71,54 |
| 4.9 | OSB ar spundi 22mm, špaktelēt, slīpēt, kārtas izbūve | m2 | 71,54 |
| 4.10 | Linoleja grīdas seguma ieklāšana FORBO SURESTEP 171032/SMOKE vai ekvivalents | m2 | 36,80 |
| 4.11 | Linoleja grīdas seguma ieklāšana FORBO SURESTEP 171082/SNOW vai ekvivalents | m2 | 34,74 |
| 4.12 | Materiāli grīdas izbūvei, t.sk. kokšķiedru plātnes skaņizolācijas paliktnis, starplikas (viedāda izmēra ar dažādiem biezumiem), hidroizolācija, stiprinājumi | kpl. | 1,00 |
|  | ***G-5*** |  |  |
| 4.13 | OSB ar spundi 22mm, špaktelēt, slīpēt, kārtas izbūve | m2 | 33,70 |
| 4.14 | Linoleja grīdas seguma ieklāšana FORBO SURESTEP 171082/SNOW vai ekvivalents | m2 | 33,70 |
| 4.15 | Palīgmateriāli grīdas izbūvei, t.sk. anodēts stūra nosegelements (nerūsējoša tērauda) | kpl. | 1,00 |
| 4.16 | G-2…G-6 grīdām koka grīdlīstes (bez sagarinājumiem), montāža (stiprinājumi nav redzami, poliuretāna hermētiķis), montāža | t.m. | 101,90 |
| **5.** | **Sienas** |  |  |
| 5.1 | Mūra sienas apmešana, gruntēšana pirms un pēc apmetuma, pēc špaktelēšanas, špaktelēšana ar kaļķu saturošu smalko špakteļtepi, gludas virsmas LS PRO vai ekvivalents. Sienu, t.sk. ailu gruntēšana un apmešana ar kaļķa apmetumu, ierīkojot vadulas un izvelkot plaknes gan horizontālā, gan vertikālā plaknē, t.sk. ārējie un iekšējie stūri, izbīdījumi, to plaknes (vertikālas un horizontālas) ir izvelkamas gan horizontālā, gan vertikālā plaknē paralēli/perpendikulāri telpas pamatplaknēm. Griestu un sienu salaiduma vietas 90 grādu leņķī vai pusvelvē (nosaka Pasūtītājs) | m2 | 138,10 |
| 5.2 | Sporta zāles mūra sienas apmešana, gruntēšana pirms un pēc apmetuma, pēc špaktelēšanas, špaktelēšana ar kaļķu saturošu smalko špakteļtepi, gludas virsmas LS PRO vai ekvivalents. Sienu, t.sk. ailu gruntēšana un apmešana ar kaļķa apmetumu, ierīkojot vadulas un izvelkot plaknes gan horizontālā, gan vertikālā plaknē, t.sk. ārējie un iekšējie stūri, izbīdījumi, to plaknes (vertikālas un horizontālas) ir izvelkamas gan horizontālā, gan vertikālā plaknē paralēli/perpendikulāri telpas pamatplaknēm. Griestu un sienu salaiduma vietas 90 grādu leņķī vai pusvelvē (nosaka Pasūtītājs) | m2 | 706,00 |
| 5.3 | Sienu virsmu krāsošana ar Vivacolor Acrilaticmat universālo krāsu griestiem un sienām vai ekvivalents (nav pieļaujams pielietot krāsas ar tām piešķirtiem matējuma numuriem) | m2 | 127,80 |
| 5,4 | Sporta zāles sienu virsmu krāsošana ar Vivacolor Acrilaticmat universālo krāsu griestiem un sienām vai ekvivalents (nav pieļaujams pielietot krāsas ar tām piešķirtiem matējuma numuriem) | m2 | 650,00 |
| 5,5 | Sienu flīzēšanas darbi, šuvošana. Flīžu izmērs vismaz 15 x 15, šuvju biezums 1,5 mm, flīzes piegrieztas 45 grādu leņķī, anodētie Al leņķi, stūros attiecīga toņa poliuretāna hermētiķis. Flīžu augstāka klase, ģeometrisko izmēru novirze ne lielāka par 0,5 mm | m2 | 0,20 |
| 5,6 | Sporta zāles sienām - stikla šķiedras auduma iestrāde sienas apdarē | m2 | 140,00 |
| 5,7 | Sporta zāles sienu akustisko finiera paneļu ar akmens (akustiskās) vates plātnēm 30 mm, montāža, stiprinājumi (stiprinājumu dziļums sienā vismaz 8 cm, metāla kāts, atbilstība ETA) un palīgmateriāli 6 gab. katrai loksnei | m2 | 59,00 |
| 5,8 | Sporta zāles kolonnu apdare ar akustiskajiem sienu paneļiem | m2 | 93,50 |
| 5,9 | Balkona sienu apdare ar akustiskajiem sienu paneļiem | m2 | 20,00 |
| 5.10 | Sienas konstrukcijas izbūve virs balkona | m2 | 32,00 |
| **6.** | **Griesti** |  |  |
| 6.1 | Blakus telpu griestu apmešana, gruntēšana pirms un pēc apmetuma, pēc špaktelēšanas, špaktelēšana ar kaļķu saturošu smalko špakteļtepi, gludas virsmas LS PRO vai ekvivalents. Griestu virsmu gruntēšana un apmešana ar kaļķa apmetumu, ierīkojot vadulas un izvelkot plaknes horizontālā plaknē. Griestu un sienu salaiduma vietas 90 grādu leņķī vai pusvelvē (nosaka Pasūtītājs) | m2 | 25,80 |
| 6.2 | Blakus telpu griestu krāsošana ar Vivacolor Acrilaticmat universālo krāsu griestiem un sienām vai ekvivalents (nav pieļaujams pielietot krāsas ar tām piešķirtiem matējuma numuriem) | m2 | 25,80 |
| 6.3 | Sporta zāles griestu un kopņu krāsošana ar Vivacolor Acrilaticmat universālo krāsu griestiem un sienām vai ekvivalents (nav pieļaujams pielietot krāsas ar tām piešķirtiem matējuma numuriem) | m2 | 570,00 |
| 6.4 | Kabineta piekārto griestu izbūve (ģipškartons, metāla divlīmeņu karkass. Ģipškartona virsmas apdare - špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana), montāža, stiprinājumi (metāla dībeļnaglas) un palīgmateriāli. Materiālu patēriņš atbilstoši Knauf tehnoloģijai | m2 | 11,00 |
| 6.5 | Piekārtie metāla griesti zem balkona - STAR 3 (sudraba) vai analogs, montāža, stiprinājumi (metāla dībeļnaglas) un palīgmateriāli | m2 | 35,00 |
| 6.6 | Piekārtie griesti no akustiskajiem finiera paneļiem montāža,stiprinājumi (metāla dībeļnaglas) un palīgmateriāli | m2 | 35,00 |
| **7.** | **Kāpnes, margas** |  |  |
| 7.1 | Koka kāpnes K-1, montāža stiprinājumi un palīgmateriāli. Koka konstrukcijas ir kalibrēts pēc stiprības, CE marķējums. | gb. | 1,00 |
| 7.2 | Nerusējoša tērauda marga stiprināma pie sienas, montāža, stiprinājumi un palīgmateriāli. (Pie kāpnēm K-1) | gb. | 1,00 |
| 7.3 | *Balkona margas -* Margu panelis 1…3 - Akustiskais finiera panelis, dekoratīvi krāsots (pulverkr'asojums), lakots b=9mm - Krāsots profils 40x40 - Nerūsējošā tērauda rokturis | t.m. | 37,15 |
| **8.** | **Durvis** |  |  |
| 8.1 | Durvju montāža iepriekšsagatavotajās (apmestajās, izvilktajās horizontālajā un vertikālajā plaknē) ailmalās. Roktūra stieņa izmērs 9 x 9 mm, melītes dubultkliks (roktura sprudierīce). Pretmelītes plāksnīte iestrādāta durvju kārbā. Montāža uz metāla dībeļnaglām. Eņģes nelakots misiņš vai nerūsējoša tērauda - kopā 3 gab. katrai vērtnei. Eņģes ar gultni. Rokturis nelakots misiņš vai nerūsējoša tērauda. Kabinetu numerācija un apzīmēšana uz durvju vērtnēm. Numuri metāla uzliekami ar paslēptām skrūvēm. Apzīmējumi uz metāla, nelakoti. Materiāls nerūsējoša tērauda, anodēts. Reljefs (uzraktiem). Burti krāsoti. | objekts | 1,00 |
| 8.2 | **D-1, ailas izmērs mm: 700x2000** Ugunsdrošas koka durvis EI-30. Aiļu apdare, montāža un palīgmateriāli. Aizvērējmehānisms. | gb. | 1,00 |
| 8.3 | **D-2, ailas izmērs mm: 620x2000** Masīvas pildiņdurvis, meteriāls egle. Aiļu apdare, montāžā un palīgmateriāli. | gb. | 1,00 |
| 8.4 | **D-3, ailas izmērs mm: 550x2000** Masīvas pildiņdurvis, meteriāls egle. Aiļu apdare, montāžā un palīgmateriāli. | gb. | 1,00 |
| 8.5 | **D-4, ailas izmērs mm: 860x2050** Masīvas pildiņdurvis, meteriāls egle. Aiļu apdare, montāžā un palīgmateriāli. | gb. | 1,00 |
| 8.6 | **D-5, ailas izmērs mm: 1330x2250** Ugunsdrošas koka durvis. Aiļu apdare, montāžā un palīgmateriāli. | gb. | 1,00 |
| 8.7 | **D-6, ailas izmērs mm: 1840x2320** Masīvas pildiņdurvis, meteriāls egle. Aiļu apdare, montāžā un palīgmateriāli. | gb. | 1,00 |
| 8.8 | **D-7, ailas izmērs mm: 1160x2000** Ugunsdrošas koka durvis EI-30. Aiļu apdare, montāžā un palīgmateriāli. | gb. | 1,00 |
| 8.9 | **D-8, ailas izmērs mm: 1000x2000** Ugunsdrošas koka durvis EI-30. Aiļu apdare, montāžā un palīgmateriāli. | gb. | 1,00 |
| 8.10 | **D-9, ailas izmērs mm: 1000x2050** Ugunsdrošas koka durvis EI-30. Aiļu apdare, montāžā un palīgmateriāli. | gb. | 1,00 |
| 8.11 | **D-10, ailas izmērs mm: 1000x2050** Masīvas pildiņdurvis, meteriāls egle. Aiļu apdare, montāžā un palīgmateriāli. | gb. | 1,00 |
| **9.** | **Logi** |  |  |
| 9.1 | Logu ailu bojāto ķieģelu remonts vai logu apmales izbūve, logu ailu attīrīšana no vecās apdares, taisnošana un apmešana. Katram blokam izmērus precizēt dabā pēc logu demontāžas. Montāža (t.sk. ārējās, iekšējās palodzes) iepriekšsagatavotajās (apmestajās, izvilktajās horizontālajā un vertikālajā plaknē) ailmalās. Tvaika izolācijas plēve ar līmējošo virsmu visā plēves platībā no iekšpuses ar perforāciju, no ārpuses pretvēja plēve ar līmējošo virsmu visā plēves platībā, briestoša lente. Loga montāža uz metāla dībeļnaglām caur profilu. Logu montāžu paredzēt bez montāžas poliuretāna putu pielietošanas, spraugas starp logu rāmi un ailmalu blīvēt ar akmens vati. Ārējās un iekšējās palodzes (koka baltas, biezums visā platuma un dziļumā = 45 mm ar gropi garenvirzienā pārkarei (vismaz 25 mm) montēt uz iepriekšsagatavotu plakni (izlīmeņota ar pašizlīdzinošām javām) uz Bison polimax līmi vai ekvivalentu. Skārda biezums vismaz 0,5 mm, PUR pārklājums | objekts | 1,00 |
| 9.2 | **L-1, ailas izmērs mm: 1300x1900** - Neverams - Plastikālā loga rāmis - Trīskārša stikla pakete Montāža un palīgmateriāli | gb. | 4,00 |
| 9.3 | **L-2, ailas izmērs mm: 1300x1900** - Verams - Plastikālā loga rāmis - Trīskārša stikla pakete Montāža un palīgmateriāli | gb. | 4,00 |
| 9.4 | **L-3, ailas izmērs mm: 1140x1270** - Verams - Plastikālā loga rāmis - Trīskārša stikla pakete Montāža un palīgmateriāli | gb. | 1,00 |
| 9.5 | Logu ailu iekšējā apdare, papildus sienas iekšējā apmetuma atjaunošana | t.m. | 44,48 |
| 9.6 | Iekšējās palodzes - krāsots koks, zem palodzes paredzēta blīvējuma siltumizolācija PAROC LINIO 15 d=20,30,50mm, montāža | t.m. | 11,54 |
| 9.7 | Logu ailu ārējā apdare, krāsots apmetums, paredzēta loga piedures siltumizolācija PAROC LINIO 15 d=20,30mm | t.m. | 44,48 |
| 9.8 | Ārējās palodzes - PUR pārklājums, hidroizolācija, zem palodzes paredzēta blīvējuma siltumizolācija PAROC LINIO 15 d=20,30,50mm, montāža | t.m. | 11,54 |
| **10.** | **Dažādi** |  |  |
| 10,1 | Radiatoru aizsargvairogi - fieniera apšuvums, apakškonstrukcija, izbūve, stiprinājumi un palīgmateriāli | gb. | 8,00 |
| **11.** | **Elektroinstalācijas darbi** |  |  |
| 11.1 | Kabeļu montāža | m | 1339,00 |
| 11.2 | Cauruļu montāža | m | 533,00 |
| 11.3 | Caurumu urbšana sienā | gb. | 9,00 |
| 11.4 | Rievu frēzēšana | m | 437,00 |
| 11.5 | Kabeļšahtu montāža | m | 15,00 |
| 11.6 | Apgaismojuma armatūra montāža pie griestiem | gb. | 13,00 |
| 11.7 | Apgaismojuma armatūra montāža sporta zālē griestu augstums virs h-8m | gb. | 36,00 |
| 11.8 | Gaismekļu renes montāža sporta zālē, griestu augstums virs h-8m | m | 114,00 |
| 11.9 | Avārijas izejas montāža. Stiklota. Atbilstība ISO 7010 | gb. | 6,00 |
| 11.10 | Avārijas apgaismes montāža. Stiklota. Atbilstība ISO 7010 | gb. | 1,00 |
| 11.11 | LED lentas montāža zem balkona | m | 26,00 |
| 11.12 | Grupu sadalnes montāža (Vadu, kabeļu, automātslēdžu savienošana) 3x12 | kpl. | 1,00 |
| 11.13 | Apgaismojuma sadalnes montāža (Vadu, kabeļu, slēdžu savienošana) 1x12 | kpl. | 1,00 |
| 11.14 | Nozarkārbu virsapmetuma montāža, savienošana | gb. | 32,00 |
| 11.15 | Nozarkārbu zemapmetuma montāža, savienošana | gb. | 43,00 |
| 11.16 | Slēdžu montāža | gb. | 7,00 |
| 11.17 | Kontaktrozetes montāža 1f. z/a | gb. | 20,00 |
| 11.18 | Esošo kabeļlīniju pieslēgšana pie jaunās kabeļlīnijas | gb. | 5,00 |
| 11.19 | Elektroinstalācijas mērījumi | objekts | 1,00 |
| 11.20 | Tehniskā izpilddokumentācija | objekts | 1,00 |
| 11.21 | Transporta izdevumi | objekts | 1,00 |
| 11.22 | Demontāža (Sadales, armatūras, slēdži, rozetes, nozarkārbas, uc.). Visu atvērumu aizmūrēšana, aizdare | objekts | 1,00 |
| 11.23 | Sadaļu, slēdžu, rozešu marķējums atbilstoši DIN | objekts | 1,00 |
| 11.24 | Izpildshēmas ar piesaistēm, segtie darbi, instrukcijas uc. | objekts | 1,00 |
| 11.25 | Citi neuzskaitītie darbi | objekts | 1,00 |
| **12.** | **Elektroinstalācijas materiāli** |  |  |
| 12.1 | Apgaismojuma armatūra pie griestiem (ES-SYSTEM, 5953101 KTE LED 597 LED 3000K 5500 lm 230V AC 51W 4.60) | gb. | 3,00 |
| 12.2 | Apgaismojuma armatūra pie griestiem (ES-SYSTEM, 5856000 REGLUX 540 LED 3000K 4300 lm 230V 36W 1.60) | gb. | 2,00 |
| 12.3 | Apgaismojuma armatūra pie griestiem (ES-SYSTEM, 5860100 REGLUX 1040 LED 4000K 6000 lm 230V 50W 2.20) | gb. | 6,00 |
| 12.4 | Apgaismojuma armatūra pie griestiem (ES-SYSTEM, 2535000 COSMO LED 1287 LED 3000K 6500 lm 230V 50W 2.20) | gb. | 2,00 |
| 12.5 | Apgaismojuma armatūra pie griestiem (ES-SYSTEM, 2537000 COSMO LED 1587 LED 3000K 9800 lm 230V 79W 2.70) | gb. | 32,00 |
| 12.6 | Apgaismojuma armatūra pie griestiem (ES-SYSTEM, 2537000 COSMO LED 1587 LED 3000K 9800 lm 230V 79W 2.70 + EMG1h) | gb. | 4,00 |
| 12.7 | Evakuācijas izejas lukturis LED MLD-28 s/g OLYMPIA ar akmulatora bateriju 1 h | gb. | 6,00 |
| 12.8 | Avārijas apgaisme ARA LED - Ara S 3HLED C385 LER (akm. Bat. 1h) | gb. | 1,00 |
| 12.9 | LED lenta l-5m, 9,6W/m 120 SMD3528 (zem balkona) | gb. | 6,00 |
| 12.10 | Transformātors 230/12V LTC 5/23-LED 50W (ELT) | gb. | 6,00 |
| 12.11 | Alumīnija profili LED lentām PROF-A2, 12x16mm | m | 27,00 |
| 12.12 | LED panelis LEVANTO PLN LED Surface MTG KIT (600X600) NORTHCLIFE | gb. | 3,00 |
| 12.13 | Restots metāla aizsargs COSMO LED armatūrām | gb. | 36,00 |
| 12.14 | Piestiprināšanas elements restotā metāla aizsarga nostiprināšanai | gb. | 36,00 |
| 12.15 | Kabelis EQLQ-3x1,5 (DRAKA) Halogēnus nesaturoši, montāžas | m | 794,00 |
| 12.16 | Kabelis EQLQ-3x2,5 (DRAKA) Halogēnus nesaturoši, montāžas | m | 297,00 |
| 12.17 | Kabelis EQLQ-3x4 (DRAKA) Halogēnus nesaturoši, montāžas | m | 67,00 |
| 12.18 | Kabelis EQLQ-4x1,5 (DRAKA) Halogēnus nesaturoši, montāžas | m | 151,00 |
| 12.19 | Kabelis EQLQ-5x4 (DRAKA) Halogēnus nesaturoši, montāžas | m | 33,00 |
| 12.20 | Kabelis EQLQ-5x10 (DRAKA) Halogēnus nesaturoši, montāžas | m | 22,00 |
| 12.21 | Gofrēta caurule EVOEL FM D 16 Mehāniskā izturība 750N/5cm | m | 490,00 |
| 12.22 | Gofrēta caurule EVOEL FM D 32 Mehāniskā izturība 750N/5cm | m | 8,00 |
| 12.23 | Gofrēta caurule EVOEL FM D 50 Mehāniskā izturība 750N/5cm | m | 16,00 |
| 12.24 | Caurule plastmasas D16 (montējama caurumu izurbtajās sienās) | m | 8,00 |
| 12.25 | Caurule plastmasas D32 (montējama caurumu izurbtajās sienās) | m | 11,00 |
| 12.26 | Kontaktrozete z/a+z ar vāciņu 1.f. IP44 16A (JUNG A500 serie) | gb. | 5,00 |
| 12.27 | Kontaktrozete z/a+z 1.f. IP20 16A (JUNG A500 serie) | gb. | 15,00 |
| 12.28 | Slēdzis z/a IP20 10A (JUNG A500 serie) | gb. | 3,00 |
| 12.29 | Slēdzis dubultais z/a IP20 10A (JUNG A500 serie) | gb. | 4,00 |
| 12.30 | Rāmis vienvietīgs (JUNG A500 serie) | gb. | 14,00 |
| 12.31 | Rāmis divvietīgs (JUNG A500 serie) | gb. | 1,00 |
| 12.32 | Rāmis trīsvietīgs (JUNG A500 serie) | gb. | 1,00 |
| 12.33 | Rāmis četrvietīgs (JUNG A500 serie) | gb. | 2,00 |
| 12.34 | Taustiņš (JUNG A500 serie) | gb. | 3,00 |
| 12.35 | Dubultais taustiņš (JUNG A500 serie) | gb. | 4,00 |
| 12.36 | Nozarkārba ar vāciņu virsapmetuma 85x85 (Protec. Class) | gb. | 32,00 |
| 12.37 | Nozarkārba zemapmetuma 63x61 (Kaiser) | gb. | 43,00 |
| 12.38 | Nozarkārbu vāks | gb. | 16,00 |
| 12.39 | Automātslēdzis, 250V 1B 6A (General Electric) | gb. | 1,00 |
| 12.40 | Automātslēdzis, 250V 1B 10A (General Electric) | gb. | 8,00 |
| 12.41 | Automātslēdzis, 250V 1B 16A (General Electric) | gb. | 12,00 |
| 12.42 | Automātslēdzis, 400V 3C 16A (General Electric) | gb. | 1,00 |
| 12.43 | Automātslēdzis, 400V 3C 16A (General Electric) | gb. | 1,00 |
| 12.44 | Ievad slēdzis 63A, 400 V (General Electric) | gb. | 1,00 |
| 12.45 | Din slēdzis 16A, 230V (General Electric) | gb. | 12,00 |
| 12.46 | Ķemme 16mm2, 3P, 36mod. (General Electric) | gb. | 1,00 |
| 12.47 | Automātu rindu savienotājs 16mm2, 3P, 63A, 125mm (Hager) | kpl. | 3,00 |
| 12.48 | Sadelne z/a IP30 (Hager, VOLTA, VU36NE 3x12) | gb. | 1,00 |
| 12.49 | Sadalne z/a IP30 (Hager, VOLTA, VU12NE 1x12) | gb. | 1,00 |
| 12.50 | Kabeļu kurpe Cu 6mm2 | gb. | 5,00 |
| 12.51 | Gaismekļu rene MEK 70K (MEKA) | m | 114,00 |
| 12.52 | Gaismekļu renes savienotājs MEK J-70 (MEKA) | gb. | 18,00 |
| 12.53 | Stiprinājuma elements MEK RK (MEKA) | gb. | 80,00 |
| 12.54 | Griestu skava RTF-10 (MEKA) | gb. | 80,00 |
| 12.55 | Vītņu stienis GT-10, l-1m (MEKA) | gb. | 80,00 |
| 12.56 | Metāla montāžas lente 12x0.75mm | m | 118,00 |
| 12.57 | Kabeļšahta 20x40 (OBO) | m | 6,00 |
| 12.58 | Kabeļšahta 15x15 (OBO) | m | 9,00 |
| 12.59 | Kabeļkurpes CU 10mm2 kabelim | gb. | 5,00 |
| 12.60 | Palīgmateriāli (skrūves, savienojumi un citi neuzskaitītie materiāli) | kpl. | 1,00 |

**6.2. Saskaņā ar “Lokālā Tāme 2. kārta”-ventilācijas sistēmu uzstādīšana un atlikušo gaisa vadu ierīkošana.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Būvlaukuma izmaksas** |  |  | 0,00 |
| 1.1 | Būvlaukuma iekārtošana (saskaņā ar DOP)/ novākšana |  | k-ts | 1,00 |
| 1.2 | Būvlaukuma uzturēšana |  | mēn | 1,00 |
|  | **Kopā** |  |  |  |
| **2** | **PN1 kalorifera siltumapgāde** |  |  |  |
| 2.1 | PVC pārklājums izolācijai |  | m2 | 40,00 |
| 2.2 | Noslēgvārsts | DN32 | gb. | 1,00 |
| 2.3 | Noslēgvārsts | DN25 | gb. | 2,00 |
| 2.4 | Iztukšošanas vārsts | DN15 | gb. | 2,00 |
| 2.5 | 3-ceļu vārsts ar piedziņu | DN25 | gb. | 1,00 |
| 2.6 | Balansēšanas vārsts | DN20 | gb. | 2,00 |
| 2.7 | Cirkulācijas sūknis |  | gb. | 1,00 |
| 2.8 | Filtrs | DN25 | gb. | 1,00 |
| 2.9 | Termometrs |  | gb. | 2,00 |
| 2.10 | Manometrs |  | gb. | 4,00 |
| 2.11 | Atgaisotājs |  | gb. | 2,00 |
| 2.12 | Elastīgie savienojumi | DN25 | gb. | 2,00 |
| 2.13 | Veidgabali |  | kpl. | 1,00 |
| 2.14 | Stiprinājumi |  | kpl. | 1,00 |
| 2.15 | Metināšanas palīgmateriāli |  | kpl. | 1,00 |
| 2.16 | Gruntskrāsa |  | l | 5,00 |
| 2.17 | Krāsa (tonis saskaņā ar AR daļu) |  | l | 5,00 |
| **3** | **Ventilācija** |  |  |  |
| 3.1 | Gaisa apstrādes iekārta PN1 ar: Rotācijas siltummaini, Ūdens kalorīferi 80/60CL=7200m3//h | P8 | gb. | 1,00 |
| 3.2 | Gaisa vads | SR-630 | m | 18,00 |
| 3.3 | Gaisa vads | SR-630 | m | 6,00 |
| 3.4 | Gaisa vads | LKR-1000-1000 | m | 1,00 |
| 3.5 | Gaisa vadu izolācija | K-LAM 100 | m | 6,00 |
| 3.6 | Gaisa vadu izolācija | K-LAM 100 | m | 1,00 |
| 3.7 | Gaisa padeves ierīce | TFF-100 | gb. | 1,00 |
| 3.8 | Gaisa nosūces ierīce | EFF-100 | gb. | 1,00 |
| 3.9 | Regulēšanas vārsts | RDR-100/100m3/h | gb. | 2,00 |
| 3.10 | Trokšņu slāpētājs | SLU 630 900 100 | gb. | 2,00 |
| 3.11 | Gaisa ieņemšanas reste | RIS-1000-1000 | gb. | 1,00 |
| 3.12 | Gaisa izmešanas deflektors | VHL 710 | gb. | 1,00 |
| **4.** | **Ūdensapgāde** |  |  |  |
| 4.1. | Izlietnes nomaiņa (telpa Nr. 26) |  | gab | 1,00 |
| 4.2. | Izlietnei paredzēto ūdensvada un kanalizācijas spievadu nomāiņa. Pieslēguma aiz remontējamās telpas robežām |  | kompl | 1,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Petendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

**9.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas internātvidusskolas

sporta zāles atjaunošana divās kārtās.”

ID Nr. KND 2017/17

**Objekta apsekošanas lapa** *(veidne)*

Iepirkumam **„**Kandavas internātvidusskolas sporta zāles atjaunošana divās kārtās**”**

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/17)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja pārstāvis**  **(vārds, uzvārds, amats)** | **Kontakttālrunis** | **Pretendents, pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats** | **Objekta apsekošanas datums** | **Pretendenta pārstāvja paraksts** | **Pasūtītāja pārstāvja paraksts** |
|  |  |  |  |  |  |

Pielikumā: \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pilnvara Nr.\_\_\_\_\_\_

**Pretendenta pārstāvis/e:** *apstiprinu, ka ar Objekta specifiku iepazinos*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**10.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas internātvidusskolas

sporta zāles atjaunošana divās kārtās.”

ID Nr. KND 2017/17

**Līguma projekts**

**KANDAVAS INTERNĀTVIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLES BŪVDARBU VEIKŠANAI**

Kandavā 2017.gada \_\_. \_\_\_\_\_\_

***Kandavas novada izglītības pārvalde*,** reģistrācijas numurs 90009230143, Zīļu iela 2, Kandavā, Kandavas novadā LV-3120, tās vadītājas /*vārda uzvārds/* personā, kura rīkojas uz 2009.gada 23.decembra Kandavas novada Izglītības pārvaldes nolikuma (apstiprināts Kandavas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī (protokols Nr.18 6.§)) pamata, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

***Pretendenta nosaukums*** *reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds personā, kurš darbojas uz dokumenta nosaukums pamata vai vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese* (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji,

saskaņā ar iepirkuma **ID Nr. KND 2017/17 “**Kandavas internātvidusskolas sporta zāles atjaunošanas divās kārtās**”** (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un iepirkuma komisijas 2017.gada *dat. mēn.* lēmumu, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk - līgums):

1. **Līguma priekšmets un BŪVDARBU izpildes vieta**
   1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem) nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem), apņemas veikt **Kandavas internātvidusskolas sporta zāles vienkāršoto atjaunošanu - *pirmās un/*vai *otrās* kārtas būvdarbus (turpmāk- Būvdarbus)** saskaņā ar Iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, tai skaitā tehnisko specifikāciju (1. pielikums), Kandavas internātvidusskolas sporta zāles vienkāršotās atjaunošanas projektu un tāmēm,un IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu Iepirkumā (2. pielikums)**.**
   2. PASŪTĪTĀJS patur sev tiesības realizēt tikai BŪVDARBU pirmo kārtu;

1.2. Būvdarbu veikšanas vieta – Kandavas internātvidusskola, Talsu iela 18A, Kandava, Kandavas novads, turpmāk – **Objekts**.

1. **Līguma summa un norēķinu kārtība**
   1. Kopējā Līguma summa par Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ neskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN, 21%. PVN summa sastāda EUR\_\_\_\_\_\_\_\_ (<*summa vārdiem*>). Līguma summa kopā ar PVN ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (<*summa vārdiem*>). Līguma summa ietver summu par:
      1. BŪVDARBU 1.kārtu- EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ neskaitot PVN, 21%. PVN summa sastāda EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_(<*summa vārdiem>).*Summa kopā ar PVN ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*<summa vārdiem>);*
      2. BŪVDARBU 2.kārtu- EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ neskaitot PVN, 21%. PVN summa sastāda EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_(<*summa vārdiem>).*Summa kopā ar PVN ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*<summa vārdiem>);*

2.2. Līguma summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka IZPILDĪTĀJS izpilda Līgumā noteiktās saistības. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

2.3. Ja IZPILDĪTĀJS rod iespēju samazināt speciālo darbu, kā arī materiālu un konstrukciju iegādes un montāžas izmaksas, kas krasi atšķiras no tāmes vērtības, tad Līguma summa attiecīgi samazinās un ieekonomētie līdzekļi paliek PASŪTĪTĀJA rīcībā.

2.4. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līguma summā iekļautas visas BŪVDARBU izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo BŪVDARBU pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu. Līguma summā arī iekļautas izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

* 1. BŪVDARBU daudzumu un izmaksu sarakstā noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem BŪVDARBIEM.
  2. Līguma summa par BŪVDARBU veikšanu tiek apmaksāta šādā kārtībā

2.6.1. avansa maksājums 20% apmērā no Līguma summas, tas ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_*euro* un \_\_\_\_\_\_\_\_ centi**)** bez PVN, 10 (desmit) dienu laikā no būvlaukuma iekārtošanas un demontāžas darbu pabeigšanas dienas un rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA.

2.6.2. 80% apmērā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc BŪVDARBU izpildes aktu iesniegšanas un saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piestādītajiem rēķiniem, kas sagatavoti atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām.

2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

2.8. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par BŪVDARBIEM līgumā noteiktajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa no procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ.

* 1. Ja IZPILDĪTĀJS neveic BŪVDARBUS līguma 4.2. punktā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto BŪVDARBU izpildes dienu, kā arī šādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM jāatlīdzina visi tādējādi PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi.
  2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs no jebkura maksājuma, kas PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar līgumu jāveic IZPILDĪTĀJAM, ieturēt līgumsoda summu vai jebkura cita maksājuma summu, kuru saskaņā ar līguma noteikumiem IZPILDĪTĀJAM ir pienākums samaksāt Pasūtītājam.

2.11. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

**3. IZPILDĪTĀJA apliecinājumi**

3.1. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu PASŪTĪTĀJA prasības, un lai izpildītu BŪVDARBUS un nodotu to PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šo līgumu.

3.2. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt BŪVDARBU izpildi un samaksas noteikšanu par BŪVDARBU izpildi, tajā skaitā veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, remontdarbu vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par BŪVDARBU izpildi – Līguma summu.

3.3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti līgumā noteiktā BŪVDARBU veikšanai. BŪVDARBI ir jāveic saskaņā ar būvnormatīviem, līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar līguma nosacījumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.4. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka BŪVDARBU laikā netiks bojāta apkārtējā infrastruktūra.

* 1. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka BŪVDARBUS nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā Darba veikšanai.

3.6.IZPILDĪTĀJS veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu BŪVDARBUS. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs, lai BŪVDARBU izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē līgumā noteikto BŪVDARBU veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi

**4. Līguma termiņš**

4.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. Tas darbojas līdz abu Līdzēju pilnīgai saistību izpildei.

4.2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt BŪVDARBUS-

4.2.1. Būvdarbu pirmās kārtas “Vispārceltnieciskie darbi, elektroapgāde, ūdensapgāde, ūdensapgāde, apkure un ventilācijas gaisa vadu ierīkošana”, pabeigšanas laiks tiek noteikts **2017.gada 31.oktobris**.

4.2.2. Būvdarbu otrās kārtas “Ventilācijas sistēmu uzstādīšana un atlikušo gaisa vadu ierīkošana”, realizācija paredzēta no **2018.gada** **15.jūnija- 2018.gada 1.augustam.**

4.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties PASŪTĪTĀJAM, ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma 4.2.punktā noteikto termiņu un tos atlīdzina.

**5. Līdzēju tiesības un pienākumi**

5.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:

5.1.1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem BŪVDARBIEM saskaņā ar līguma nosacījumiem;

5.1.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, veikt BŪVDARBU kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;

5.1.4. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar BŪVDARBU veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā;

5.1.5. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ noteiktās prasības, pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji apturēt BŪVDARBU veikšanu līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai;

5.1.6. PASŪTĪTĀJS neveic apmaksu par izpildītajiem BŪVDARBIEM, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījuši abi Līdzēji vai kompetenta amatpersona, konstatēta BŪVDARBU neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no Projekta vai būvniecības normatīviem, līdz šo trūkumu novēršanai par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā.

5.1.7. PASŪTĪTĀJS saskaņā ar Tāmē noteiktajām BŪVDARBU izpildes cenām maksā IZPILDĪTĀJAM tikai par faktiski izpildīto un PASŪTĪTĀJAM ar abpusēji parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu nodot BŪVDARBU apjomu. Tāmē noteiktās vienību cenas ir fiksētas un tās nekādā gadījumā nevar tikt paaugstinātas;

5.1.8. PASŪTĪTĀJS pieņem atbilstoši līgumam izpildītos BŪVDARBUS ar BŪVDARBU pieņemšanas- nodošanas aktu;

5.1.9. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem Līguma 2.9.punktā norādīto līgumsodu.

5.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:

5.2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas ievērot iepirkuma Piedāvājuma nosacījumus un šī līguma noteikumus.

5.2.2. IZPILDĪTĀJAM jāpabeidz BŪVDARBI līguma 4.2. punkta norādītajā datumā.

5.2.3. IZPILDĪTĀJS ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda BŪVDARBUS saskaņā ar tehnisko specifikāciju un līguma nosacījumiem, t.sk. nodrošina BŪVDARBU izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;

5.2.4. IZPILDĪTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz BŪVDARBU veikšanu objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

5.2.5. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā BŪVDARBU pabeigšanas dienā veic visu būvgružu izvešanu no objekta un sakārto BŪVDARBU veikšanas vietas apkārtni būvuzņēmēja darbības zonā;

5.2.6. IZPILDĪTĀJS nodrošina atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

5.2.7. IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus;

5.2.8. IZPILDĪTĀJS nodrošina Būvdarbu žurnāla aizpildīšanu un aktu sastādīšanu;

5.2.9. IZPILDĪTĀJS nodrošina visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvobjektā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt BŪVDARBUS;

5.2.10. IZPILDĪTĀJS nodrošina visas BŪVDARBU izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

5.2.11. IZPILDĪTĀJS rakstveidā nekavējoties informē PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas atklājušies BŪVDARBU izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt BŪVDARBU izpildi;

5.2.12. IZPILDĪTĀJS nekavējoties brīdina PASŪTĪTĀJU, ja BŪVDARBU izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

5.2.13. IZPILDĪTĀJS nodrošina atbildīgā Būvdarbu vadītāja atrašanos būvobjektā, kas savukārt nodrošina kvalitatīvu būvdarbu veikšanu atbilstoši būvprojektam un darba veikšanas projektam, kā arī ievēro citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošnai noteiktās tehnoloģijas.: Būvdarbu vadītājs – *<vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>*;

5.2.14. IZPILDĪTĀJS uzņemas risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

5.2.15. IZPILDĪTĀJS nodrošina BŪVDARBU izpildei nepieciešamo pagaidu elektroenerģijas un ūdensapgādes tīklu pieslēgumu, patstāvīgi veicot norēķinus par patērēto elektroenerģiju un ūdeni līdz Objekta nodošanai PASŪTĪTĀJAM vai pirms būvdarbu uzsākšanas IZPILDĪTĀJAM jānoslēdz vienošanās par elektroenerģijas, ūdens vai citu pakalpojumu izmantošanu būvniecības laikā. Vienošanās kopijas pirms izpilžu iesniegšanas apmaksai uzrādīt pasūtītājam un iesniegt tās kopiju. IZPILDĪTĀJS ierīko nepieciešamās palīgtelpas (pārvietojamās ģērbtuves, tualetes un noliktavas telpas) un sedz visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā BŪVDARBU veikšanas laikā;

5.3. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par otrai pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas puses, kā arī Līdzēju līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

* 1. Ja IZPILDĪTĀJS nav ievērojis Projekta dokumentācijā, tehniskajās specifikācijās, piedāvājumā, šajā līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz BŪVDARBU veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 4.2 apakšpunktā minētā termiņa beigām PASŪTĪTĀJA izveidotā komisija, kur piedalās IZPILDĪTĀJA pārstāvji, un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto BŪVDARBU neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja IZPILDĪTĀJS nepamatoti kavē defektu novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt samaksu par izpildītajiem darbiem līdz defektu novēršanai un aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5 % (viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas.
  2. Ja IZPILDĪTĀJS bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas nodarbina apakšuzņēmējus vai nodarbina personas bez rakstveida darba līguma noslēgšanas PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt pārtraukt BŪVDARBUS līdz pārkāpumu novēršanas un aprēķināt līgumsodu 0,5 % (viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no līgumsummas, par katru dienu, kad nenotiek BŪVDARBI, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas.

5.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu IZPILDĪTĀJAM, kas paredzēta par izpildītajiem BŪVDARBIEM tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

5.7. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā BŪVDARBU izpildes laikā. Pirmā BŪVDARBU vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms BŪVDARBU uzsākšanas.

5.8. IZPILDĪTĀJS rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) BŪVDARBU vadības apspriedes. BŪVDARBU vadības apspriedēs izskata BŪVDARBU programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās BŪVDARBU izmaiņas.

5.9. Līdzējiem ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, speciālistu vai apakšuzņēmēju, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

5.9.1.atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana.

5.9.2. nekompetence vai nolaidība.

5.9.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

5.10. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa:

5.10.1. Ja Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

5.10.2. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

5.10.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

5.10.2.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

5.10.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

**6.Apdrošināšana**

6.1. IZPILDĪTĀJA Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

6.1.1. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas par saviem līdzekļiem veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā BŪVDARBU veikšanas laikā saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

6.1.2. IZPILDĪTĀJAM apdrošināšanas līgumā jāparedz:

6.1.2.1. mantas bojājuma gadījumi;

6.1.1.2. mantas bojāejas gadījumi;

6.1.1.3. izdevumi par trešās personas (fiziskas personas) dzīvībai un veselībai nodarīto kaitējumu.

* + 1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par kopējo līgumcenu, kas sastāda *euro* \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
    2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā, ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.
    3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz uz BŪVDARBU izpildes laiku un BŪVDARBU garantijas termiņu.
    4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas polises kopiju 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, kura tiek pievienota līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

**7. BŪVdarbu nodošana un pieņemšanas kārtība**

7.1.Līguma BŪVDARBU izpildes termiņi noteikti 4.2. apakšpunktā.

7.2.Līgumā noteiktie BŪVDARBI tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad Līdzēji ir parakstījuši BŪVDARBU nodošanas – pieņemšanas aktu.

7.3.Ja IZPILDĪTĀJS noteiktā termiņā ir veicis BŪVDARBUS nekvalitatīvi vai neatbilstoši PASŪTĪTĀJA noteiktajām prasībām, tiek sastādīts defektu akts, kurā PASŪTĪTĀJS norāda atklātos trūkumus. Defektu aktu paraksta abi Līdzēji. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abiem Līdzējiem. Par termiņu, kādā jānovērš defektu aktā konstatētie trūkumi, PASŪTĪTĀJS izdara atzīmi defektu aktā.

7.4.Ja nepilnības netiek novērstas PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc sava ieskata samazināt Līguma summu vai vienpusēji lauzt līgumu. Tad Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto BŪVDARBU apjomu un to vērtību. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina.

7.5.BŪVDARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

7.6.BŪVDARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

7.7.BŪVDARBU nodošanas - pieņemšanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

7.8.Pirms BŪVDARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAMA visu ar BŪVDARBU izpildi saistīto dokumentāciju.

7.9.PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz veiktajiem BŪVDARBIEM un visiem izmantotajiem materiāliem, kā arī sagatavēm un ar BŪVDARBIEM saistīto dokumentāciju (aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju) pēc BŪVDARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

**8.Garantijas**

8.1. IZPILDĪTĀJS garantē izpildīto BŪVDARBU un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 60 (sešdesmit) mēnešus no BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

8.2. Līguma 8.1.punktā noteiktais BŪVDARBU kvalitātes garantijas laiks tiek fiksēts ar BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

8.3. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts līguma 8.1. apakašpunktā, IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem novērš BŪVDARBU defektus, kas radušies pēc BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

8.4. Garantijas laiks tiek pagarināts par to laiku, kurā tiek veikta defektu novēršana.

8.5. Ja Līgums tiek lauzts, tad garantijas laiks sākas no Līguma laušanas datuma un attiecas tikai uz tiem veiktajiem BŪVDARBIEM, kuru pabeigšana noformēta ar BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas aktu.

**9. Līguma grozīšana un izbeigšana**

9.1. Līguma darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 61. panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 61. panta otrās daļas regulējuma.

9.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Līdzējiem par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.

* 1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos izdevumus un/vai zaudējumus, ja:
     1. IZPILDĪTĀJS vairāk kā par 14 (četrpadsmit) dienām kavē Līguma 4.2. apakšpunktā noteikto BŪVDARBU izpildes termiņu;
     2. BŪVDARBI tiek veikti neatbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tehniskajai specifikācijai, iesniegtajam piedāvājumam vai līguma prasībām vai kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc PASŪTĪTĀJA brīdinājuma 5 (piecu) darba dienu laikā IZPILDĪTĀJS neuzsāk BŪVDARBU defektu un/ vai neatbilstību novēršanu;
     3. IZPILDĪTĀJS Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis PASŪTĪTĀJAM kādu no līguma 6.sadaļā minētajiem dokumentiem, kurus atbilstoši Līguma noteikumiem IZPILDĪTĀJAM bija pienākums nodrošināt, uzturēt spēkā un iesniegt PASŪTĪTĀJAM;
     4. IZPILDĪTĀJAM ir pasludināts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība, IZPILDĪTĀJS tiek aizstāts ar citu uzņēmēju atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmēju parēju, un šis uzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktā noteiktajam;
     5. IZPILDĪTĀJS līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav parakstījis Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu un šī pienākuma izpildes kavējums ir ilgāks par 5 (piecām) darba dienām;
     6. IZPILDĪTĀJS tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
     7. IZPILDĪTĀJS kādā citā veidā nepilda līgumā noteiktās saistības un/vai pienākumus un līguma saistību un/vai pienākumus pārkāpumu nenovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no PASŪTĪTĀJA pretenzijas nosūtīšanas dienas.
  2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstiski paziņojot IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienas iepriekš, Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.
  3. Līguma 9.3. un 9.4.punktā paredzētajos gadījumos PASŪTĪTĀJSvienpusēji izbeidz līgumu neatlīdzinot IZPILDĪTĀJAM nekādus zaudējumus un/vai izdevumus.

9.6. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības atkāpties no līguma par to rakstveidā paziņojot PASŪTĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja PASŪTĪTĀJS savas vainas dēļ līgumā noteiktajos termiņos nav veicis līgumā noteiktos maksājumus par PASŪTĪTĀJA pieņemtajiem BŪVDARBIEM un maksājumu kavējums pārsniedz 45 (četrdesmit piecas) dienas un IZPILDĪTĀJS pienācīgi ir izpildījis savas līgumā noteiktās saistības.

9.7. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa kādā no Līguma 9.3. vai 9.4.apakšpunktā noteiktajiem gadījumiem:

9.7.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina Objektu un izpildīto BŪVDARBU saglabāšanu un pasargāšanu no trešo personu, klimatisko apstākļu u.c. nelabvēlīgu apstākļu ietekmes līdz brīdim, kad Objektu ir pārņēmis PASŪTĪTĀJS;

9.7.2. IZPILDĪTĀJS izpilda PASŪTĪTĀJA paziņojumā par vienpusēju atkāpšanos no līguma noteiktās prasības par turpmāku rīcību sakarā ar BŪVDARBU izpildi, nepieciešamības gadījumā apturot to turpmāku izpildi, pabeidzot veikt kādus no BŪVDARBU ietvaros veicamajiem darbiem vai veicot Objekta konservāciju. Objekta konservācija tiek veikta par Uzņēmēja līdzekļiem vai arī PASŪTĪTĀJS šiem mērķiem var izmantot līgumā noteiktajā kārtībā ieturēto Garantijas laika ieturējumu un/vai Līguma saistību izpildes Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu;

* + 1. PASŪTĪTĀJA paziņojumā par vienpusēju atkāpšanos no līguma norādītajā termiņā IZPILDĪTĀJS nodod Objektu un IZPILDĪTĀJA rīcībā esošo, ar līguma izpildi un BŪVDARBU veikšanu saistīto, dokumentāciju (t.sk., bet ne tikai Būvprojektu, Būvprojekta detalizācijas dokumentus, izpilddokumentāciju, būvdarbu žurnālu, autoruzraudzības žurnālu, rasējumus, specifikācijas, aprēķinus, apstiprinājumus, piekrišanas u.tml.), Līdzējiem par to parakstot Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu. Ja IZPILDĪTĀJS labprātīgi nenodod PASŪTĪTĀJAM Objektu un/vai neparaksta Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārņemt Objektu (t.sk., ja nepieciešams, pieaicinot apsardzi), par to sagatavojot vienpusēju Objekta pārņemšanas aktu, kurš ir saistošs abiem Līdzējiem;
    2. Līdzēji veic faktiski izpildīto BŪVDARBU un Objekta stāvokļa fiksāciju, pieaicinot būvuzraugu, par to sagatavojot un parakstot aktu. Aktā tiek aprakstīts faktiskais stāvoklis Objektā un tam pielikumā tiek pievienota aktā konstatētā Objekta stāvokļa fotofiksācija.
  1. Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Līdzēji par to noslēdz rakstveida vienošanos. Vienošanās tiek atrunāta kārtība, kādā tiek nodots Objekts PASŪTĪTĀJAM un veikta faktiski izpildīto BŪVDARBU un Objekta stāvokļa fiksācija.
  2. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Līdzēji apņemas sadarboties, lai nodrošinātu operatīvu Objekta nodošanu PASŪTĪTĀJAM.

**10. BŪVDARBU izmaiņu veikšanas kārtība**

10.1. Līguma darbības laikā, līgumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos, var tikt veiktas izmaiņas sākotnēji paredzētajos BŪVADARBOS un/vai var tikt veikti papildu un neparedzētie BŪVDARBI, šajā sadaļā noteiktajā kārtībā.

10.2. Līguma summas ietvaros, izmaiņu vērtībai nepārsniedzot 10 % (desmit procenti)no Finanšu piedāvājumā norādītās kopējās summas, var tikt veiktas BŪVDARBU apjomu izmaiņas, vai papildu un neparedzētie būvdarbi gadījumā, ja Līdzēji ir konstatējuši nepieciešamību veikt attiecīgas izmaiņas.

10.3. Konstatējot nepieciešamību veikt izmaiņas BŪVDARBU apjomos vai veikt papildu un neparedzētos BŪVDARBUS, IZPILDĪTĀJS sagatavo BŪVDARBU izmaiņu aktu par izmaiņām BŪVDARBOS un/vai par papildu un neparedzēto BŪVDARBU nepieciešamību, to apjomu un rašanās iemesliem. IZPILDĪTĀJA sagatavotu un parakstītu BŪVDARBU izmaiņu aktu IZPILDĪTĀJS iesniedz saskaņošanai būvuzraugam un autoruzraugam, un pēc visu iepriekš minēto personu saskaņojumu saņemšanas, iesniedz to izskatīšanai PASŪTĪTĀJAM. BŪVDARBU izmaiņu aktu paraksta IZPILDĪTĀJS, būvuzraugs, ja nepieciešams, autoruzraugs un PASŪTĪTĀJS.

10.4. LĪDZĒJI vienojas, ka papildu un neparedzēto BŪVDARBU cenas tiks noteiktas atbilstoši Finanšu piedāvājumā un līguma pielikumā pievienotajās tāmēs iekļauto analogo BŪVDARBU vienību cenām vai, ja Finanšu piedāvājumā un/vai tāmēs analogu BŪVDARBU nav, vadoties no attiecīgu/līdzīgu BŪVDARBU vienību cenām tirgū.

10.5. Izmaiņas BŪVDARBU apjomos vai papildu un neparedzētie būvdarbi var tikt veikti, ja tiek konstatēta nepieciešamība:

10.5.1. mainīt BŪVDARBU apjomus BŪVDARBIEM, kas jau sākotnēji tika iekļauti Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) un par tiem tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams mainīt to apjomus;

10.5.2. veikt tādus BŪVDARBUS, kas sākotnēji netika iekļauti Tehniskajā specifikācijā, un tos nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo BŪVDARBU nepieciešamību.

10.6. IZPILDĪTĀJS, pamatojoties uz Pušu, būvuzrauga un, ja nepieciešams, autoruzrauga parakstītajā BŪVDARBU izmaiņu aktā norādīto, sagatavo tāmi par BŪVDARBU apjomu izmaiņām un/vai papildus neparedzēto BŪVDARBU izmaksām un iesniedz to izskatīšanai PASŪTĪTĀJAM.

10.7. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas izskata un saskaņo to, vai arī sniedz pamatotu atteikumu tāmes vai kādas tāmē norādītās pozīcijas saskaņošanai.

10.8. Līguma summas ietvaros, līguma 10.3. un 10.7.punktā noteiktajā kārtībā saskaņoti un parakstīti līguma 10.3. un 10.7.punktos minētie dokumenti ir pamats BŪVDARBU izmaiņu aktā norādīto BŪVDARBU veikšanai un šajā gadījumā Pusēm nav nepieciešams slēgt papildu vienošanos pie līguma.

10.9. Pēc IZPILDĪTĀJA ierosinājuma, Pusēm par to parakstot Nomaiņas aktu, Tehniskajā specifikācijā un /vai Būvprojektā paredzētie materiāli, iekārtas un/vai tehnoloģiskie risinājumi var tikt aizstāti ar jauniem, ja sakontēji paredzētie ir novecojuši un/vai aizstājot sākotnēji paredzētos tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts (t.sk. Objekta ekspluatācija būs ekonomiskāka) un/vai, aizstāšana ir pamatota sakarā ar apstākļiem, kurus līdz Līguma noslēgšanai IZPILDĪTĀJS nevarēja paredzēt (piemēram, ja materiālu vai iekārtu ražotājs pārtrauc to ražošanu). Šajā gadījumā cenas jaunajiem materiāliem, iekārtām un/vai tehnoloģijām tiek noteiktas, nepārsniedzot Finanšu piedāvājuma tāmēs noteiktās vienības cenas materiāliem, iekārtām un/vai tehnoloģijām, kuras nomaina. IZPILDĪTĀJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM Tehniskajā specifikācijā un/vai Būvprojektā norādīto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām – nomaināmajām. Jaunajiem materiāliem un/vai iekārtām un/vai tehnoloģijām jābūt kvalitātes un īpašību ziņā analogām vai labākām par nomaināmajām. Ierosinot šajā punktā minētās izmaiņas, IZPILDĪTĀJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai ar būvuzraugu un autoruzraugu saskaņotu Nomaiņas aktu, kurā norāda pamatojumu izmaiņām un Nomaiņas akta pielikumā pievieno materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām – nomaināmajām. Parakstot Nomaiņas aktu, IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ierosinātās izmaiņas turpmākā Būvdarbu izpildē neradīs PASŪTĪTĀJAM papildu izmaksas un neietekmēs Līgumā noteikto Būvdarbu pabeigšanas termiņu. IZPILDĪTĀJS uzņemas pilnu materiālo atbildību par sekām, kas varētu rasties līguma izpildē sakarā ar attiecīgajā Nomaiņas aktā piedāvātajām izmaiņām.

10.10. Veicot grozījumus Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos, pēc BŪVDARBU apjomu izmaiņu un/vai papildus un neparedzēto BŪVDARBU izmaksu tāmes saskaņošanas, IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS noslēdz rakstisku vienošanos pie līguma par nepieciešamo BŪVDARBU apjoma un/vai papildu un neparedzēto BŪVDARBU izpildi. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neslēgt vienošanos par šajā punktā minēto BŪVDARBU izpildi arī pēc tāmes saskaņošanas.

**11. Nepārvaramā vara**

11.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

* 1. 11.2. Līdzēji, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
  2. 11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi un to sekas ilgst vairāk nekā 60 (sešdesmit) dienas, katrs no Līdzējiem ir tiesīga atteikties no Līguma turpmākās izpildes. Šādā gadījumā nevienam no Līdzējiem nav tiesību prasīt otram Līdzējam iespējamo zaudējumu atlīdzināšanu.

**12. Noslēguma noteikumi**

12.1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

12.2.Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.

12.3.Visa veida informācija un dokumentācija, kuru IZPILDĪTĀJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst BŪVDARBU izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi BŪVDARBU izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi.

12.4. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Līdzēji nozīmē kontaktpersonas un pilnvarotās personas.

12.4.1. No PASŪTĪTĀJA puses tiek nozīmēta:

**PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona/kontaktpersona:** Kandavas internātvidusskolas direktore Elita Lavrinoviča, mob. tālr. 29574120, e-pasts: [lavrinovica@kivs.lv](mailto:lavrinovica@kivs.lv) . PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona pilnībā pārzina Objektu un Līguma noteikumus, viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, pretenzijas, pieņemt DARBUS, izpilddokumentāciju u.c. dokumentus, pieprasīt no IZPILDĪTĀJA informāciju, sniegt informāciju IZPILDĪTĀJAM, bet viņš nav pilnvarots izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt LĪGUMCENU un/vai BŪVDARBU izpildes termiņus.

12.4.2.No IZPILDĪTĀJA puses tiek nozīmēta:

**IZPILDĪTĀJA pilnvarotā persona/kontaktpersona:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_**, tālr. \_\_\_\_, mob. tālr. \_\_\_\_\_\_, fakss: \_\_\_\_\_, e-pasts:\_\_\_\_\_\_\_. IZPILDĪTĀJA pilnvarotā persona pilnībā pārzina Līgumu un BŪVDARBUS, viņam ir tiesības nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, nodot BŪVDARBUS, izpilddokumentāciju, projektu u.c. dokumentus, pieprasīt no PASŪTĪTĀJA informāciju, sniegt informāciju PASŪTĪTĀJAM, bet viņa nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt LĪGUMCENU un/vai BŪVDARBU izpildes termiņus.

12.5. IZPILDĪTĀJS ir informēts, ka PASŪTĪTĀJA nozīmēts sertificēts būvuzraugs uzraudzīs IZPILDĪTĀJA veiktos BŪVDARBUS un informēs PASŪTĪTĀJU par jebkuru atklāto pārkāpumu, kas ir jebkura BŪVDARBU apjoma vai būvizstrādājumu un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, Tehniskajai specifikācijai un citiem Līguma noteikumiem. Līdzēji vienojas, ka būvuzraugs pārbaudes veiks, pēc iespējas netraucējot IZPILDĪTĀJA darbu. IZPILDĪTĀJS ir informēts, ka PASŪTĪTĀJA nozīmētais būvuzraugs var dot norādījumus IZPILDĪTĀJAM, meklēt un atklāt defektus vai trūkumus, un pārbaudīt jebkuru BŪVDARBU, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti vai trūkumi.

12.6. Uzņēmējam, saņemot norādījumus no Līgumā noteiktās PASŪTĪTĀJA kontaktpersonas un/vai PASŪTĪTĀJA pilnvarotās personas, ir tiesības uzskatīt, ka tās rīkojas PASŪTĪTĀJA vārdā pilnvaras ietvaros, tomēr tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības, ja norādījumi ir pretrunā ar Līgumu vai normatīvajiem aktiem. IZPILDĪTĀJA pienākums ir nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par šādiem norādījumiem.

12.7. pilnvarotās personas veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, apliecinājums, saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, izmēģinājums, kā arī līdzīga rīcība, neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības, kas izriet no Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.

12.8. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona jebkurā laikā var sniegt IZPILDĪTĀJAM norādījumus, kas var būt nepieciešami BŪVDARBU izpildei, to defektu un/vai neatbilstību novēršanai saskaņā ar Līgumu.

12.9. Līdzēji var nomainīt Līguma 12.4.1. un/vai 12.4.2.punktā norādītās personas, par to rakstiski informējot otru Līdzēju 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā.

12.10.Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

12.11.Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

12.12.Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA.

12.13.Pielikumā:

12.13.1. Tehniskā specifikācija uz \_\_\_\_ lapām.

12.13.2. IZPILDĪTĀJA piedāvājuma iepirkumam kopija uz \_\_\_\_\_\_\_\_ lapām;

**13. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti**

**Pasūtītājs Izpildītājs**

**Kandavas novada Izglītības pārvalde**

Reģ. Nr.LV90009230143

Zīļu iela 2, Kandava

Kandavas novads, LV-3120

Banka: A/S SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Bankas konts: LV86UNLA0050015030326

Iestādes vadītāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/