APSTIPRINĀTS

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 22.jūnijā

protokols Nr. 1.

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

„Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve”

Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2016/5

NOLIKUMS

(CPV kods 45000000-7)

Kandavas novads, 2016. gadā

1.Vispārīgā informācija

## 1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs:

## KKP 2016/5

## 1.2.Pasūtītājs.

| Pasūtītāja nosaukums: | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV - 3120 |
| Reģistrācijas numurs: | 41203006844 |
| Banka: Konta numurs: Kods: | AS „SEB banka” LV04UNLA0050022312719 UNLALV2X |
| Kontaktpersona: | Egils Bariss, Tālr.26677434 |
| Tālruņa numurs : | 63126072 |
| Faksa numurs: | 63126071 |
| E-pasta adrese: | SIA_KKP@inbox.lv |
| Darba laiks: | Katru darba dienu: 08:00 – 12:00 un 13:00 - 17:00 Piektdienās: 8:00-12:00 un 13:00- 16:00 |

## 1.3.Iepirkuma „Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve” nolikuma un citu ar to saistīto dokumentu saņemšanas kārtība:

1.3.1.Iepirkuma „Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve”, turpmāk – Iepirkums, nolikumu, turpmāk – Nolikums, un ar to saistītos dokumentus Pretendenti var saņemt uzreiz pēc paziņojuma par Iepirkuma procedūru publicēšanas pašvaldības mājas lapā vispārējā interneta adresē www.kandava.lv un laikrakstā „Dienas Bizness”.

1.3.2.Pretendenti, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi, ar Iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” („Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV - 3120).

## 1.4.Iepriekšējais informatīvais paziņojums par Iepirkumu nav publicēts.

## 1.5.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.5.1.Pretendenti savus piedāvājumus Iepirkumam var iesniegt līdz 2016.gada 26.jūlijam pulksten 09:00, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam;

1.5.2.Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, no Pasūtītāja var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts un reģistrēts;

1.5.3.Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas laiks. Mainīt vai atsaukt piedāvājumu Pretendents var personīgi vai ar tā pārstāvja starpniecību (pārstāvim jāuzrāda Pretendenta pilnvarojums ar tiesībām atsaukt vai mainīt piedāvājumu);

1.5.4.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš var tikt pagarināts, ja tiek izdarīti grozījumi Nolikumā, atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” Rīga, 2014.

## 1.6.Piedāvājuma derīguma termiņš:

1.6.1.Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt derīgam, tas ir, saistošam iesniedzējam, 91  (deviņdesmit viens) dienu, skaitot no 2016.gada 26.jūlija;

1.6.2.Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt līdz 2016.gada 24.oktobrim, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

## 1.7.Piedāvājuma noformēšana:

1.7.1. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un 4 (četras) kopijas, katrs savā iesējumā. Uz katra iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”. Jebkuru dokumentu kopijām, kas tiek pievienotas piedāvājumam, jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (bandrolē), uz kuras jānorāda:

1.7.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

1.7.1.2. Pretendenta nosaukums un adrese;

1.7.1.3. atzīme „Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve”, iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2016/5. Neatvērt līdz 2016.gada 26.jūlijam pulksten 09:00.

1.7.2.Piedāvājums sastāv no trim daļām:

1.7.2.1. Pretendenta atlases dokumentiem;

1.7.2.2. Tehniskā piedāvājuma;

1.7.2.3. Finanšu piedāvājuma;

1.7.3.Katru piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”, kas ievietotas Nolikuma 1.7.1.punktā minētajā aploksnē (bandrolē). Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām un visiem iesniegtajiem dokumentiem jāatbilst normatīvo aktu prasībām;

1.7.4.Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja ir veikti labojumi, tiem jābūt atrunātiem;

1.7.5.Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā;

1.7.6.Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā;

1.7.7.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkuma procedūrā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;

1.7.8.Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti atpakaļ Pretendentiem, izņemot Nolikuma 1.5.1. apakšpunkta otrajā teikumā minētajā gadījumā.

## 1.8.Cita informācija:

1.8.1.Papildu informācijas sniegšana tiek nodrošināta ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.8.2. Pasūtītājs un Piegādātājs ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus elektroniski, pa pastu vai pa faksu, vai piegādājot personiski.

# 2.Informācija par iepirkuma priekšmetu

## 2.1.Iepirkuma priekšmets – Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve saskaņā ar būvprojektu “Biomasas katlu mājas izbūve Kandavā”.

2.2.Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45000000-7.

2.3.Līguma darbības termiņš:

Būvdarbu izpildes (būvdarbiem jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā) termiņš ir līdz 2017.gada 30.augustam;

2.4.Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

2.5.Darbu īstenošanas vieta: Kandava, Sabiles iela 22.

2.6. Iepirkuma procedūra – iepirkums saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” Rīga, 2014, ņemot vērā Finanšu ministrijas 2016.gada 8.aprīļa vēstulē Nr.7-2-04/1918 “Par rīcību pārejas periodā”

3. Piedāvājuma nodrošinājums

3.1.Pretendentam jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums EUR 15 000,- (piecpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā un tam jābūt spēkā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz:

3.1.1. piedāvājuma spēkā esamības termiņa beigām vai šajā nolikumā noteiktā kārtībā veiktam piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam;

3.1.2. dienai, kad tiks iesniegts līguma izpildes nodrošinājums gadījumā, ja piedāvājums Iepirkumā tiek atzīts par labāko;

3.1.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

# 3.2. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kā kredītiestādes galvojums vai kā apdrošināšanas polise. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Visā nolikumā un tā pielikumos lietotais jēdziens apdrošināšanas sabiedrība ir jāsaprot kā apdrošināšanas sabiedrība atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam vai kredītiestāde atbilstoši Kredītiestāžu likuma 3.panta pirmajā daļā noteiktajam.

# 3.3.Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls jāpievieno atsevišķi, neiesienot to piedāvājuma dokumentu paketē, bet pretendenta apliecināta piedāvājuma nodrošinājuma kopija tiek pievienota, iešujot to Finanšu piedāvājuma dokumentu paketē.

3.4.Piedāvājums, par kuru netiks iesniegts piedāvājuma nodrošinājums, tiks uzskatīts par neatbilstošu Nolikuma prasībām.

3.5.Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā, un galvotājs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

3.5.1.Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kad spēkā ir piedāvājuma nodrošinājums;

3.5.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam Iepirkuma dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu;

3.5.3. Izraudzītais Pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu. Piedāvājuma nodrošinājums uzvarējušajam Pretendentam tiks atgriezts pēc 3.1.2.punktā noteiktā līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas.

# 4. Prasības pretendentiem

4.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta pieteikumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

4.1.1.Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

4.1.2.Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

4.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

4.1.4.ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents būs likvidēts;

4.1.5.Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

4.1.6.Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

4.1.7.uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. un 4.1.6.punktā minētie nosacījumi.

4.2.Ja Pretendenta vai nolikuma 4.1.7.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs ir tiesīgs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, lemt par attiecīgā Pretendenta neizslēgšanu no Iepirkuma saskaņā ar nolikuma 4.1.4.punktu.

4.3.Attiecībā uz Pretendentu un nolikuma 4.1.7.punktā minēto personu nolikuma 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

4.3.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu saistībā ar nolikuma 4.1.1.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

4.3.2.no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar nolikuma 4.1.2.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

4.3.3.no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar nolikuma 4.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

4.4.Ja Pasūtītājs publiskās datubāzēs nevar iegūt nolikuma 4.1.2., 4.1.4. un 4.1.5.punktā minēto informāciju, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz:

4.4.1.kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka Pretendentam un nolikuma 4.1.7.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

4.4.2.izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka Pretendentam un nolikuma 4.1.7.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4.4.3.izziņu, ka Pretendentam un nolikuma 4.1.7.punktā minētajai personai, ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4.4.4. izziņu, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura apliecina, ka Pretendents un nolikuma 4.1.7.punktā minētā persona Latvijā un ārvalstī nav sodīti par Nolikuma 4.1.2.punktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.

4.5.Ja tādi dokumenti, ar kuriem Pretendents var apliecināt, ka uz viņu un nolikuma 4.1.7.punktā minēto personu neattiecas nolikuma 4.1.punktā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju un nolikuma 4.1.7.punktā minēto personu neattiecas nolikuma 4.1.punktā norādītie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša piegādātāja vai nolikuma 4.1.7.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

4.6. Ja Pasūtītājs konstatē, ka persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst šā nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. vai 4.1.5.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, tas pieprasa, lai pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēdz attiecīgo pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.

4.7.Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana:

4.7.1. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst šā nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. vai 4.1.4.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

4.7.2. Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēdz attiecīgo pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu šā likuma nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. vai 4.1.4.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

4.7.3. Pasūtītājs izvērtē pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

4.7.5. Ja Pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, sabiedrisko Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

## 4.8. Nosacījumi Pretendenta profesionālās darbības veikšanai:

4.8.1.Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

4.8.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā. Ārvalstīs reģistrēts Pretendents uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi var nebūt reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. Gadījumā, ja ārvalstīs reģistrēts Pretendents tiks atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, Pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju un paziņojusi par rezultātiem Pretendentam, kas atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, jāiesniedz Iepirkumu komisijai Būvkomersantu reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. Ārvalstu uzņēmējiem jābūt reģistrētiem atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām.

4.9.Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas:

4.9.1. Pretendents pēdējo 5 (piecus) gadu ( 2011.-2015.) laikā (pretendents savu pieredzi var apliecināt arī par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, tas ir, ar 2016.gada pieredzi) ir veicis ne mazāk kā 3 (trīs), tas ir par katru no Pretendenta norādītajiem objektiem ir bijis noslēgts atsevišķs līgums (par būvdarbu izpildi un saņemta atsevišķa būvatļauja būvdarbu veikšanai) līdzvērtīga satura un apjoma būvdarbu veikšanu. Par līdzvērtīgu pēc satura un apjoma šī punkta ietvaros tiks uzskatīti:

4.9.1.1. biokurināmā katlumājas ar vismaz diviem ūdenssildāmajiem katliem ar kopējo jaudu lielāku par 2,5 MW, kas katrs darbojas neatkarīgi viens no otra, kā arī kaskādē.

Visiem Pretendenta norādītajiem objektiem ir jābūt nodotiem ekspluatācijā.

4.9.2.Pretendenta rīcībā jābūt sekojošiem speciālistiem ar derīgiem sertifikātiem visā projektēšanas un būvniecības laikā:

4.9.2.1. Būvdarbu vadītājs, kam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un tas pēdējo 5 (piecu) gadu (2011.-2015.) laikā (pretendents savu pieredzi var apliecināt arī par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, tas ir, ar 2016.gada pieredzi) ir vadījis ne mazāk kā 3 (trīs) būvniecības objektus, tas ir par katru no Pretendenta norādītajiem objektiem ir bijis noslēgts atsevišķs līgums par būvdarbu izpildi un saņemta atsevišķa būvatļauja būvdarbu veikšanai) līdzvērtīga satura un apjoma būvdarbiem. Par līdzvērtīgu pēc satura un apjoma šī punkta ietvaros tiks uzskatīti:

4.9.2.1.1. biokurināmā katlumājas ar vismaz diviem ūdenssildāmajiem katliem ar kopējo jaudu lielāku par 2,5 MW, kas katrs darbojas neatkarīgi viens no otra, kā arī kaskādē. (Norādītājiem objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā līdz Pretendenta pieteikumu iesniegšanas brīdim);

4.9.2.2. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs, kam ir spēkā esošs sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā (Pretendents ir tiesīgs iesniegt atbilstošā speciālista spēkā esošos sertifikātu ar tādu nosaukumu, kāds tas ir saucies sertifikāta izsniegšanas brīdī, jāņem vērā, ka sertifikātam ir jābūt spēkā esošam) un tas pēdējo 5 (piecu) gadu (2011.-2015.) laikā (pretendents savu pieredzi var apliecināt arī par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, tas ir, ar 2016.gada pieredzi) ir vadījis ne mazāk kā 3 (trīs) būvniecības objektus, tas ir par katru no Pretendenta norādītajiem objektiem ir bijis noslēgts atsevišķs līgums par būvdarbu izpildi un saņemta atsevišķa būvatļauja būvdarbu veikšanai) līdzvērtīga satura un apjoma būvdarbiem. Par līdzvērtīgu pēc satura un apjoma šī punkta ietvaros tiks uzskatīti:

4.9.2.2.1. biokurināmā katlumājas ar vismaz diviem ūdenssildāmajiem katliem ar kopējo jaudu lielāku par 2,5 MW, kas katrs darbojas neatkarīgi viens no otra, kā arī kaskādē.

(Norādītājiem objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā līdz Pretendenta pieteikumu iesniegšanas brīdim);

4.9.2.3. sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas,   būvdarbu vadīšanā, kam ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā (Pretendents ir tiesīgs iesniegt atbilstošā speciālista spēkā esošos sertifikātu ar tādu nosaukumu, kāds tas ir saucies sertifikāta izsniegšanas brīdī, jāņem vērā, ka sertifikātam ir jābūt spēkā esošam), un tas pēdējo 5 (piecu) gadu (2011.-2015.) laikā (pretendents savu pieredzi var apliecināt arī par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, tas ir, ar 2016.gada pieredzi) ir vadījis ne mazāk kā 3 (trīs) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbus, tas ir par katru no Pretendenta norādītajiem objektiem ir bijis noslēgts atsevišķs līgums par būvdarbu izpildi un saņemta atsevišķa būvatļauja būvdarbu veikšanai) līdzvērtīga satura un apjoma būvdarbiem. Par līdzvērtīgu pēc satura un apjoma šī punkta ietvaros tiks uzskatīti 3 (trīs) objekti - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves vai pārbūves darbi, kuros izbūvēto vai pārbūvēto ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļu garums  ir vismaz 1 000 m; Tas ir jāsaprot, ka piecu gadu laikā ir jābūt pieredzei  3 objektu  ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvē vai pārbūvē, kuros izbūvēto vai pārbūvēto cauruļu kopgarums ir vismaz 1 000 m trijos objektos kopā.

(Norādītājiem objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā līdz Pretendenta pieteikumu iesniegšanas brīdim);

4.9.2.4. Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs, kam ir spēkā esošs sertifikāts būvspeciālista sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā (Pretendents ir tiesīgs iesniegt atbilstošā speciālista spēkā esošos sertifikātu ar tādu nosaukumu, kāds tas ir saucies sertifikāta izsniegšanas brīdī, jāņem vērā, ka sertifikātam ir jābūt spēkā esošam) un tas pēdējo 5 (piecu) gadu (2011.-2015.) laikā (pretendents savu pieredzi var apliecināt arī par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, tas ir, ar 2016.gada pieredzi) ir vadījis ne mazāk kā 3 (trīs) būvniecības objektus, tas ir par katru no Pretendenta norādītajiem objektiem ir bijis noslēgts atsevišķs līgums par būvdarbu izpildi un saņemta atsevišķa būvatļauja būvdarbu veikšanai) līdzvērtīga satura un apjoma būvdarbiem. Par līdzvērtīgu pēc satura un apjoma šī punkta ietvaros tiks uzskatīti:

4.9.2.4.1 biokurināmā katlumājas ar vismaz diviem ūdenssildāmajiem katliem ar kopējo jaudu lielāku par 2,5 MW, kas katrs darbojas neatkarīgi viens no otra, kā arī kaskādē. (Norādītājiem objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā līdz Pretendenta pieteikumu iesniegšanas brīdim);

4.9.2.5. Kompetents darba aizsardzības speciālists (koordinators), kam ir normatīvajos aktos paredzētā atbilstoša izglītība, saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, ar kuru tam ir tiesības veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus un pieredze: kurš pēdējo 5 (piecu) gadu (2011.-2015.) laikā (pretendents savu pieredzi var apliecināt arī par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, tas ir, ar 2016.gada pieredzi) ir veicis darba aizsardzības speciālista pienākumus vismaz 3 (trīs) objektos.

4.9.3.Piesaistītajiem sertificētajiem speciālistiem ir jābūt pieejamiem Iepirkuma rezultātā noslēdzamā Iepirkuma līguma izpildei visu līguma darbības laiku;

4.9.4.Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas Iepirkumā norādīto darba daļu veikšanai;

4.10. Piedāvājumā jāuzrāda visi apakšuzņēmēji un viņu apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē un par kādu daļu no iepirkuma līguma būs noslēgti apakšuzņēmēju līgumi.

4.10. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:

4.10.1.Pretendenta finanšu apgrozījumam pēdējo 3 (trīs) gadu (t.i. 2013.-2015.) vidējais gada neto apgrozījums ir ne mazāks par 1 500 000,00 euro. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka finanšu apgrozījums par nostrādāto periodu ir ne mazāks par         1 500 000,00  euro.

4.10.2. Pretendenta likviditātes kopējais koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) uz 2015.gada 31.decembri nav mazāks par 1 (viens).

4.11.Prasības attiecībā uz personu grupām un personālsabiedrībām:

4.11.1.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad Nolikuma 4.1.-4.6. punktā noteiktās prasības Pretendentam attiecas uz katru personu grupas dalībnieku atsevišķi un piedāvājuma sastāvā jāiesniedz to apliecinoši dokumenti;

4.11.2.Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad uz to attiecas Nolikuma 4.1.-4.6. punktā noteiktās prasības un piedāvājumam jāpievieno to apliecinoši dokumenti. Minētās prasības attiecas uz katru personālsabiedrības biedru;

4.11.3.Personu grupas vai personālsabiedrības finanšu apgrozījums tiks noteikts summējot personas grupas dalībnieku vai personālsabiedrības biedru finanšu apgrozījumu norādītajā nozarē un piedāvājuma sastāvā jāiesniedz to apliecinošie dokumenti;

4.11.4.Papildus dokumentiem, kas atbilstoši Nolikuma prasībām jāiesniedz visiem Pretendentiem:

4.11.4.1.personu grupa, kas nav izveidojusi personālsabiedrību, iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos, dibināšanas līgumu, citu dokumentu) apliecinātu kopiju, kas apliecina, ka nolikumā noteiktajā termiņā izveidos personālsabiedrību pasūtījuma izpildei;

4.11.4.2.Personālsabiedrība iesniedz dokumenta (protokola, vienošanos, dibināšanas līgumu, citu dokumentu) apliecinātu kopiju, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbilstības sadalījumu;

4.11.5.Ja piedāvājuma iesniegusī personu grupa tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, personu grupai 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju un paziņojusi par rezultātiem personu grupai, kas atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, jāizveido personālsabiedrība. Sabiedrība 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē Pasūtītāju par personu, kas pārstāvēs sabiedrību iepirkuma līguma parakstīšanā;

4.11.6.Ja Pasūtītājs nesaņem Nolikuma 4.11.5.apakšpunktā minētajā termiņā norādītos dokumentus, uzskatāms, ka Pretendents atteicies noslēgt Iepirkuma līgumu un pasūtījuma izpilde var tikt nodota Pretendentam, kura piedāvājums tika atzīts par nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu.

# 5.Iesniedzamie dokumenti

5.1.Pretendenta atlases dokumenti:

5.1.1.	Pretendenta, katra grupas dalībnieka, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, rakstisks apliecinājums, kurā norādīts, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:

5.1.1.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

5.1.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

5.1.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

5.1.1.4.ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents būs likvidēts;

5.1.1.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

5.1.1.6.Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

5.1.2.Pretendenta, katra grupas dalībnieka, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, aizpildīts un parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā „Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve” (1.pielikums); Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst šā nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. vai 4.1.4.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā.

5.1.3.Komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. Visu uzrādīto apakšuzņēmēju reģistrācijas apliecību apliecinātas kopijas. Visu grupas dalībnieku reģistrācijas apliecību apliecinātas kopijas, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa; Komersanta reģistrācijas apliecība nav jāiesniedz, ja to var pārbaudīt Uzņēmuma reģistra tiešsaistē;

5.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad piedāvājumam jāpievieno visu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs personu grupas dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, Iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka veicamo darbu daļa (procentos);

5.1.5.Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta kopija atbilstoši šī Nolikuma 3.nodaļas prasībām (piedāvājuma nodrošinājuma forma 2.pielikumā);

5.1.6.Dokuments, tā apliecināta kopija vai Uzņēmuma reģistra izziņa par pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt Iepirkuma līgumu. Ja piedāvājumu un Iepirkuma līgumu pilnvarota parakstīt cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums;

5.1.7.Pretendenta (personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru, ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība; visu piegādātāju apvienības dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), tā norādītā apakšuzņēmēja, kas veiks būvdarbus reglamentētajā sfērā, būvkomersanta reģistrācijas apliecības vai lēmuma par reģistrāciju būvkomersantu reģistrā apliecinātu kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta apliecināta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, kā arī pretendenta apliecinājumu, ka gadījumā, ja šim pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tas līdz līguma slēgšanai tiks reģistrēts būvkomersantu reģistrā.

5.1.8.Norādītā būvdarbu vadītāja:

5.1.8.1.iepirkuma priekšmeta aprakstam atbilstoša būvprakses sertifikāta ēku būvdarbu vadīšanā apliecināta kopija. Būvdarbu vadītājam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus Latvijas, jāiesniedz Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, apliecināta kopija;

5.1.8.2. lai apliecinātu būvdarbu vadītāja pieredzi, jāiesniedz dokumenta, kas apliecina būvdarbu vadītāja CV norādīto objektu būvniecību apliecinoša dokumenta kopija, kas apliecina viņa pieredzes atbilstību nolikuma prasībām (piemēram, saskaņā ar attiecīgā laikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem) sastādītā segto darbu pieņemšanas akta vai noslēgtā līguma, kur norādīts atbildīgais speciālists, vai būvdarbu vadītāja saistību raksta kopija, vai darbu pieņemšanas nodošanas akta, vai objekta būvatļaujas, vai akta par objekta nodošanu ekspluatācijā kopija), no kuriem nepārprotami ir izsecināma attiecīgi šajā punktā minēto speciālistu CV norādītā pieredze.

5.1.9. Norādītā sertificēta speciālista siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā:

5.1.9.1.iepirkuma priekšmeta aprakstam atbilstoša sertifikāta siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā apliecināta kopija. Sertificētam speciālistam siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus Latvijas, jāiesniedz Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, apliecināta kopija;

5.1.9.2. lai apliecinātu sertificēta speciālista siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā pieredzi, jāiesniedz dokumenta, kas apliecina sertificēta speciālista siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītāja CV norādīto objektu būvniecību apliecinoša dokumenta kopija, kas apliecina viņa pieredzes atbilstību nolikuma prasībām (piemēram, saskaņā ar attiecīgā laikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem) sastādītā segto darbu pieņemšanas akta vai noslēgtā līguma, kur norādīts atbildīgais speciālists, vai sertificēta speciālista siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā saistību raksta kopija, vai darbu pieņemšanas nodošanas akta, vai objekta būvatļaujas, vai akta par objekta nodošanu ekspluatācijā kopija), no kuriem nepārprotami ir izsecināma attiecīgi šajā punktā minēto speciālistu CV norādītā pieredze. (Pretendents ir tiesīgs iesniegt atbilstošā speciālista spēkā esošos sertifikātu ar tādu nosaukumu, kāds tas ir saucies sertifikāta izsniegšanas brīdī, jāņem vērā, ka sertifikātam ir jābūt spēkā esošam)

5.1.10. Norādītā sertificēta speciālista ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas,  būvdarbu vadīšanā:

5.1.10.1.iepirkuma priekšmeta aprakstam atbilstoša sertifikāta ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā apliecināta kopija. Sertificētam speciālistam ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus Latvijas, jāiesniedz Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, apliecināta kopija;

5.1.10.2. lai apliecinātu sertificēta speciālista ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā pieredzi, jāiesniedz dokumenta, kas apliecina sertificēta speciālista ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā CV norādīto objektu būvniecību apliecinoša dokumenta kopija, kas apliecina viņa pieredzes atbilstību nolikuma prasībām (piemēram, saskaņā ar attiecīgā laikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem) sastādītā segto darbu pieņemšanas akta vai noslēgtā līguma, kur norādīts atbildīgais speciālists, vai sertificēta speciālista ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā saistību raksta kopija, vai darbu pieņemšanas nodošanas akta, vai objekta būvatļaujas, vai akta par objekta nodošanu ekspluatācijā kopija), no kuriem nepārprotami ir izsecināma attiecīgi šajā punktā minēto speciālistu CV norādītā pieredze. (Pretendents ir tiesīgs iesniegt atbilstošā speciālista spēkā esošos sertifikātu ar tādu nosaukumu, kāds tas ir saucies sertifikāta izsniegšanas brīdī, jāņem vērā, ka sertifikātam ir jābūt spēkā esošam)

5.1.11. Norādītā sertificēta speciālista Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā:

5.1.11.1.iepirkuma priekšmeta aprakstam atbilstoša sertifikāta elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā apliecināta kopija. Sertificētam speciālistam elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus Latvijas, jāiesniedz Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, apliecināta kopija;

5.1.11.2. lai apliecinātu sertificēta speciālista elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā pieredzi, jāiesniedz dokumenta, kas apliecina sertificēta speciālista elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā CV norādīto objektu būvniecību apliecinoša dokumenta kopija, kas apliecina viņa pieredzes atbilstību nolikuma prasībām (piemēram, saskaņā ar attiecīgā laikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem) sastādītā segto darbu pieņemšanas akta vai noslēgtā līguma, kur norādīts atbildīgais speciālists, vai sertificēta speciālista elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā saistību raksta kopija, vai darbu pieņemšanas nodošanas akta, vai objekta būvatļaujas, vai akta par objekta nodošanu ekspluatācijā kopija), no kuriem nepārprotami ir izsecināma attiecīgi šajā punktā minēto speciālistu CV norādītā pieredze.

5.1.12. Pretendenta atbildīgās personas, kura līguma izpildes laikā veiks darba aizsardzības speciālista (koordinatora) funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citu normatīvo aktu noteikumiem, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas; lai apliecinātu darba pieredzi, jāiesniedz dokumentu  kopijas, kas apliecina, ka Pretendenta piesaistītais speciālists tā CV norādītajos objektos ir veicis attiecīgus darbus, kas apliecina viņa pieredzes atbilstību nolikuma prasībām (piemēram, akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, būvatļaujas, darbu pieņemšanas-nodošanas akta, rīkojuma par darba aizsardzības speciālista nozīmēšanu objektā kopija), no kuriem nepārprotami ir izsecināma viņa norādītā pieredze.

5.1.13.Aizpildīts Nolikuma 3.pielikums „Kvalifikācija”, t.sk. kvalifikācijas prasībām atbilstošu būvju pieņemšanas ekspluatācijā aktu vai apliecinājuma kartes kopijas un pasūtītāju atsauksmes. Atsauksmes ir obligātas un tās jāiesniedz kopā ar būvju pieņemšanas ekspluatācijā akta kopiju, bet gadījumos, kad būvdarbi nav pieņemti ekspluatācijā ar būvju pieņemšanas ekspluatācijā aktu, tad jāiesniedz kopā ar apliecinājuma kartes 2.daļas (Būvdarbu pabeigšana) kopiju. Pretendents pievieno piedāvājumam tādus dokumentus, kas atbilst Nolikuma 5.1.8.-5.1.12.punktā noteiktajām prasībām;

5.1.14.Aizpildīts Nolikuma 4.pielikums „Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē”, ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus;

5.1.15. Pasūtītājs no Pretendenta, kuram būs piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības pieprasīs izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,- eiro. Šādus dokumentus Pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

5.1.16. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst šā nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. vai 4.1.4.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents kopā ar pieteikumu iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

5.2.Tehniskais piedāvājums:

5.2.1. Tehniskajā piedāvājumā jānorāda, ka Pretendents ir gatavs ievērot Tehniskajā specifikācijā (5.pielikums) norādītās prasības, parakstot to.

5.2.2. Pretendents Tehniskajam piedāvājumam pievieno šādus dokumentus:

5.2.2.1. Apliecinājums, ka Pretendentam tiks noslēgts līgums par būvniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, kā arī līgums par būvniecības procesā radušos atkritumu piegādi, pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā un ir atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem atkritumu pārvadājumiem.

5.2.2.2.Jāsagatavo un jāiesniedz apraksts:

5.2.2.2.1. Par komandas struktūru un sastāvu. Pretendentam jāsniedz līguma galveno aktivitāšu un galveno speciālistu, kas ir atbildīgi par to veikšanu, saraksts. Par katru speciālistu Pretendents jāsniedz informāciju: īss amata apraksts pienākumi, atbildības apjoms, kas saistīti ar šo speciālistu dalību.

5.2.2.2.2. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, mērnieki, kvalitātes kontroles laboratorijas, Būvuzraugs, Pasūtītājs, Pretendenta atbildīgie speciālisti, piesaistītais tehniskais personāls (brigāžu skaits, cilvēku skaits brigādē). Struktūrshēmā jānorāda visi Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, kuru darba daļa pārsniedz 10% no Darba kopējā apjoma norādot to veicamo darba daļu %.

5.2.2.2.3. Kā tiks organizēti un izpildīti darbi, t.sk.:

- jāizskaidro Pretendenta izpratne par plānoto būvdarbu apjomu, galvenās veicamās aktivitātes, to saturs un ilgums, kopsakarības, atskaites punkti un veicamo aktivitāšu metodoloģiju un sagaidāmie rezultāti.

- Pretendentam jāizvirza problēmas un to nozīmīgums, kā arī jāizskaidro tehniskā pieeja, kas tiktu pieņemta šo problēmu risināšanai;

- loģiskā un hronoloģiski secīgā veidā jāapraksta pasākumi, kas saistīti ar šī konkrētā projekta izpildi no mobilizācijas līdz Būvdarbu nodošanai ekspluatācijā, kā arī garantijas perioda aktivitātēm;

- jāsniedz celtniecības un montāžas metožu aprakstus, t.sk., par

  - iekārtu savlaicīgām piegādēm, testiem, ieregulēšanu, palaišanu;

  - nepieciešamajām Pasūtītāja darbinieku apmācībām.

5.2.2.2.4. Pretendentam jāizskaidro metodoloģijas, kādas viņš piedāvā pielietot, pievēršot uzmanību šo metodoloģiju savienojamībai ar piedāvāto tehnisko pieeju un resursiem.

5.2.2.2.5. Par Pretendenta rīcībā esošajiem un pieejamajiem tehniskajiem resursiem piedāvājumā jāsniedz apraksts, kā Pretendents plāno nodrošināt atbilstošu un pietiekamā apjomā tehnisko aprīkojumu Būvdarbu operatīvai un kvalitatīvai izpildei.

5.2.2.2.6. Pretendentam jāapraksta būvdarbu izpildes kontroles mehānismi, kas saistīti ar darbu izpildi visā līguma laikā, norādot principus un procedūras, kas tiks pielietoti, lai, kā minimums, nodrošinātu:

  - atļauju, saskaņojumu saņemšanas kontroli;

  - piegādāto un izmantoto materiālu un iekārtu kontroli;

  - darbu izpildes atbilstības laika grafikam kontroli;

  - būvdarbu veikšanas kvalitātes kontroli, norādot specifiskās pārbaudes, kuras tiks veiktas un institūcijas, kas šīs pārbaudes veiks, kā arī Pretendenta paša veiktās pastāvīgās kvalitātes kontroles darbu laikā un to dokumentēšanas kārtību, ieskaitot testēšanas u.c pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas.

5.2.2.2.7. Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par pasākumiem, kurus Pretendents plāno organizēt liekās grunts izvešanai un glabāšanai, beramo materiālu glabāšanai, kārtības uzturēšanai būvobjektā (atkritumu, būvgružu un citu gružu utilizācijai).

5.2.2.2.8. Pretendentam jāizstrādā detalizēts darbu izpildes kalendārais grafiks par galvenajiem darbu veidiem, tajā skaitā par  laiku līdz būvdarbu uzsākšanai, tehnoloģisko pārtraukumu (ja tāds plānots), pasūtītāja darbinieku apmācībām, izpildmērījumu, kadastrālās uzmērīšanas lietas, katlumājas ekspluatācijai nepieciešamās atļaujas un licences, katla reģistrāciju bīstamo iekārtu reģistrā un pārējās izpilddokumentācijas sagatavošanai, objekta ekspluatācijā nodošanas procesu. Būvdarbu izpildes grafiks, jāsastāda pa kalendārajām nedēļām un tas būs par pamatu būvuzraudzības plānam un darbu izpildes laika grafikam.

5.2.2.2.9. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot darbu izpildes kalendāro grafiku un līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību.

5.3.Finanšu piedāvājums:

5.3.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā cena eiro bez PVN, par kādu Piedāvājumā noteiktajā termiņā tiks veikti tehniskajā piedāvājumā atbilstošie darbi. Finanšu piedāvājums sagatavojams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (6.pielikums). Finanšu piedāvājumā iekļauj atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnijā noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””) sastādītās tāmes.

5.3.1. Finanšu piedāvājumam pievienotās tāmes jāiesniedz arī elektroniskā datu nesējā, Excel formātā.

6. Līguma summa, izslēdzamie un ieslēdzamie apjomi

6.1. Ieslēdzamo apjomu rezultātā nedrīkst tikt palielināta Iepirkuma līgumā noteiktā līgumcena.

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas darba apjomos Iepirkuma līguma darbības laikā šādā gadījumā:

6.2.1.Izpildītājam iepriekš neparedzamo apstākļu dēļ, kurus Izpildītājs sākotnēji nevarēja paredzēt, un kas nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam.

6.3. Ja Pasūtītājam  ir nepieciešami papildu Būvdarbi, kuri sākotnēji netika iekļauti iepirkuma līgumā, tas var slēgt līgumu par papildu Būvdarbu saņemšanu ar noslēgtā iepirkuma līguma izpildītāju, ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:

a. šie papildu Būvdarbi neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma izpildei (Pasūtītājs saglabā pierādījumus par apstākļiem, pamatojoties uz kuriem konstatēti neparedzamie apstākļi, kuru dēļ papildu Būvdarbi nav iekļauti noslēgtajā iepirkuma līgumā. Vērtējot neparedzamos apstākļus, ņem vērā to, ko Pasūtītājs objektīvi nevarēja paredzēt, nevis to, ko faktiski neparedzēja. Proti: Apstākļi, kas var tikt kvalificēti kā neparedzami:

– avārijas, katastrofas u.tml.;

– apstākļi, ko izraisījušas trešās personas, piemēram, jaunas prasības tiesību aktu ieviešanas rezultātā;

– tehniskas dabas apstākļi: pazemes avoti, zinātnisko pētījumu rezultātā noteiktas stingrākas drošības prasības u.tml.).

b. papildu Būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no noslēgtajā iepirkuma līgumā vai vispārīgajā vienošanās paredzētajiem Būvdarbiem, vai arī papildu Būvdarbi ir būtiski nepieciešami noslēgtā iepirkuma līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā iepirkuma līgumā paredzēto Būvdarbu izpildes.

6.4. Ja Nolikuma 6.3.punktā minētie nosacījumi neizpildās, tad Pasūtītājs par nepieciešamajiem papildu Būvdarbiem veic atsevišķu iepirkumu Vadlīnijās noteiktajā kārtībā.

6.5.Izslēdzamo un ieslēdzamo darbu izmaksas aprēķināšanas principi:

6.5.1.Izpildītāja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi un peļņa ir spēkā visu Iepirkuma līguma darbības periodu.

6.5.2.Ja līgumcenas ietvaros izmainītos darba apjomos ir iekļauti Iepirkuma līguma tāmei analoģiski darba veidi, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti Iepirkuma līguma tāmes vienību izcenojumi.

6.5.3. Ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu apjomos un nav pielīdzināmi kādam no Būvprojekta izmaksu aprēķina (tāmes) darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, piemērojot Būvprojekta izmaksu aprēķinā (tāmē) paredzētās pieskaitāmās izmaksas. Izpildītājs iesniedz vismaz 2 ražotāju/piegādātāju piedāvājumus esošai pozīcijai. Pasūtītāja pārstāvis (būvuzraugs) izvērtē attiecīgās pozīcijas atbilstību esošai tirgus situācijai. Par tirgus cenām vienojas abas Iepirkuma līguma slēdzējas Puses, ja nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu ekspertu.

7. Ekvivalenti izstrādājumi

7.1.Darbu izpildē var tikt izmantoti ekvivalentiem standartiem atbilstoši materiāli. Ja darbu apjomos vai būvprojektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, Pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalents. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tas tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto ekvivalentu.

7.2.Iepirkuma līguma izpildes laikā ekvivalenta nomaiņa iespējama tikai saskaņojot to ar Pasūtītāju un projekta autoru. Skaņošanas kārtība:

7.2.1.Izpildītājam jāiesniedz argumentētu iesniegumu par būvprojektā norādītās produkcijas maiņu, pievienojot dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par ekvivalenta produkta atbilstību izvirzītajām prasībām. Izpildītājs iesniedz būvprojektā norādītā produkta un piedāvātā ekvivalenta galveno raksturlielumu salīdzinājumu, kas apkopoti tabulas veidā.

7.2.2.Pasūtītājs ir tiesīgs neakceptēt ekvivalenta nomaiņu, ja tam nav argumentēts pamatojums un/vai piedāvātais ekvivalents neatbilst sākotnēji izvirzītajām prasībām.

7.3. Ekvivalentu materiālu pielietošana nedrīkst mainīt ekonomisko īpatsvaru par labu kādai no līgumslēdzēju pusēm.

8. Pretendenta personāla un apakšuzņēmēju piesaistes kārtība

8.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendentam piedāvājumā jāuzrāda visi darbu izpildei paredzētie apakšuzņēmēji – nosaukums, darbu veids un procentuālā attiecība pret kopējo darbu apjomu. Pretendents ir atbildīgs par Iepirkuma līguma izpildi neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

8.2. Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst dalības paziņojumā vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs ir tiesīgs dot piekrišanu apakšuzņēmēja maiņai tikai tad, ja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 42.pantā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

8.2.3.Izpildītājs iesniedz aktualizētu piesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā ietverta šāda informācija:

8.2.3.1.apakšuzņēmēja nosaukums,

8.2.3.2.būvkomersanta reģistrācijas numurs vai atbildīgās personas būvprakses sertifikāta Nr.

8.2.3.3.darbu veids,

8.2.3.4.procentuālā attiecība pret kopējo darbu apjomu.

8.3.Pretendents ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par apakšuzņēmēja veikto darbu tāpat kā par sevis veikto. Pretendents ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju.

9. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana

9.1. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru tehniskie piedāvājumi vai finanšu piedāvājumi neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

9.2. Piedāvājumi, kuri neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.

# 10. Finanšu piedāvājumu vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji

10.1.Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas, vai nav aritmētisko kļūdu Finanšu piedāvājumā, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvājumu cenas. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem (Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) Būvdarbu metodes, Preču ražošanas procesa vai sniedzamo Pakalpojumu izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Būvdarbu veikšanas, Preču piegādes vai Pakalpojuma sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Būvdarbu, Preču vai Pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti Būvdarbi, veikta Preču piegāde vai sniegti Pakalpojumi), kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

10.2.Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena.

10.3.Saskaņā ar Nolikumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

10.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

10.5.Piedāvājumi, kuru iesniedzēji (Pretendenti) neatbilst kādai no Nolikuma 4.nodaļā „Prasības Pretendentiem” norādītajām Pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un attiecīgais Pretendents tiks izslēgts no turpmākas dalības Iepirkumā. Iepirkumu komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā gadījumos, ja iesniedzējs (Pretendents) nebūs iesniedzis visus Nolikuma 5.nodaļā, „Iesniedzamie dokumenti” uzskaitītos dokumentus, vai tie būs iesniegti, bet nebūs noformēti atbilstoši Nolikuma un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

# 11.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 11.1.Iepirkuma komisijas tiesības:

11.1.1.Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai;

11.1.2.Pieaicināt ekspertus Pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;

11.1.3.Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;

11.1.4.Izbeigt un pārtraukt Iepirkumu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā.

11.2.Iepirkuma komisijas pienākumi:

11.2.1.Nodrošināt Iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;

11.2.2.Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

11.2.3.Pēc Pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentāciju;

11.2.4.Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar uz šo Iepirkumu attiecināmajām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma normām, Iepirkumu uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajai vadlīnijai „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” Rīga, 2014, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu vai pieņemt lēmumu par Iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

12.Pretendenta tiesības un pienākumi

## 12.1.Pretendenta tiesības:

12.1.1.Apvienoties grupā ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;

12.1.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

12.1.3.Iesniegt sūdzību par Iepirkuma procedūras dokumentāciju un Iepirkuma procedūras norises likumību;

12.1.4.Citas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

## 12.2.Pretendenta pienākumi:

11.2.1.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām;

11.2.2.Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;

12.2.3.Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

12.2.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu;

12.2.5.Citi Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie pienākumi.

13.Iepirkuma līgums

13.1.Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu Iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (7.pielikums), ja tiks rasts finansējums būvprojekta realizācijai.

Pielikumā:

- Pieteikums dalībai Iepirkumā „Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas  izbūve”.

- Piedāvājuma nodrošinājums.

- Kvalifikācija.

- Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē.

- Tehniskā specifikācija.

- Finanšu piedāvājuma forma.

- Iepirkuma līguma projekts.

- Būvprojekts “Biomasas katlu mājas izbūve Kandavā”.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

iepirkumu komisijas priekšsēdētājs							E.Bariss

1.pielikums

Iepirkuma procedūras „ Kandavas pilsētas

Biomasas katlu mājas izbūve” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2016/5)

# Izstrādāts saskaņā ar Nolikuma 5.1.2.apakšpunktu

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve”

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |
| Informācija par pretendentu* |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti* |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta atbildīgo personu* |
| Vārds, uzvārds (personas kods): |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību Iepirkumā „Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve”, iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2016/5 Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Nolikumu un piekrītam visiem Iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 91 (deviņdesmit vienu) dienu, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas dienas 2016.gada 26.jūlija, tas ir, līdz 2016.gada 24.oktobrim ieskaitot.

Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vārds, uzvārds* |  |
| Ieņemamā amata nosaukums*: |  |
| Amatpersonas paraksts*: |  |

Z.v.

__________________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkumā.

2.pielikums

Iepirkuma procedūras „ Kandavas pilsētas

Biomasas katlu mājas izbūve” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2016/5)

# Izstrādāts saskaņā ar Nolikuma 5.1.5.apakšpunktu

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkums „Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve”, ID KKP/2016/5

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā Iepirkumā „Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve” ietvaros, kā arī to, ka Iepirkuma nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, <Bankas  nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem>euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC UniformRulesforDemandGuaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amatanosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankaszīmoganospiedums>

3.pielikums

Iepirkuma procedūras „ Kandavas pilsētas

Biomasas katlu mājas izbūve” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2016/5)

# Izstrādāts saskaņā ar Nolikuma 5.1.13.apakšpunktu

### KVALIFIKĀCIJA

„Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve”

1. Kvalifikācijas prasības Iepirkuma „Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve” ID Nr.KKP/2016/5 pretendentam:

1.1. Finanšu apgrozījums

Pretendenta finanšu apgrozījumam pēdējo 3 (trīs) gadu (t.i. 2013.-2015.) vidējais gada neto apgrozījums ir ne mazāks par 1 500 000,00 euro. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka finanšu apgrozījums par nostrādāto periodu ir ne mazāks par 1 500 000,00 euro.

| Gads | Finanšu apgrozījums |
| --- | --- |
| 2013 |  |
| 2014 |  |
| 2015 |  |
| Kopā |  |

1.2. Pretendenta likviditāte

Pretendenta likviditātes kopējais koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) uz 2015.gada 31.decembri nav mazāks par 1 (viens). (Likviditātes koeficients tiek aprēķināts pēc šādas formulas: Likviditātes koeficients = Apgrozāmie līdzekļi/ Īstermiņa saistības.

| Gads | Apgrozāmie līdzekļi | Īstermiņa saistības | Likviditātes rādītājs |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 |  |  |  |

1.3. Pretendenta pieredze

1.3.1. Pretendents pēdējo 5 (piecus) gadu ( 2011.-2015.) laikā (pretendents savu pieredzi var apliecināt arī par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, tas ir, ar 2016.gada pieredzi)  ir veicis ne mazāk kā 3 (trīs), tas ir par katru no Pretendenta norādītajiem objektiem ir bijis noslēgts atsevišķs līgums (par būvdarbu izpildi un saņemta atsevišķa būvatļauja būvdarbu veikšanai) līdzvērtīga satura un apjoma būvdarbu veikšanu. Par līdzvērtīgu pēc satura un apjoma šī punkta ietvaros tiks uzskatīti

1.3.1.1. biokurināmā katlumājas ar vismaz diviem ūdenssildāmajiem katliem ar kopējo jaudu lielāku par 2,5 MW, kas katrs darbojas neatkarīgi viens no otra, kā arī kaskādē.

Visiem Pretendenta norādītajiem objektiem ir jābūt nodotiem ekspluatācijā.

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī pievienot Pasūtītāju atsauksmes par 3 (trīs) tabulā norādīto līgumu izpildi, kurās norādīts, būvdarbu objekta nosaukums, izpildes termiņš, veikto būvdarbu vērtība un informācija par to, vai būvdarbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums, adrese, līguma Nr., datums, līguma darbības laiks | Līguma cena EUR (bez PVN) | Līguma ietvaros veikto projektēšanas darbu apraksts | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

1.4. Personāla pieredze

Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu, ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes un pievienot attiecīgās personas pašrocīgi parakstītu apliecinājumu (saskaņā ar piedāvāto formu) par gatavību piedalīties darbu veikšanā.

1.4.1. Prasības darbu izpildei Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam:

1.4.1.1. ēku būvdarbu vadīšanā

Iesniedzamā informācija par speciālistu (CV):

| Vārds, uzvārds | Specialitāte, mācību iestāde | Profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- |

Pēdējo 5 (piecu) gadu (2011.-2015.) laikā (pretendents savu pieredzi var apliecināt arī par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, tas ir, ar 2016.gada pieredzi) ir vadījis ne mazāk kā 3 (trīs) būvniecības objektus, tas ir par katru no Pretendenta norādītajiem objektiem ir bijis noslēgts atsevišķs līgums par būvdarbu izpildi un saņemta atsevišķa būvatļauja būvdarbu veikšanai) līdzvērtīga satura un apjoma būvdarbiem. Par līdzvērtīgu pēc satura un apjoma šī punkta ietvaros tiks uzskatīti:

- biokurināmā katlumājas ar vismaz diviem ūdenssildāmajiem katliem ar kopējo jaudu lielāku par 2,5 MW, kas katrs darbojas neatkarīgi viens no otra, kā arī kaskādē.

(Norādītājiem objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā līdz Pretendenta pieteikumu iesniegšanas brīdim);

Lai apliecinātu pieredzi tabulā norādīt informāciju par iepriekš realizētajiem objektiem:

| Nr. p.k. | Projekta nosaukums, adrese | Darbu veikšanas gads | Līguma ietvaros veikto projektēšanas darbu apraksts | Pasūtītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā

Ar šo es apņemos

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums>piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas paraksts |  |
| Datums |  |

1.4.2. Prasības darbu izpildei Pretendenta piedāvātajam siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājam:

1.4.2.1. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā

Iesniedzamā informācija par speciālistu (CV):

| Vārds, uzvārds | Specialitāte, mācību iestāde | Profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- |

Pēdējo 5 (piecu) gadu (2011.-2015.) laikā (pretendents savu pieredzi var apliecināt arī par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, tas ir, ar 2016.gada pieredzi) ir vadījis ne mazāk kā 3 (trīs) būvniecības objektus, tas ir par katru no Pretendenta norādītajiem objektiem ir bijis noslēgts atsevišķs līgums par būvdarbu izpildi un saņemta atsevišķa būvatļauja būvdarbu veikšanai) līdzvērtīga satura un apjoma būvdarbiem. Par līdzvērtīgu pēc satura un apjoma šī punkta ietvaros tiks uzskatīti:

- biokurināmā katlumājas ar vismaz diviem ūdenssildāmajiem katliem ar kopējo jaudu lielāku par 2,5 MW, kas katrs darbojas neatkarīgi viens no otra, kā arī kaskādē.

(Norādītājiem objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā līdz Pretendenta pieteikumu iesniegšanas brīdim);

Lai apliecinātu pieredzi tabulā norādīt informāciju par iepriekš realizētajiem objektiem:

| Nr. p.k. | Projekta nosaukums, adrese | Darbu veikšanas gads | Līguma ietvaros veikto projektēšanas darbu apraksts | Pasūtītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā sertificētā siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītāja apliecinājums

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā

Ar šo es apņemos

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums>piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas paraksts |  |
| Datums |  |

1.4.3. Prasības darbu izpildei Pretendenta piedāvātajam sertificētam speciālistam ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas,   būvdarbu vadīšanā:

1.4.3.1. ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā

Iesniedzamā informācija par speciālistu (CV):

| Vārds, uzvārds | Specialitāte, mācību iestāde | Profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- |

Pēdējo 5 (piecu) gadu (2011.-2015.) laikā (pretendents savu pieredzi var apliecināt arī par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, tas ir, ar 2016.gada pieredzi) ir vadījis ne mazāk kā 3 (trīs) ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbus, tas ir par katru no Pretendenta norādītajiem objektiem ir bijis noslēgts atsevišķs līgums par būvdarbu izpildi un saņemta atsevišķa būvatļauja būvdarbu veikšanai) līdzvērtīga satura un apjoma būvdarbiem. Par līdzvērtīgu pēc satura un apjoma šī punkta ietvaros tiks uzskatīti 3 (trīs) objekti - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves vai pārbūves darbi, kuros izbūvēto vai pārbūvēto ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļu garums  ir vismaz 1 000 m; Tas ir jāsaprot, ka piecu gadu laikā ir jābūt pieredzei  3 objektu  ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvē vai pārbūvē, kuros izbūvēto vai pārbūvēto cauruļu kopgarums ir vismaz 1 000 m trijos objektos kopā.

(Norādītājiem objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā līdz Pretendenta pieteikumu iesniegšanas brīdim);

Lai apliecinātu pieredzi tabulā norādīt informāciju par iepriekš realizētajiem objektiem:

| Nr. p.k. | Projekta nosaukums, adrese | Darbu veikšanas gads | Līguma ietvaros veikto projektēšanas darbu apraksts | Pasūtītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā sertificēta speciālista ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas,   būvdarbu vadīšanā apliecinājums

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā

Ar šo es apņemos

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums>piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas paraksts |  |
| Datums |  |

1.4.4. Prasības darbu izpildei Pretendenta piedāvātajam sertificētam speciālistam Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā:

1.4.4.1. sertificētam elektroietaišu izbūves darbu vadītājam

Iesniedzamā informācija par speciālistu (CV):

| Vārds, uzvārds | Specialitāte, mācību iestāde | Profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- |

Pēdējo 5 (piecu) gadu (2011.-2015.) laikā (pretendents savu pieredzi var apliecināt arī par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, tas ir, ar 2016.gada pieredzi) ir vadījis ne mazāk kā 3 (trīs) būvniecības objektus, tas ir par katru no Pretendenta norādītajiem objektiem ir bijis noslēgts atsevišķs līgums par būvdarbu izpildi un saņemta atsevišķa būvatļauja būvdarbu veikšanai) līdzvērtīga satura un apjoma būvdarbiem. Par līdzvērtīgu pēc satura un apjoma šī punkta ietvaros tiks uzskatīti:

- biokurināmā katlumājas ar vismaz diviem ūdenssildāmajiem katliem ar kopējo jaudu lielāku par 2,5 MW, kas katrs darbojas neatkarīgi viens no otra, kā arī kaskādē.

(Norādītājiem objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā līdz Pretendenta pieteikumu iesniegšanas brīdim);

Lai apliecinātu pieredzi tabulā norādīt informāciju par iepriekš realizētajiem objektiem:

| Nr. p.k. | Projekta nosaukums, adrese | Darbu veikšanas gads | Līguma ietvaros veikto projektēšanas darbu apraksts | Pasūtītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā sertificētā speciālista elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā apliecinājums

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā

Ar šo es apņemos

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums>piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas paraksts |  |
| Datums |  |

1.4.5. Prasības darba izpildei Pretendenta piedāvātajam darba aizsardzības speciālistam (koordinatora)  :

1.4.5.1. Atbilstošs darba aizsardzības speciālists (koordinators) saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

Iesniedzamā informācija par speciālistu:

| Vārds, uzvārds | Specialitāte, mācību iestāde | Profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- |

Pēdējo 5 (piecu) gadu (2011.-2015.) laikā (pretendents savu pieredzi var apliecināt arī par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, tas ir, ar 2016.gada pieredzi) ir veicis darba aizsardzības speciālista pienākumus vismaz 3 (trīs) objektos.

Lai apliecinātu pieredzi tabulā norādīt informāciju par iepriekš realizētajiem objektiem:

| Nr. p.k. | Projekta nosaukums, adrese | Darbu veikšanas gads | Līguma ietvaros veikto projektēšanas darbu apraksts | Pasūtītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Darba aizsardzības speciālista (koordinatora)  apliecinājums

par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā

Ar šo es apņemos

strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums>piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas paraksts |  |
| Datums |  |

| /pretendenta nosaukums/ |  | /pretendenta pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- | --- |

- Apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese | Veicamo Darbu daļa |
| --- | --- | --- |
|  |  | Darbu daļas nosaukums saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām | % no kopējās piedāvājuma cenas |
|  |  | Kopā (%) |  |

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vārds, uzvārds* |  |
| Ieņemamā amata nosaukums*: |  |
| Amatpersonas paraksts*: |  |

4.pielikums

Iepirkuma procedūras „ Kandavas pilsētas

Biomasas katlu mājas izbūve” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2016/5)

# Izstrādāts saskaņā ar Nolikuma 5.1.14.apakšpunktu

## Apakšuzņēmēja apliecinājums

## par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve” ID Nr. KKP/2016/5 izpildes kā pretendenta ____________________ (Pretendenta nosaukums) apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

| Apakšuzņēmēja nosaukums |  |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6.pielikums

Iepirkuma procedūras „ Kandavas pilsētas

Biomasas katlu mājas izbūve” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2016/5)

Izstrādāts saskaņā ar Nolikuma 5.3.1.apakšpunktu

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„ Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve”

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

Saskaņā ar Iepirkuma „ Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve” nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma „Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve” noteikumiem, un piedāvājam veikt būvdarbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Iepirkuma Nolikuma un Iepirkuma līguma projekta un būvprojekta “Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve” nosacījumiem un piedāvājam veikt būvdarbus:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Cena bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Būvprojekta Biomasas katlumājas izbūves Kandavā būvdarbi |  |
| Kopā: | * |
| PVN 21% EUR |  |
| Pavisam kopā ar PVN |  |

* vērtējamais lielums.

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar būvlaukumu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot Iepirkuma līgumā minēto samaksu par darba izpildi – līgumsummu. Tāpēc līgumsumma un darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.

Apliecinām, ka tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis savos apjomos, bet to nepieciešamība izriet no Nolikuma pievienotās tehniskās dokumentācijas.

Pilnībā piekrīt līgumprojekta nosacījumiem.

Šis piedāvājums ir spēkā 91 (deviņdesmit vienu) dienu, skaitot no 2016.gada 26.jūlija.

[pretendenta nosaukums] apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes.

[pretendenta nosaukums] ir pietiekami finanšu resursi būvdarbu veikšanai.

Gadījumā, ja līguma izpildē paredzēts iesaistīt ārvalstu speciālistus, finanšu piedāvājumā ir iekļautas tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju.

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vārds, uzvārds* |  |
| Ieņemamā amata nosaukums*: |  |
| Amatpersonas paraksts*: |  |

7.pielikums

Iepirkuma procedūras „ Kandavas pilsētas

Biomasas katlu mājas izbūve” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2016/5)

# Izstrādāts saskaņā ar Nolikuma 13.1.apakšpunktu

Iepirkuma līguma par būvdarbu veikšanu projekts

| Kandavā | 2016.gada __._________ |
| --- | --- |

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas numurs 41203006844, „ Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV - 3120, tās valdes locekļa Egila Barisa personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk -PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

Būvuzņēmēja nosaukums, reģ.Nr.__________, jur.adr._________ un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds personā, kurš darbojas uz dokumenta nosaukums pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji,

saskaņā ar iepirkuma procedūras ID Nr.KKP/2016/5 „Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve” rezultātiem un iepirkuma komisijas 2016.gada dat. mēn. lēmumu, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk - līgums):

1. Līguma priekšmets

  - PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS veic Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūves būvdarbus, turpmāk – DARBS, saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu iepirkumam (1.pielikums), tehnisko specifikāciju (2.pielikums), būvprojektu “Biomasas katlu mājas izbūve Kandavā” (3.pielikums), 1., 2. un 3.pielikums ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, IZPILDĪTĀJA piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

  - Veicot DARBU, IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darba vietas aprīkošanu un drošības noteikumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem, kā arī par prasījumiem no trešajām personām, kas radušies IZPILDĪTĀJA darbības rezultātā.

2. LĪGUMCENA un norēķinu kārtība

2.1. Maksa par DARBIEM ir EUR ____________ (_____________) bez PVN, turpmāk šī līguma tekstā saukta LĪGUMCENA. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rēķina apmaksas dienā.

2.2. LĪGUMCENA par DARBU veikšanu tiek apmaksāta šādā kārtībā:

2.2.1. par faktiski paveikto DARBU  30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc DARBU izpildes aktu (forma 2., 3) iesniegšanas (ne biežāk kā vienu reizi mēnesī) un saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piestādītajiem rēķiniem, kas sagatavoti atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām, bet ne vairāk kā 60% apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktām minētās summas.

2.2.2. atlikušo LĪGUMCENAS daļu, kas palikusi nesamaksāta pēc Līguma 2.2.1.apakšpunkta kārtībā veiktās samaksas - 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas, DARBU izpildes aktu (forma 2., 3), DARBU nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas, garantijas nodrošinājuma iesniegšanas un saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piestādītajiem rēķiniem, kas sagatavoti atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām un pēc Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības izsniegta galvojuma (garantijas nodrošinājuma) saņemšanas.

2.3.Ja IZPILDĪTĀJS rod iespēju samazināt speciālo darbu, kā arī materiālu un konstrukciju iegādes un montāžas izmaksas, kas krasi atšķiras no tāmes vērtības, tad LĪGUMCENA attiecīgi samazinās un ieekonomētie līdzekļi paliek PASŪTĪTĀJA rīcībā.

2.4. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas DARBU izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo DARBU pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar būvprojektu, tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu. LĪGUMCENĀ arī iekļautas izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

2.5.DARBU daudzumu un izmaksu sarakstā noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

2.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

2.7.Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda un nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

2.8. Maksājumu kavējums ir pieļaujams gadījumā, ja kavēšanas iemesls nav atkarīgs no PASŪTĪTĀJA vai PASŪTĪTĀJA atbildīgās personas gribas vai rīcības.

3. IZPILDĪTĀJA apliecinājumi

3.1.IZPILDĪTĀJS apliecina, ka LĪGUMCENA ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu PASŪTĪTĀJA prasības, un lai izpildītu DARBU un nodotu to PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šo līgumu un tehnisko dokumentāciju.

3.2.IZPILDĪTĀJS apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauts viss DARBA izpildei nepieciešamais, t.sk., paredzēti visi nepieciešamie darbi un pasākumi DARBU veikšanai, materiāli, pat, ja PASŪTĪTĀJS tos nav iekļāvis savā piedāvājumā iepirkumam, bet to nepieciešamība izriet no Iepirkuma dokumentācijas un izstrādātā būvprojekta.

3.3.IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt DARBA izpildi un samaksas noteikšanu par DARBA izpildi, tajā skaitā veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, Būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par DARBA izpildi – LĪGUMCENU.

3.4.IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti līgumā noteiktā DARBA veikšanai.

3.5.IZPILDĪTĀJS apliecina, ka DARBU nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā DARBA veikšanai.

4.Līguma termiņš

4.1.Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. Tas darbojas līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

4.2.IZPILDĪTĀJS apņemas veikt DARBU līdz 2017.gada 30.augustam veikt būvdarbus t.sk. nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

4.4.IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties PASŪTĪTĀJAM, ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma 4.2.punktā un 8.1.punktā noteikto termiņu un tos atlīdzina.

5. Līdzēju tiesības un pienākumi

5.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:

5.1.1.PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem DARBIEM saskaņā ar līguma nosacījumiem;

5.1.2.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, veikt DARBU kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;

5.1.3.Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde;

5.1.4.PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar DARBU veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā.

5.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:

5.2.1.ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem, līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda DARBUS saskaņā ar tehnisko specifikāciju, būvprojektu un līguma nosacījumiem, tai skaitā nodrošina DARBU izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;

5.2.2. pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā Darba aizsardzības plāns saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Pretendentam jāsaņem visas darbu veikšanai nepieciešamās atļaujas;

5.2.3.IZPILDĪTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz DARBU veikšanu;

5.2.4.IZPILDĪTĀJS nodrošina atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, DARBU izpildes procesā radītie atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem un atbilstoši vides aizsardzības prasībām;

5.2.4.IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm;

5.2.5.IZPILDĪTĀJS garantē izpildīto DARBU un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 60 (sešdesmit) mēnešus no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanu dienas;

5.2.6.Garantijas termiņa laikā, kas noteikts līguma 5.2.5.apakašpunktā, IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem novērš DARBU defektus, kas radušies pēc akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas.

5.2.7.Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē bojājumus, PASŪTĪTĀJS sastāda defektu aktu. Par akta sastādīšanu tiek paziņots IZPILDĪTĀJAM, norādot arī vietu un laiku, kad akts sastādīts, norādot termiņu, kādā bojājums vai defekts jānovērš. PASŪTĪTĀJA sastādītais defektu akts ir saistošs IZPILDĪTĀJAM. PASŪTĪTĀJA noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad IZPILDĪTĀJAM jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā);

5.2.8.IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt PASŪTĪTĀJAM nepieciešamo informāciju tā norādītajā termiņā;

5.2.9.IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja DARBU izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;

5.2.10. Būvdarbu vadītājam objektā jābūt katru darba dienu un ne mazāk kā 32 stundas nedēļā (izņemot tehnoloģisko pārtraukumu, ja tāds ir);

5.2.11. Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam izpildshēmas (izdrukātā veidā ar skaņojumiem  un CD formātā (dgn vai dwg un pdf formātā): inženiertīklu izpildmērījumi, izbūvēti ārējie inženiertīkli un cita veida būvju, tai skaitā ēku, kas saistītas ar objekta izbūvi, izpildmērījumi (inženierkomunikāciju izpildshēma – pazemes inženierkomunikāciju - horizontālās un vertikālās piesaistes plāni atbilstoši mēroga M 1:500 precizitātes prasībām, kurā ir uzrādīti pazemes inženierkomunikācijas raksturojošie lielumi un kuru izpildījusi mērniecībā licencēta persona).

5.2.12. IZPILDĪTĀJAM par 10 % (desmit procentiem) no Līguma 2.1.apakšpunktā minētās LĪGUMCENAS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objektu pieņemšanas ekspluatācijā jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības garantijas nodrošinājumu, kas ir derīgs uz visu garantijas termiņu;

5.2.13 PASŪTĪTĀJS pilnvaro IZPILDĪTĀJU, lai kārtotu normatīvajos aktos nepieciešamās PASŪTĪTĀJA atļaujas, kas nepieciešamas būvdarbu uzsākšanai un Darbu nodošanai ekspluatācijā. Visas izmaksas, lai saņemtu atļaujas, sedz IZPILDĪTĀJS;

5.3. Būvdarbu vadītājam un citiem iesaistītajiem speciālistiem no IZPILDĪTĀJA puses pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma obligāti jāpiedalās iknedēļas būvsapulcēs.

5.4. Izmaksu izcenojumos IZPILDĪTĀJAM ir jāietver nevajadzīgais materiāls (to nosaka PASŪTĪTĀJS) un būvgružu aizvākšana no objekta un to utilizācija atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.5.Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5.6. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt Līguma priekšmeta izpildi un samaksas noteikšanu par Līguma priekšmeta izpildi, tajā skaitā veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, iesniedzot savu piedāvājumu.

5.7.Līdzēji vienojas, ka gadījumā, ja IZPILDĪTĀJA norādītie un Darbu izpildē iesaistītie speciālisti neierodas Objektā šajā Līgumā un nepieciešamības gadījumā arī PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM EUR 50,- (bez PVN) par katru šādu gadījumu saskaņā ar PASŪTĪTĀJA piestādīto rēķinu, rēķinā norādītajā termiņā. Ja IZPILDĪTĀJS neveic šajā Līguma punktā noteiktā rēķina samaksu noteiktajā termiņā, tad tas tiek apmaksāts no Līguma izpildes nodrošinājuma.

5.8.IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt, ka būvsapulcēs obligāti piedalīsies būvdarbu vadītājs.

5.9.Izpildītājam 10 (desmit)  darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas, būvvaldē jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti, lai saņemtu atļauju uzsākt būvdarbus.

5.10.Izpildītājam darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no atzīmes izdarīšanas brīža būvatļaujā.

5.11. Pretendentam 10 darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ir jānoslēdz Vienošanās uz visu būvdarbu laiku ar Kandavas novada domi par Mazās Skolas ielas, Kandavā izmantošanu un ielas posma uzturēšanu materiālu piegādei.

5.12. Pretendentam ir pienākums reizi nedēļā Pasūtītājam un būvuzraugam iesniegt ziņojumu par paveikto darbu gaitu, būvvietas apsekojumu, būvvietas fizisko stāvokli par nākamās nedēļas plānotiem darbu apjomiem. Par konkrētu dienu, kad ziņojums tiek iesniegts, vienojas pirmajā būvsapulcē, bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas.

- Līguma izpildes nodrošinājums

6.1. IZPILDĪTĀJAM pirms DARBU uzsākšanas ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma izpildes nodrošinājums 20% apmērā no LĪGUMCENAS par labu PASŪTĪTĀJAM. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības galvojuma formā, ko izdevusi PASŪTĪTĀJAM pieņemama labas reputācijas Kredītiestāde/apdrošināšanas sabiedrība. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar PASŪTĪTĀJU un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu, nokavējuma procentus un PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus.

6.2. Līguma izpildes nodrošinājums stājas spēkā ar tā iesniegšanas brīdi un paliek spēkā  līdz akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanai.

7. Apdrošināšana

7.1. IZPILDĪTĀJAM, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM vadošā būvdarbu vadītāja un citu DARBU izpildē iesaistīto speciālistu, vai Izpildītāja, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, apdrošināšanas līguma apliecināta kopija un maksājuma apliecinoša dokumenta kopija. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku un tam jāatbilst 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

7.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:

7.2.1.IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā DARBU veikšanas un līguma 5.2.5.apakšpunktā noteiktajā DARBU garantijas termiņa laikā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

7.2.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par 15 % no LĪGUMCENAS, bet ne mazāks kā EUR 150 000. Pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā šajā Līguma punktā minēto minimālo apdrošināšanas limitu samazina par 50 %.

7.2.3.Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

7.2.4.IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises oriģinālu pirms būvdarbu uzsākšanas. Apdrošināšanas polises apliecināta kopija kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.2.5. Izpildītāja un Atbildīgā būvdarbu vadītāja civiltiesiskās apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvniecības un garantijas termiņa periodu.

7.3.Visu būvniecības risku apdrošināšana:

7.3.1.IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem veic visu būvniecības risku apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā DARBU laikā.

7.3.2.Visu būvniecības risku apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par LĪGUMCENU, kas sastāda EUR _____ (____________________).

7.3.3.Visu būvniecības risku apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

7.3.4.Visu būvniecības risku apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz uz laiku līdz DARBU pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanai.

7.3.5.IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM visu būvniecības risku apdrošināšanas polises oriģinālu pirms būvdarbu uzsākšanas, kura tiek pievienota līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

8. darbu izpilde un nodošana-pieņemšana

8.1.Līguma 1.1.punktā noteikto DARBU izpildes termiņš ir līdz 2017.gada 30.augustam, t.sk. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

8.2.Līguma 1.1.1.punktā noteiktie DARBI tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad tiek parakstīts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, pēc tam sastādot šo DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu.

8.3.Par Līguma 1.1.1.punktā minēto darbu IZPILDĪTĀJS ne biežāk kā vienu reizi mēnesī ir tiesīgs iesniegt DARBU izpildes akts (forma 2, 3), kas būs par pamatu veikt samaksu par faktiski veiktajiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā. DARBU izpildes aktus (forma 2, 3) IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM gan papīra formā, gan elektroniski (Excel formātā). Par Līguma 1.1.1.punktā minēto darbu izpildi pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā Līdzēji sastāda un paraksta DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu, kur neatņemas sastāvdaļas ir IZPILDĪTĀJA iesniegtie DARBU izpildes akti (forma 2, 3).

8.4.Ja IZPILDĪTĀJS noteiktā termiņā ir veicis DARBU nekvalitatīvi vai neatbilstoši PASŪTĪTĀJA noteiktajām prasībām, tiek sastādīts defektu akts, kurā PASŪTĪTĀJS norāda atklātos trūkumus. Defektu aktu paraksta abi Līdzēji. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abiem Līdzējiem. Par termiņu, kādā jānovērš defektu aktā konstatētie trūkumi, PASŪTĪTĀJS izdara atzīmi defektu aktā.

8.5.Ja nepilnības netiek novērstas PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc sava ieskata samazināt LĪGUMCENU vai vienpusēji lauzt līgumu. Tad Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto DARBU apjomu un to vērtību. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina.

8.6.DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

8.7.Pirms DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAMA visu ar DARBU izpildi saistīto dokumentāciju.

8.8.PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz veiktajiem DARBIEM un visiem izmantotajiem materiāliem, kā arī sagatavēm un ar DARBIEM saistīto dokumentāciju pēc DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

8.9.Ne akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par slēptiem, aktu parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem (defektiem).

8.10Līdzēji vienojas, ka par 10 % (desmit procentiem) no LĪGUMCENAS IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc DARBU nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības galvojumu, kas ir derīgs uz visu līguma 5.2.5.un 5.2.6.apakšpunktā noteikto garantijas termiņu. Šo galvojumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neveic garantijas darbus.

9. Ekvivalentu materiālu nomaiņa

9.1. Līguma izpildes laikā var tikt izmantoti ekvivalentiem standartiem atbilstoši materiāli. Ja darbu apjomos vai būvprojektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, Pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalents. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tas tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto ekvivalentu.

9.2.Līguma izpildes laikā ekvivalentu nomaiņa iespējama tikai saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU un projekta autoru: Saskaņošanas kārtība:

9.2.1.IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz argumentētu iesniegumu būvprojektā norādītās produkcijas maiņa, pievienojot dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par ekvivalenta produkta atbilstību izvirzītajām prasībām. IZPILDĪTĀJS iesniedz būvprojekta norādītā produkta un piedāvātā ekvivalenta galveno raksturlielumu salīdzinājumu, kas apkopoti tabulas veidā.

9.2.2.PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neakceptēt ekvivalentu nomaiņu, ja tam nav argumentēts pamatojums un/vai piedāvātais ekvivalents neatbilst sākotnēji izvirzītajām prasībām.

9.3.Ekvivalentu materiālu pielietošana nedrīkst mainīt ekonomisko īpatsvaru par labu kādam no Līdzējiem.

10. Apakšuzņēmēji

10.1.IZPILDĪTĀJS drīkst nodot DARBA daļu tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā DARBA veikšanai un atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām.

10.2.Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaisti IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs veikt tikai ar rakstisku PASŪTĪTĀJU saskaņojumu.

10.2.1.Ja IZPILDĪTĀJSDARBA izpildē maina apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām tas balstījās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktām prasībām, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs dot piekrišanu apakšuzņēmēja maiņai tikai tad, ja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums 42.pantā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem;

10.2.2.Iesniedzot iesniegumu par jaunu apakšuzņēmēju piesaisti vai maiņu, IZPILDĪTĀJS pievieno visu nepieciešamo dokumentāciju, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību darbu izpildei, t.sk., ja nepieciešams dokumentāciju, ka neatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 42.pantā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem;

10.2.3. IZPILDĪTĀJS iesniedz aktualizētu piesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā ietverta šāda informācija:

10.2.3.1.apakšuzņēmēja nosaukums,

10.2.3.2.būvkomersanta reģistrācijas numurs vai atbildīgās personas būvprakses sertifikāta Nr.,

10.2.3.3.darbu veids,

10.2.3.4.procentuālā attiecība pret kopējo darbu apjomu.

10.3.IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs PASŪTĪTĀJAM par apakšuzņēmēja veikto DARBU tāpat kā par sevis veikto. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un PASŪTĪTĀJS neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju.

10.4.IZPILDĪTĀJAM jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto DARBA daļu nenodos tālāk, ja vien PASŪTĪTĀJS tam iepriekš nav piekritis.

10.5.Pirms nodomātās DARBA daļas uzticēšanas apakšuzņēmējam, IZPILDĪTĀJAM rakstiski jāpaziņo PASŪTĪTĀJAM DARBA veids un apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese.

10.6.Būvniecības laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs savas vainojamas rīcības dēļ DARBA daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus.

10.7.Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS DARBU izpildē, bez rakstiskas saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU piesaista iepirkuma dokumentos neminētus apakšuzņēmējus, tad par šādu apakšuzņēmēju izpildītiem darbiem apmaksa netiek veikta.

10.8.IZPILDĪTĀJA pienākums ir kopējā būvdarbu koordinēšana Objektā.

10.9.IZPILDĪTĀJA pienākums ir pieņemt apakšuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

11.Izmaiņas DARBA apjomos

11.1. Ieslēdzamo apjomu rezultātā nedrīkst tikt palielināta Līgumā noteiktā līgumcena.

11.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt izmaiņas darba apjomos Līguma darbības laikā šādā gadījumā:

11.2.1. IZPILDĪTĀJAM iepriekš neparedzamo apstākļu dēļ, kurus IZPILDĪTĀJS sākotnēji nevarēja paredzēt, un kas nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības PASŪTĪTĀJAM.

11.3. Ja PASŪTĪTĀJAM  ir nepieciešami papildu Būvdarbi, kuri sākotnēji netika iekļauti Līgumā, tas var slēgt līgumu par papildu Būvdarbu saņemšanu ar noslēgtā Līguma izpildītāju, ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:

a. šie papildu Būvdarbi neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā Līguma izpildei (PASŪTĪTĀJS saglabā pierādījumus par apstākļiem, pamatojoties uz kuriem konstatēti neparedzamie apstākļi, kuru dēļ papildu Būvdarbi nav iekļauti noslēgtajā Līgumā. Vērtējot neparedzamos apstākļus, ņem vērā to, ko PASŪTĪTAJS objektīvi nevarēja paredzēt, nevis to, ko faktiski neparedzēja. Proti: Apstākļi, kas var tikt kvalificēti kā neparedzami:

–, avārijas, katastrofas u.tml.;

– apstākļi, ko izraisījušas trešās personas, piemēram, jaunas prasības tiesību aktu ieviešanas rezultātā;

– tehniskas dabas apstākļi: pazemes avoti, zinātnisko pētījumu rezultātā noteiktas stingrākas drošības prasības u.tml.).

b. papildu Būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no noslēgtajā Līgumā paredzētajiem Būvdarbiem, vai arī papildu Būvdarbi ir būtiski nepieciešami noslēgtā Līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildes.

11.4. Ja Līguma 11.4.punktā minētie nosacījumi neizpildās, tad PASŪTĪTĀJS par nepieciešamajiem papildu Būvdarbiem veic atsevišķu iepirkumu Vadlīnijās noteiktajā kārtībā.

11.5.Izslēdzamo un ieslēdzamo darbu izmaksas aprēķināšanas principi:

11.5.1. IZPILDĪTĀJA piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi un peļņa ir spēkā visu Līguma darbības periodu.

11.5.2.Ja LĪGUMCENAS ietvaros izmainītos darba apjomos ir iekļauti Līguma tāmei analoģiski darba veidi, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību izcenojumi.

11.6. Ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu apjomos un nav pielīdzināmi kādam no Būvprojekta izmaksu aprēķina (tāmes) darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, piemērojot Būvprojekta izmaksu aprēķinā (tāmē) paredzētās pieskaitāmās izmaksas. IZPILDĪTĀJS iesniedz vismaz 2 ražotāju/piegādātāju piedāvājumus esošai pozīcijai. PASŪTĪTĀJA pārstāvis (būvuzraugs) izvērtē attiecīgās pozīcijas atbilstību esošai tirgus situācijai. Par tirgus cenām vienojas abi Līguma slēdzēji Līdzēji, ja nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu ekspertu.

12.Līguma grozīšana un izbeigšana

12.1.Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

12.2.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS veic DARBUS neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai, tehniskajai specifikācijai, piedāvājumam, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem, ar nekvalitatīviem materiāliem, termiņiem, IZPILDĪTĀJAM aprēķinātais līgumsods sasniedzis 10 % no kopējās līgumcenas. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.

12.3.Līdzēji ir tiesīgi veikt Līguma grozījumus, grozot DARBU apjomu un līgumcenu Līguma 11.2.2.punktā noteiktajos gadījumos.

13. Pušu mantiskā atbildība

13.1. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par DARBIEM līgumā noteiktajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa no procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no laikā nesamaksātās LĪGUMCENAS izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ.

13.2. Ja IZPILDĪTĀJS neveic DARBUS līguma 4.2. un 8.1.punktā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM nokavējuma procentus 0.5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto DARBU izpildes dienu, izņemot gadījumus, kad darbu izpildes nokavējums iestājies no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ. IZPILDĪTĀJAM jāatlīdzina visi PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi.

13.3. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma maksā līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit) apmēra par katru gadījumu:

13.3.1.	ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., neatbilstoši Līgumā noteiktajam - par katru neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu;

13.3.2. par katru nokavēto 5.9., 5.10., 5.11., 5.12. punktā nokavēto dienu;

13.3.3. ja tiek konstatēts, ka netiek aizpildīts Būvdarbu žurnāls;

13.3.4. tiek konstatēts, ka Darbi netiek veikti saskaņā ar Darbu veikšanas projektu;

13.3.5. tiek konstatēts, ka notiek būvdarbu turpināšana, bet būvuzraugs un būvdarbu veicēju pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.

Par katru šajā Līguma punktā minēto gadījumu PASŪTĪTĀJS rakstiski informē IZPILDĪTĀJU par fakta konstatāciju un līgumsoda piemērošanu.

13.4. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt ieturējumus aprēķināto līgumsodu apmērā no Izpildītājam paredzētās atlīdzības (kopējās Līgumcenas).

13.5. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda un nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

14. Nepārvarama vara

14.1.Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

14.2.Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes.

14.3.Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma pārtraukšanu.

15. Konfidencialitāte

15.1. Līdzēji apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par otra Līdzēja darbību), kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

15.2. Līdzējiem ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tā šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Līdzēji apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

15.3. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

15.4. Līguma 14.nodaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

16. Citi noteikumi

16.1.Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

16.2.Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

16.3.Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.

16.4.Visa veida informācija un dokumentācija, kuru IZPILDĪTĀJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst DARBU izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi DARBU izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi.

16.5.PASŪTĪTĀJS par kontaktpersonām līguma izpildes laikā nozīmē Egilu Barisu, tālrunis 26677434, fakss 63126071, e-pasts e.bariss@inbox.lv.

16.6.IZPILDĪTĀJS par kontaktpersonu līguma izpildes laikā nozīmē _______________, tālrunis ___________, fakss ____________, e-pasts _________________________.

16.7.Līdzēju kontaktpersonas ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par savlaicīgu rēķina iesniegšanu un pieņemšanu, un nodošanu apmaksai.

16.8.Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

16.9.Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

16.10.Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz __ (_____) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA.

16.11.Pielikumā:

16.11.1.IZPILDĪTĀJA piedāvājuma iepirkumam kopija uz ________ lapām;

16.11.2.Tehniskā specifikācija uz ____ lapām;

16.11.3.Būvprojekts “Biomasas katlumājas izbūve Kandavā” uz _____ lapām.

17. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |
| SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” „Robežkalni”, Kandavas pag., Kandavas novads, LV-3120 Reģ.Nr.41203006844 Banka: Konts: Valdes loceklis _______________________ /E.Bariss/ z.v. 2016.gada __._______ |  |

# Footnotes

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!