

**KANDAVAS NOVADA DOME**

**SIA „ KANDAVAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”**

„ Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV - 3120

Reģ.Nr.41203006844, tālrunis 631 26072, 631 26188, fakss 631 26071

2015.gada 30.septembrī Nr. 1 – 14/263

Par iepirkuma procedūru „Kandavas pilsētas

Siltumtrašu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde,
izbūve un autoruzraudzība” ID Nr.KKP/2015/6 KF,

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda

līdzfinansētā projekta „Pasākumi centralizētās

siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai

modernizējot siltumapgādes piegādes infrastruktūru”

(projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/034)” ietvaros

 SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Iepirkumu komisija 2015.gada 29.septembrī ir saņēmusi jautājumu par iepirkuma procedūras dokumentāciju:

*Atsaucoties uz Jūsu izsludināto iepirkumu konstatējām, ka paredzamais darbu izpildes termiņš ir* ***līdz 12.11.2015****, kas ir jau pēc 1.5 mēneša. Lūdzam precizēt vai norādītais termiņš nav drukas kļūda un norādīt reālo darbu izpildes termiņu.*

**Atbilde:**

Nolikuma 2.1.4. punkts "Līguma izpildes termiņš: 2015.gada 12.novembris (Objektam jābūt pieņemtam ekspluatācijā). Darbu izpildes termiņš var tik pagarināts, ja tiek pagarināts 08.09.2015. Līguma par projekta īstenošanu Nr. L-PCS-15-0154, kas noslēgts starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi", īstenošanas termiņš.". Norādītais termiņš nav drukas kļūda.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs E.Bariss