APSTIPRINĀTS

Kokneses novada domes

Centralizēto iepirkumu komisijas sēdē

2018.gada 8.janvārī

Protokols Nr. KND 2018/1-1

Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve un soliņu novietošana Kokneses parka estrādē

N O L I K U M S

ID Nr. KND 2018/1

Iepirkuma procedūras Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

(20000 – 170000 EUR)

Koknese 2018

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma priekšmets: Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve un soliņu novietošana Kokneses parka estrādē

  - Iepirkumam ir 2 (divas) daļas:

    - 1.daļa  - Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve;

    - 2.daļa - Soliņu novietošana Kokneses parka estrādē.

    - Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu uz visu iepirkuma priekšmeta apjomu (par abām daļām kopā).

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: KND 2018/1.

  - CPV kods – 4500000-7

  - Pasūtītājs: Kokneses novada dome, reģ. Nr. LV90000043494, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113.

  - Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Dace Svētiņa, mob. 28355381, e-pasts dace.svetina@koknese.lv , fakss: 65133631.

  - Kontaktpersona par projektu un darbu apjomiem: Ilmārs Klaužs, mob. 26435216, e-pasts ilmars.klauzs@koknese.lv

  - Iespējas saņemt nolikumu un ar to iepazīties. Iepirkuma nolikums un citi iepirkuma dokumenti ievietoti Kokneses novada domes mājaslapā internetā: http://www.koknese.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar tiem var iepazīties arī Kokneses novada domē 14. kabinetā, darba dienās pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 9.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdien no 9.00 līdz 15.00, iepriekš informējot pa tālruni 28355381.

# Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

2.1. Piedāvājumu var iesniegt tikai kopā par abām daļām. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

2.2. Piedāvājumu var iesniegt, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā: http://www.iub.gov.lv.

2.3. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi darba dienās pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 9.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdien no 9.00 līdz 15.00 līdz 2018.gada 22.janvāra plkst.16.00 vai jānosūta pa pastu, vai ar kurjera starpniecību jāpiegādā pēc adreses: Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses novada domes kancelejā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

2.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses novada domē. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

2.5. Piedāvājums tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ tā iesniedzējam, ja:

2.5.1. piedāvājums iesniegts pēc iesniegšanas termiņa beigām;

2.5.2. piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

# Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

3.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2018.gada 22.janvārī plkst.16.00, Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses novadā.

3.2. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī nosauktās ziņas ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

3.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta, un tajā var piedalīties visi ieinteresētie piegādātāji.

# Piedāvājuma noformējuma prasības

4.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

4.2. Uz aploksnes vai cita izvēlētā iepakojuma jābūt sekojošām norādēm:

4.3. Piedāvājumā dokumenti jāiekļauj šādā secībā:

4.3.1 Titullapa, uz kuras jābūt norādei:

4.3.2. Satura rādītājs ar lapu numerāciju. Satura rādītājā jābūt norādītiem visiem dokumentiem, kuri pretendentam jāiesniedz saskaņā ar nolikumu.

4.3.3. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā. Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. (saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu).

4.3.4. Pretendenta atlases dokumenti (saskaņā ar nolikuma 7.2.punktu).

4.3.5. Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 8.punktu, un 4. pielikumu).

4.3.6. Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 9.punktu un 6.un 7.pielikumiem).

4.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem.

4.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību.

4.6. Iesniedzot dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja iepirkuma komisijai radīsies šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasīs, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

4.7. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

4.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

4.9. Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu informāciju, kuru Pasūtītājs nedrīkst atklāt, jānorāda, kura informācija uzskatāma par komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu.

4.10. Piedāvājums jāiesniedz 3 (trijos) eksemplāros: viens oriģināls un divas kopijas.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

5.1. Iepirkuma priekšmets – Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve un soliņu novietošana Kokneses parka estrādē. Iepirkuma priekšmets sadalīts divās daļās.

5.2. Projekta laikā veicamie darbi 1.daļā Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve:

5.2.1. Estrādes brīvstāvošo sānu sienu demontāža, podestu dobto plātņu demontāža, asfaltbetona seguma un koka konstrukcijas deju laukumu demontāža;

5.2.2. Jaunu estrādes podestu un skatuves būvniecība;

5.2.3. Jauna deju laukuma izbūve ar monolīta betona atbalstsienām un betona bruģakmens segumu;

5.2.4 Iekštelpu atjaunošana, tajās plānojot ģērbtuves un palīgtelpas;

5.2.5. Fasādes apdares atjaunošana;

5.2.6. Jumta konstrukcijas spāru metāla profilu pretkorozijas krāsojums un jauna jumta apakšējās plaknes apšuvuma izveidošana no spundētiem priedes koka dēļiem;

5.2.7. Pieguļošās teritorijas labiekārtojums.

5.3. Projekta laikā veicamie darbi 2.daļā Soliņu novietošana Kokneses parka estrādē:

5.3.1. Esošo soliņu stiprinājumu demontāžas darbi;

5.3.2. koka soliņu uzstādīšana Kokneses parka estrādē.

# Iepirkuma līguma noteikumi

6.1. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums.

6.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iepirkumā iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu.

6.3. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

6.4. Līguma izpildes vieta: Brīvdabas estrāde Kokneses parkā, Koknesē,  Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

6.5. Līguma izpildes laiks: 2018.gada 31.oktobris. Šajā termiņā ir iekļauts arī būvobjekta nodošanas ekspluatācijā termiņš.

# Prasības pretendentiem

  - Izslēgšanas gadījumi:

7.1.1. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēgs no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

7.1.2. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkta nosacījumi.

7.2. Prasības pretendentu atlasei,  iesniedzamie dokumenti  to pamatošanai un prasību izpildes pārbaude:

| Nr. pēc kārtas | Atlases prasības | Iesniedzamie dokumenti un atlases prasību izpildes pārbaude |
| --- | --- | --- |
| 7.2.1. | Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) noteiktajā kārtībā. | Iepirkuma komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība/ personālsabiedrība (turpmāk – Apvienība), tad šī prasība attiecināma arī uz katru Apvienības dalībnieku. |
| 7.2.2. | Pretendentam ir tiesības veikt iepirkuma priekšmetā norādītos būvdarbus, ko apliecina tā reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai ārvalsts piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts prasībām atbilstošā reģistrā. | Būvkomersanta reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Ja piedāvājumu iesniedz Apvienība vai pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem visiem Apvienības dalībniekiem un visiem apakšuzņēmējiem, kuri veiks līguma priekšmetā iekļautos būvdarbus. Ja piedāvājumu iesniedz ārvalsts būvkomersants, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jāiesniedz savas attiecīgās izcelsmes (reģistrācijas) valsts prasībām atbilstošs reģistrācijas dokuments. |
| 7.2.3. | Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei, iekļaujot ziņas par šādiem galvenajiem speciālistiem: a) atbildīgais būvdarbu vadītājs - ēku būvdarbu vadītāju; b) elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītājs: c) ceļu būvdarbu vadītājs | Jāiesniedz iepirkuma līgumā iesaistāmo galveno speciālistu saraksts (pielikums Nr. 2). Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem speciālistiem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas vai attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvniecības jomā. Būvdarbu vadītāja(-u) būvprakses sertifikāta esamību iepirkumu komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Ja būvspeciālists izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī, un tam nav izsniegts būvspeciālista sertifikāts Latvijas Republikā, tad ziņas par izglītību (valsts, izglītības iestāde, izglītības līmenis, specialitāte) jānorāda pie informācijas par personāla pieredzi un piedāvājumā jāiekļauj Pretendenta apliecinājums, ka tā piesaistītais speciālists ir tiesīgs sniegt būvdarbu vadītāja pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā un informēs par to Pasūtītāju. |
| 7.2.4. | Pieredze līdzvērtīgu būvdarbu izpildē ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos (2013., 2014, 2015., 2016., 2017.) gados: Pretendentam - vismaz 2 (divu) līdzīga apjoma vispārējo būvdarbu līgumu izpildē; 2)Atbildīgais būvdarbu vadītājs (Ēku būvdarbu vadītājam) - vismaz 2 (divu) līdzīga apjoma būvdarbu līgumu vadīšanā. Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā. Par līdzīgu uzskatāms tāds darbu apjoms, kura vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par divām trešdaļām no piedāvātās līgumcenas. | Atbilstoši 3. pielikumam jānorāda pretendenta un atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze. Jāpievieno vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes no pretendenta pieredzes apliecinājumā minētajiem pasūtītājiem. Ja piedāvājumu iesniedz Apvienība, tad nepieciešamie dokumenti jāiesniedz par katru Apvienības dalībnieku, kas nodrošina prasības izpildi. |
| 7.2.5. | Pretendents nodrošina par darba aizsardzību atbildīgo personu, kura līguma izpildes laikā veiks darba aizsardzības koordinatora funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citu normatīvo aktu prasībām. | Pretendenta piedāvājumā iekļautajam speciālistam ir jābūt sertificētam atbilstoši Latvijas Republikas vai attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām darba aizsardzības jomā. |
|  | Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības. | Pretendents norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. |
| Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piegādātāju apvienības |
| 7.2.6. | Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. | Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas piedalīsies līguma izpildē, kur attiecīgās spējas ir nepieciešamas. |
| 7.2.7. | Prasības piegādātāju apvienībai vai personālsabiedrībai | Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz piegādātāju apvienība, tad ir jāiesniedz vienošanās par personālsabiedrības izveidošanu gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par Iepirkuma uzvarētāju. |

# Tehniskais piedāvājums

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

8.1. Apliecinājums (saskaņā ar 4.pielikumu Tehniskā specifikācija) par to, ka:

a) iepirkuma Līguma sekmīgai izpildei Pretendentam ir/būs pieejami cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams paredzēto būvdarbu veikšanai.

b) Pretendenta piedāvātā garantija būvdarbiem nav īsāka par 3 (trīs) gadiem.

8.2. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno galveno būvizstrādājumu  ekspluatācijas īpašību deklarācijas.

8.3. 	Pretendentam jāizstrādā detalizēts darbu veikšanas kalendārais grafiks, paredzot darbu veikšanu ne ilgāk kā 34 kalendāro nedēļu laikā, atspoguļojot katras nedēļas veicamo darbu apjomu un norādot būvniecības darbos iesaistīto strādājošo skaitu.

8.4.	Pretendentam jāsastāda galveno būvdarbu veidu organizācijas apraksta daļa, kas izstrādāta, balstoties uz darbu izpildes kalendāro grafiku, un kurā norādīta pretendenta personāla kvalifikācija un attiecīgo darbu veikšanai paredzētais tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams, lai būvdarbus veiktu kalendārajā grafikā noteiktajos termiņos.

8.5	Pretendentam jāapraksta paredzamie pasākumi virszemes un gruntsūdeņu pasargāšanā no piesārņojumiem būvdarbu veikšanas laikā.

8.6	Tehniskajam piedāvājumam pievienojams apliecinājums, ka pretendentam ir vai tiks noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, kā arī līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu piegādi, pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā un ir atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem atkritumu pārvadājumiem.

# Finanšu piedāvājums

9.1.	Finanšu piedāvājumu sagatavo  saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu (6. un 7. pielikumiem). Piedāvātā līgumcena finanšu piedāvājumā jāizsaka euro (EUR), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

9.2.	Finanšu piedāvājumā iekļauj: lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķinu, koptāmi, kurus jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”   prasībām.

9.3.	Finanšu piedāvājuma oriģināla sadaļā jāievieto viens kompaktdisks (CD vai cits datu nesējs), marķēts, norādot pretendentu, iepirkuma nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru), kurā MS Excel vai ekvivalentā formātā, kas saderīgs ar MS  Excel lietojumprogrammu,  ierakstītas tāmes. Datnes nedrīkst būt aizsargātas ar paroli.

9.4.	Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu darbu un nodrošinātu atbilstību normatīvu prasībām, t.sk. ar darbu pieņemšanas-nodošanas organizāciju saistītās izmaksas.

9.5.	Ja darbu apjomos norādīti konkrēta ražotāja būvizstrādājumi, Pretendents drīkst piedāvāt ekvivalentus būvizstrādājumus. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda piedāvātā būvizstrādājuma ekvivalence, pievienojot būvizstrādājuma atbilstību apliecinošus dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība".

9.6. Finanšu piedāvājumā iekļauto darbu apjomu secību mainīt nedrīkst.

9.7. Finanšu piedāvājumā jāparedz izdevumi, kas saistīti ar darba aizsardzības nodrošināšanu objektā.

10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji

10.1. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veiks slēgtā sēdē.

10.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkumu komisija izvērtēs iesniegtos piedāvājumus, veiks pretendentu atlasi un izvēlēsies vienu piedāvājumu.

10.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

10.4. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

10.5. Ja pasūtītājam radīsies šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasīs, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

10.6. Ja pasūtītājs konstatēs, ka pieteikumā vai piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasīs, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs noteiks samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

10.7. Ja pasūtītājs saskaņā ar nolikuma 10.6.punktu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt pieteikumā vai piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs pieteikumu vai piedāvājumu vērtēs pēc tā rīcībā esošās informācijas.

10.8. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

10.9. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbaudīs, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatēs šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabos. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņos pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus.

10.10. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

10.11. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, komisija piešķirs līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu.

10.12. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēgs no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajiem gadījumiem. Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas izslēgšanas gadījumu pārbaudi iepirkuma komisija veiks, ievērojot šī panta devītās, desmitās, vienpadsmitās un divpadsmitās daļas noteikumus.

# 11. Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana

# 11.1. Lēmumā, ar kuru tiks noteikts uzvarētājs, papildus norādīs visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 14. panta otrās daļas noteikumus.

# 11.2. Ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, iepirkumu komisija pieņems lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums izbeigt iepirkumu bez rezultāta, sagatavos un publicēs publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

# 11.3. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informēs visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem un sniegs tiem Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmitajā daļā minēto lēmumā norādāmo informāciju vai nosūtīs minēto lēmumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmitajā daļā minētajam lēmumam.

# 11.4. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu saskaņā ar līguma projektu (5.pielikums).

# 11.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu, sagatavos un publicēs publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

# Pielikumu saraksts

Nolikumam ir pievienoti 6 pielikumi, kas ir tā neatņemamas tā sastāvdaļas:

10.1. 1. pielikums – Pretendenta pieteikums iepirkuma procedūrai;

10.2. 2.pielikums – Informācija par iesaistīto personālu;

10.3. 3.pielikums – Pieredzes apliecinājums;

10.4. 4.pielikums – Tehniskais piedāvājums;

10.5. 5.pielikums – Līguma projekts;

10.6. 6.pielikums – Finanšu piedāvājums 1.daļai Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve (atsevišķā Exel failā).

10.7. 7.pielikums - Finanšu piedāvājums 2.daļai Soliņu novietošana Kokneses parka estrādē (atsevišķā Exel failā)

# 1.pielikums

#### Pieteikums dalībai iepirkumā

Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve un soliņu novietošana Kokneses parka estrādē, identifikācijas Nr. KND 2018/1

| Kam (Pasūtītājs) | Kokneses novada domei, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113 |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, e-pasta adrese, faksa Nr. |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs) |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |

Piedāvājam veikt Kokneses brīvdabas estrādes pārbūvi un soliņu novietošanu Kokneses parka estrādē saskaņā ar iepirkuma Id. Nr. KND 2018/1 nosacījumiem un  līguma projektu par līgumcenu:

| Daļas nosaukums | Līgumcena bez PVN cipariem un vārdiem EUR |
| --- | --- |
| 1.daļa - Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve |  |
| 2.daļa - Soliņu novietošana Kokneses parka estrādē |  |
| Līgumcena bez PVN cipariem un vārdiem EUR KOPĀ |  |

- Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu .

- Piekrītam visām iepirkuma Id. Nr. KND 2018/1  nolikumā izvirzītajām prasībām.

- Esam veikuši darbu apjomu izskatīšanu, apzinot darbus un to izmaksas.

- Piedāvātajā līgumcenā esam iekļāvuši visas izmaksas, kas ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā un saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju.

- Piekrītam iepirkuma rezultātu, parakstītu un ieskanētu,  saņemšanai elektroniski uz e-pastu__________________.

| Pretendents atbilst |  | neatbilst |  | mazā vai vidējā uzņēmuma statusam |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

### 2.pielikums

INFORMĀCIJA

par iesaistīto personālu

- APAKŠUZŅĒMĒJI

| Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese | Nodotās būvdarbu daļas un paredzētais apjoms (apjoms norādāms arī procentuāli) |
| --- | --- |

| Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |
| --- | --- |

(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, pretendents izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu neaizpilda)

- SPECIĀLISTI UN BŪVDARBU VADĪTĀJI

| Joma (saskaņā ar nolikuma prasībām) | Vārds, uzvārds | Sertifikāts (numurs, izdevējiestāde) |
| --- | --- | --- |

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums:

_________________________

Datums: _______________________

# 3.pielikums

PIEREDZES APLIECINĀJUMS

- PRETENDENTA PIEREDZE

(saskaņā ar nolikuma 7.2.punktu)

Objekts Nr.1:

| Būvobjekta nosaukums, adrese |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs un tā kontaktinformācija |  |
| Objekta nodošanas ekspluatācijā datums |  |
| Būvniecības līguma summa |  |
| Būvobjektā veikto darbu apraksts |  |
| Ierīkota elektroapgāde (jā/nē) |  |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |
| Cita informācija |  |

Objekts Nr.2:

| Būvobjekta nosaukums, adrese |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs un tā kontaktinformācija |  |
| Objekta nodošanas ekspluatācijā datums |  |
| Būvniecības līguma summa |  |
| Būvobjektā veikto darbu apraksts |  |
| Ierīkota elektroapgāde (jā/nē) |  |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |
| Cita informācija |  |

- SPECIĀLISTU PIEREDZE

(saskaņā ar nolikuma 7.2.punktu)

| Speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. |  |
| --- | --- |
| Objekts Nr.1 |  |
| Būvobjekta nosaukums, adrese Pasūtītājs un tā kontaktinformācija |  |
| Būvdarbu veikšanas gads objektā, veikto darbu apraksts, līguma summa |  |
| Objekts Nr.1 |  |
| Būvobjekta nosaukums, adrese Pasūtītājs un tā kontaktinformācija |  |
| Būvdarbu veikšanas gads objektā, veikto darbu apraksts, līguma summa |  |

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums: _________________________

Datums: _____________________________

# 4.pielikums

Tehniskais piedāvājums

iepirkumu procedūrai Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā  „ Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve un soliņu novietošana Kokneses parka estrādē”

Identifikācijas Nr. KND 2018/1

<pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.> piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš:

| Objekta nosaukums un adrese | Piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš mēnešos |
| --- | --- |
| Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve un soliņu novietošana Kokneses parka estrādē, Kokneses pagastā | <no būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā> |

Apliecinām, ka iepirkuma Līguma sekmīgai izpildei Pretendentam ir/būs pieejami cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams paredzēto būvdarbu veikšanai.

PIELIKUMĀ -

- Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks

(Tabulas veidā jāattēlo izpildāmie būvdarbi pa nedēļām un strādājošo cilvēku skaits, ņemot vērā būvdarbu apjomu sarakstā noteiktos darbu veidus un nolikumā noteikto līguma izpildes termiņu.)

- Aprakstošā daļa, saskaņā ar  Nolikuma 8.punktu Tehniskās specifikācija

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums:

_________________________

Datums: _____________________________

# 5.pielikums

LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS Nr. 2.1-6./_

Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve un soliņu novietošana Kokneses parka estrādē, identifikācijas Nr. KND 2018/1

Kokneses novada Kokneses pagastā                                                             2018.gada __.janvārī

Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr. LV90000043494, priekšsēdētāja Daiņa Vingra personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Kokneses novada pašvaldības nolikumu (turpmāk Pasūtītājs) un____________________________, reģistrācijas Nr. _________, ____________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), visi kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi Puse, pamatojoties uz, Kokneses novada domes rīkotās iepirkuma procedūras Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā „Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve un soliņu novietošana Kokneses parka estrādē, identifikācijas Nr. KND 2018/1” (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

- Līgumā lietotie termini

  - Apakšuzņēmējs – persona, kuras veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības.

  - Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

  - Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

  - Būvprojekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.

  - Tāme – Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

- Līguma priekšmets

  - Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Kokneses brīvdabas estrādes pārbūves un soliņu novietošanas darbus Kokneses parka estrādē, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā (turpmāk - Būvobjekts) atbilstoši Tehniskās specifikācijas un šā Līguma prasībām, Izpildītāja Piedāvājumam, Laika grafikam, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).

  - Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

3.  Būvdarbu veikšana

  - Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Izpildītājs Būvdarbus uzsāk, pilnībā tos veic un nodod Būvobjektu ekspluatācijā Pasūtītājam līdz 2018.gada 31.oktobrim

  - Izpildītājs Būvdarbus veic Laika grafikā noteiktajos termiņos.

  - Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.

  - Pirms Būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājs nodod un Izpildītājs pārņem Būvdarbu veikšanas vietu.

  - Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai, pirms darbu uzsākšanas izstrādājot un saskaņojot ar Pasūtītāju noliktavu, stacionāro būvmašīnu un iekārtu novietojumu.

  - Izpildītājs būvobjektā uzstāda būvtāfeli, iepriekš saskaņojot tās vizuālo izskatu ar Pasūtītāju.

  - Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā.

  - Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

  - Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus.

  - Izpildītāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 1) piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem, 2) piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, 3) uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomaiņai, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlākai iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Izpildītāja speciālistu var nomainīt, ja Izpildītāja piedāvātais speciālists atbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz attiecīgo speciālistu.

  - Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņai vai apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  - Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto Būvdarbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

  - Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, tajā skaitā Būvdarbu veikšanas vietas pieņemšanas- nodošanas akta, akta un /vai apliecinājuma par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā un citu dokumentu sagatavošanu.

  - Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv Būvuzraugs, Izpildītāju pārstāv Būvdarbu vadītājs (Būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.

  - Izpildītājs reizi mēnesī līdz piektajam datumam iesniedz Pasūtītājam pārskatu un nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu.

  - Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.

  - Pēc Būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvdarbu pieņemšana ekspluatācijā.

  - Pirms Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinuma par Būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanai.

  - Ja Būvdarbu pieņemšanā ekspluatācijā tiek konstatēta Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstība Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai citi trūkumi, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būvdarbu pieņemšana.

  - Pēc Būvdarbu pieņemšanas Pasūtītājs pieņem ekspluatācijā Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

  - Akta par Būvdarbu pieņemšanu, kā arī Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

4.  Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma kopējā summa ir ____ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN.

  - Līguma cena atbilst Tāmēm un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

  - Tāmēs noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā cena tiek koriģēta atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

  - Avansa maksājums nav paredzēts.

  - Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumus par faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 10 (desmit) darbdienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktiem.

  - Apmaksa par faktiski izpildītajiem būvdarbiem tiek veikta pēc aizņēmuma daļas saņemšanas no Valsts kases.

  - Gala  maksājumu  Pasūtītājs Izpildītājam veic 20  (divdesmit)  dienu  laikā  pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina un galvojuma, kas kalpo kā saistību nodrošinājums garantijas periodā un ir spēkā līdz līgumā noteiktā garantijas termiņa beigām saņemšanas no Būvuzņēmēja.

  - Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

  - PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

- Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un garantijas termiņa izpildes garantija

  - Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi ar atbildības limitu vismaz 10 % apmērā no līgumā noteiktās summas un apliecinātu apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopiju.

  - Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc būvdarbu nodošanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Latvijas Republikā reģistrētas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu, kas kalpo kā saistību nodrošinājums garantijas periodā un ir spēkā līdz līgumā noteiktā garantijas termiņa beigām. Šīs prasības izpildes nodrošināšanai Pasūtītājs ietur 10 % līguma summas, ko galvojuma iesniegšanas gadījumā izsniedz kopā ar galīgo norēķinu. Galvojuma neiesniegšanas gadījumā ieturētā summa tiek izsniegta pēc garantijas termiņa beigām.

- Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

  - Izpildītājs:

    - ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;

    - ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

    - līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;

    - ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;

    - nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.

  - Pasūtītājs:

    - savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus;

    - nozīmē Būvuzraugu;

    - sniedz Pasūtītājam pieejamo un Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

    - nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.

  - Pasūtītājs veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.

  - Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.

7.  Līgumsods

  - Ja Izpildītājs nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

  - Ja Izpildītājs neveic Pasūtītājam, pamatojoties uz Līgumu, tam pienākošos naudas summu samaksu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.2.1. – 10.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 20 % apmērā no Līguma kopējās summas.

  - Ja izpildītājs pārtrauc būvdarbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā būvdarbu grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500 EUR apmērā.

- Garantija

  - Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Tehnisko specifikāciju un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ.

  - Būvobjekta garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Būvobjekta  pieņemšanas.

  - Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

  - Ja Izpildītājs aktā konstatētos trūkumus norādītajā termiņā nenovērš, tad Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt trūkumu novēršanai citu darbu veicēju, bet Izpildītājam jāapmaksā Pasūtītāja iesniegtais rēķins par minēto darbu apmaksu.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

  - Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  - Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas.

10.  Līguma izbeigšana un grozīšana

  - Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja tas:

    - Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi;

    - neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

    - neievēro Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;

    - ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.

  - Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem un apmaksā  Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

10.6. Pēc Pušu vienošanās Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, ciktāl tas nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumiem

10.7. Ja pēc Līguma noslēgšanas spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veikto Darbu izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līguma summā, tad pēc Pušu vienošanās attiecīgi var grozīt līguma summu.

10.8. Būvdarbu apjomos-tāmēs ir pieļaujami grozījumi sekojošos gadījumos:

10.8.1. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti (izslēgti), ja būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Tādā gadījumā norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem u.c.

10.8.2. Pasūtītājs būvdarbu gaitā būvdarbu apjomos var iekļaut pozīcijas par papildu darbiem, kurus iepriekš nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt, vai tos paredzēt. Tādā gadījumā par pamatu tiek ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem u.c.

10.9. Secīgi veiktu Līguma grozījumu vērtība nedrīkst pārsniegt 15  procentus no līgumcenas.

10.10. Puses, savstarpēji vienojoties,  var izdarīt Šī Līguma nosacījumu nebūtiskus grozījumus arī citos gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā.

10.11. Par Līguma grozījumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās pievienojamas Līgumam un tās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

  - Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

  - Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

  - Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

  - Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 15 (piecpadsmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Citi noteikumi

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

  - Puses rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

  - Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

  - Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:

    - Laika grafiks uz --- lapas;

    - Finanšu piedāvājums uz --- lapām.

12.5. Līgums sastādīts uz __ lapām un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: Kokneses novada dome Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113 Reģ. Nr. LV90000043494 Banka – dome@koknese.lv | Izpildītājs: |
| --- | --- |

_________________ D.Vingris                            ___________________

# Footnotes

Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

# Text boxes

Pretendenta nosaukums,

adrese, kontakttālrunis, e-pasta adrese

Kokneses novada domes iepirkumu komisijai

Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses nov., LV-5113

Piedāvājums iepirkumā „ Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve un soliņu novietošana Kokneses parka estrādē”, identifikācijas Nr. KND 2018/1

Neatvērt līdz 2018. gada 22. janvārim plkst. 16.00

Piedāvājums iepirkumā

„ Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve un soliņu novietošana Kokneses parka estrādē”

Identifikācijas Nr. KND 2018/1

<pretendenta nosaukums, adrese, kontakttālrunis, e-pasta adrese>